Информация

о ходе реализации мероприятий по развитию системы профилактического видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации в Приморском крае

В целях реализации проекта по развитию системы видеонаблюдения 
и автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, 
в соответствии с распоряжением Администрации Приморского края 
от 29.05.2013 № 169-ра создано краевое государственное казенное учреждение «Примгосавтонадзор», за которым на праве оперативного управления были закреплены все ранее установленные технические средства как системы видеонаблюдения «Безопасный город», так и дополнительно установленные с 2013 по 2016 год 329 камер профилактического видеонаблюдения 
и 92 автоматических фото-радарных комплекса фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Реализация данного проекта осуществлялась в период с 2013 по 2015 год, в рамках двух государственных программ Приморского края:

в 2013-2014 годах – в рамках государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы;

в 2015 году – в рамках государственной программы Приморского края «Безопасный край» на 2015-2020 годы».

При этом объём финансового обеспечения на эти цели за счёт средств краевого бюджета в целом составил 365 млн. 734,8 тыс. рублей.

На сегодняшний день в результате реализации данного проекта на улицах и других общественных местах города Владивостока было дополнительно установлено 354 видеокамеры, из них 59 камер установлено на 11-ти железнодорожных посадочных платформах и 6-ти железнодорожных переездах, расположенных в пределах Владивостокского городского округа. Таким образом, на сегодняшний день сеть профилактического видеонаблюдения на территории города Владивостока стала состоять из 551 видеокамеры.

Кроме того, согласно проекту на улично-дорожной сети края и города Владивостока планировалось обустроить 64 рубежа контроля скоростного режима, но в результате того, что расстояние между установленными 
на низководном мосту фото-радарными комплексами превысило 1 километр количество рубежей фактически составило 65.

Однако из-за возникших в процессе обустройства рубежей контроля скоростного режима проблем с подключением к электросетям было принято 
решение о переносе 5-ти комплексов на другие рубежи. Так комплексы, установленные на 639-м, 641-м, 662-м километрах трассы А 370 «Хабаровск-Владивосток» и 1-м километре участка дороги «п. Новый - б. Патрокл» были перенесены и установлены в третий ряд участка трассы А 370, проходящему по пригороду города Владивостока, а ранее установленный комплекс на 41 километре дороги «п. Новый - б. Патрокл» был перенесён и установлен в районе ул. Надибаидзе, 32 города Владивостока.

Таким образом, на сегодняшний день фактически имеет место 61 рубеж скоростного контроля, из которых:

- 48 рубежей успешно эксплуатируются;

- 5 рубежей готовы к эксплуатации и представлены на согласование в ЦАФАП УГИБДД МВД России по Приморскому краю;

- 8 рубежей в эксплуатацию не введены по объективным причинам 
(1 – реконструкция дороги; 1 – проблема с подключения к электросети; 
2 – необходима переустановка столбов; 4 – кража столбов 
и электрооборудования).

В 2015 году на техническое обслуживание систем профилактического видеонаблюдения и фото-радарных комплексов выполнено работ на сумму 7 млн. 430,0 тыс. рублей. В 2016 году на эти цели из краевого бюджета предусмотрено выделить 10 млн. 701,6 тыс. рублей.

По состоянию на 1 ноября 2016 года по выполнено и оплачено работ по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения и контроля скоростного режима на сумму 10 млн. 321,6 тыс. рублей.

С 22 августа 2014 года по 1 ноября 2016 года на основании материалов полученных с помощью установленных на дорогах края фото-радарных комплексов ЦАФАП УГИБДД УМВД России по Приморскому краю вынесено всего 319 603 административных постановлений по привлечению участников дорожного движения к ответственности за нарушения Правил дорожного движения на сумму 185 млн. 319,5 тыс. рублей. Из них взыскано 
и перечислено в бюджет 113 млн. 370,1 тыс. рублей, в том числе за:

пять месяцев 2014 года – 3 млн.453 тыс. рублей;

2015 год – 52 млн. 547,6 тыс. рублей;

десять месяцев 2016 года – 57 млн. 369,5 тыс. рублей.

При этом число лиц погибших в ДТП, в сравнении с базовым 
2012 годом, по итогам 2015 года снизился с 487 человек до 300 человек, 
а уровень социального риска (число лиц погибших в ДТП 
на 100 тыс. населения) с 25,5 до 15,5 соответственно.

В связи с вышесказанным считаем целесообразным дальнейшее развитие систем профилактического видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения в Приморском крае.

____________