| ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы и план их реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Срок наступления контрольного события |  |  |  | Краткое описание |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления» | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах Приморского края | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |  |  |  |
| 1.2.1. | Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |  |  |  |
|  | Контрольное событие - заключение соглашения с КГАУ «МФЦ Приморского края» о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края | январь 2016 года; январь 2017 года; январь 2018 года; январь 2019 года; январь 2020 года |  | Соглашение с КГАУ «МФЦ Приморского края» о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 1.2.3. | Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |  |  |  |
|  | Контрольное событие - подача заявлений органами местного самоуправления Приморского края на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края | 1 марта 2015 года 1 февраля 2016 года |  | сформированный список заявлений органов местного самоуправления Приморского края на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
|  | Контрольное событие - подписание с органами местного самоуправления Приморского края соглашений о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края | апрель 2015 года июнь 2015 года апрель 2016 года |  | соглашения с органами местного самоуправления Приморского края о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 1.2.5. | Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |  |  |  |
|  | Контрольное событие - подача заявлений органами местного самоуправления Приморского края на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края | 1 марта 2015 года 1 февраля 2016 года 25 июля 2016 года 25 июля 2017 года 25 июля 2018 года 25 июля 2019 года |  | сформированный список заявлений органов местного самоуправления Приморского края на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
|  | Контрольное событие - подписание с органами местного самоуправления Приморского края соглашений о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края | май 2015 года апрель 2016 года апрель 2017 года апрель 2018 года апрель 2019 года апрель 2020 года |  | соглашения с органами местного самоуправления Приморского края о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 1.2.6. | Поставка компьютерного и телекоммуникационного оборудования, оргтехники, программного обеспечения в рамках мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |  |  |  |
|  | Контрольное событие - проведение аукциона на право заключения государственного контракта на поставку компьютерного и телекоммуникационного оборудования, оргтехники, программного обеспечения в рамках мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края | май 2015 года |  | заключение государственного контракта на поставку компьютерного и телекоммуникационного оборудования, оргтехники, программного обеспечения в рамках мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае |
|  | Контрольное событие - оплата поставленного компьютерного и телекоммуникационного оборудования, оргтехники, программного обеспечения в рамках мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края | сентябрь 2015 года |  | платежное поручение |
| 1.2.7. | Предоставление из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края иных межбюджетных трансфертов на выплату гранта победителям конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края» | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |  |  |  |
|  | Контрольное событие - подача заявок на участие в конкурсе | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края | ноябрь 2016 года |  | сформированный список заявок на участие в конкурсе |
|  | Контрольное событие – подписание с органами местного самоуправления Приморского края соглашений о предоставлении из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края иных межбюджетных трансфертов на выплату гранта победителям конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края» | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края | декабрь 2016 года |  | платежное поручение |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных областях» | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края; департамент образования и науки Приморского края; департамент труда и социального развития Приморского края; департамент экономики и стратегического развития Приморского края |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Формирование единого информационно-коммуникационного пространства отрасли образования в Приморском крае | департамент образования и науки Приморского края |  |  |  |
| 3.1.2. | Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, включая оплату трафика | департамент образования и науки Приморского края |  |  |  |
|  | Контрольное событие - подача заявлений органами местного самоуправления Приморского края на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, включая оплату трафика | департамент образования и науки Приморского края | 01 июля 2015 года |  | сформированный список заявлений органов местного самоуправления Приморского края на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, включая оплату трафика |
|  | Контрольное событие - подписание с органами местного самоуправления Приморского края соглашений о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, включая оплату трафика | департамент образования и науки Приморского края | август 2015 года |  | соглашения с органами местного самоуправления Приморского края о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, включая оплату трафика |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Развитие отрасли информационных технологий и телекоммуникаций» | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Управление развитием информационного общества | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |  |  |  |
| 4.1.4. | Разработка концепции региональной информатизации Приморского края и дорожной карты реализации концепции | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |  |  |  |
|  | Контрольное событие - проведение закупки на право заключения государственного контракта на выполнение работ по разработке концепции и дорожной карты информатизации Приморского края | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края | октябрь 2016 года |  | заключение государственного контракта на выполнение работ по разработке концепции и дорожной карты информатизации Приморского края |
|  | Контрольное событие - принятие результатов исполнения государственного контракта на выполнение работ по разработке концепции и дорожной карты информатизации Приморского края | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края | декабрь 2016 года |  | акт выполненных работ |
| 4.2. | Основное мероприятие 2. Обслуживание информационно-коммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |  |  |  |
| 4.2.1. | Внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов государственной власти Приморского края краевым государственным бюджетным учреждением «Информационно-технологический центр Приморского края» (далее – КГБУ «ИТЦ Приморского края») | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |  |  |  |
| 4.2.1.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КГБУ «ИТЦ Приморского края» | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |  |  |  |
|  | Контрольное событие -заключение соглашения с КГБУ «ИТЦ Приморского края» о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края | январь 2015 года; январь 2016 года; январь 2017 года; январь 2018 года; январь 2019 года; январь 2020 года |  | соглашение с КГБУ «ИТЦ Приморского края» о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Приморского края» | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края; департамент земельных и имущественных отношений Приморского края; департамент лесного хозяйства Приморского края; департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края; департамент градостроительст-ва Приморского края |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1. Формирование инфраструктуры пространственных данных Приморского края | департамент земельных и имущественных отношений Приморского края |  |  |  |
| 5.1.1. | Развитие программно-технологической инфраструктуры пространственных данных | департамент земельных и имущественных отношений Приморского края; департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |  |  |  |
|  | Контрольное событие - проведение закупки на право заключения государственного контракта на выполнение работ по развитию информационной системы геопространственного обеспечения устойчивого управления Приморского края | департамент земельных и имущественных отношений Приморского края | июнь 2016 года июнь 2017 года |  | заключение государственного контракта на выполнение работ по развитию информационной системы геопространственного обеспечения устойчивого управления Приморского края |
|  | Контрольное событие - принятие результатов исполнения контракта по развитию информационной системы геопространственного обеспечения устойчивого управления Приморского края | департамент земельных и имущественных отношений Приморского края | ноябрь 2016 года ноябрь 2017 года |  | акт выполненных работ |
|  | Контрольное событие - проведение закупки на право заключения государственного контракта на поставку технологического оборудования для модернизации прикладных информационных систем геопространственного обеспечения с целью обеспечения полномочий органов государственной власти и местного самоуправления Приморского края | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края | июнь 2017 года |  | заключение государственного контракта на поставку технологического оборудования для модернизации прикладных информационных систем геопространственного обеспечения с целью обеспечения полномочий органов государственной власти и местного самоуправления Приморского края |
|  | Контрольное событие - принятие результатов исполнения контракта по поставке технологического оборудования для модернизации прикладных информационных систем геопространственного обеспечения с целью обеспечения полномочий органов государственной власти и местного самоуправления Приморского края | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края | июль 2017 года |  | акт выполненных работ |
|  | Контрольное событие - проведение закупки на право заключения государственного контракта на модернизацию информационной системы инфраструктуры пространственных данных в целях осуществления полномочий регионального фонда держателей пространственных данных | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края | июль 2017 года |  | заключение государственного контракта на модернизацию информационной системы инфраструктуры пространственных данных в целях осуществления полномочий регионального фонда держателей пространственных данных |
|  | Контрольное событие - принятие результатов исполнения контракта по модернизации информационной системы инфраструктуры пространственных данных в целях осуществления полномочий регионального фонда держателей пространственных данных | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края | декабрь 2017 года |  | акт выполненных работ |
|  | Контрольное событие - проведение закупки на право заключения государственного контракта на выполнение комплекса работ по аттестации оборудования в соответствии с требованиями по информационной безопасности | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края | август 2017 года |  | заключение государственного контракта на выполнение комплекса работ по аттестации оборудования в соответствии с требованиями по информационной безопасности |
|  | Контрольное событие - принятие результатов исполнения контракта на выполнение комплекса работ по аттестации оборудования в соответствии с требованиями по информационной безопасности | департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края | сентябрь 2017 года |  | акт выполненных работ |
| 5.2. | Основное мероприятие 2. Создание отраслевых региональных информационных систем управления с использованием результатов космической деятельности | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края; департамент лесного хозяйства Приморского края; департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края; департамент градостроительст-ва Приморского края |  |  |  |
| 5.2.1. | Создание и развитие государственной информационной системы учета сдачи леса на пунктах приемки древесины | департамент лесного хозяйства Приморского края |  |  |  |
|  | Контрольное событие - проведение закупки на право заключения государственного контракта на оказание услуг по развитию и сопровождению информационной системы учета сдачи леса на пунктах приемки древесины | департамент лесного хозяйства Приморского края | июнь 2016 года июнь 2017 года |  | заключение государственного контракта на оказание услуг по развитию и сопровождению информационной системы учета сдачи леса на пунктах приемки древесины |
|  | Контрольное событие - проведение закупки на право заключения государственного контракта на оказание услуг по развитию и сопровождению информационной системы учета сдачи леса на пунктах приемки древесины | департамент лесного хозяйства Приморского края | ноябрь 2016 ноябрь 2017 |  | акт выполненных работ |
| 5.2.2. | Создание системы космического мониторинга выявления нарушений в сфере лесного хозяйства | департамент лесного хозяйства Приморского края |  |  |  |
|  | Контрольное событие - проведение закупки на право заключения государственного контракта на оказание услуг по созданию системы космического мониторинга выявления нарушений в сфере лесного хозяйства | департамент лесного хозяйства Приморского края | июнь 2017 года |  | заключение государственного контракта на оказание услуг по созданию системы космического мониторинга выявления нарушений в сфере лесного хозяйства |
|  | Контрольное событие - принятие результатов исполнения государственного контракта на оказание услуг по созданию системы космического мониторинга выявления нарушений в сфере лесного хозяйства | департамент лесного хозяйства Приморского края | ноябрь 2017 года |  | акт выполненных работ |
|  | Контрольное событие - проведение закупки на право заключения государственного контракта на оказание услуг по развитию и сопровождению системы космического мониторинга выявления нарушений в сфере лесного хозяйства | департамент лесного хозяйства Приморского края | июнь 2018 года |  | заключение государственного контракта на оказание услуг по развитию и сопровождению системы космического мониторинга выявления нарушений в сфере лесного хозяйства |
|  | Контрольное событие - принятие результатов исполнения государственного контракта на оказание услуг по развитию и сопровождению системы космического мониторинга выявления нарушений в сфере лесного хозяйства | департамент лесного хозяйства Приморского края | ноябрь 2018 года |  | акт выполненных работ |
| 5.2.3. | Развитие государственной информационной системы Приморского края «Управление лесным фондом Приморского края» | департамент информатизации телекоммуника-ций Приморского края |  |  |  |
|  | Контрольное событие - проведение закупки на право заключения государственного контракта на оказание услуг по развитию и сопровождению государственной информационной системы Приморского края «Управление лесным фондом Приморского края» | департамент информатизации телекоммуника-ций Приморского края | июнь 2017 года июнь 2018 года |  | заключение государственного контракта на оказание услуг по развитию и сопровождению государственной информационной системы Приморского края «Управление лесным фондом Приморского края» |
|  | Контрольное событие - принятие результатов исполнения государственного контракта на оказание услуг по развитию и сопровождению государственной информационной системы Приморского края «Управление лесным фондом Приморского края» | департамент информатизации телекоммуника-ций Приморского края | ноябрь 2017 года ноябрь 2018 года |  | акт выполненных работ |
| 5.2.4. | Оказание услуг по развитию функциональных возможностей геоаналитической системы «Агроуправление» с использованием данных дистанционного зондирования Земли | департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |  |  |  |
|  | Контрольное событие - проведение закупки на право заключения государственного контракта на оказание услуг по развитию функциональных возможностей геоаналитической системы «Агроуправление» с использованием данных дистанционного зондирования Земли | департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края | сентябрь 2016 года сентябрь 2017 года |  | заключение государственного контракта на оказание услуг по развитию функциональных возможностей геоаналитической системы «Агроуправление» с использованием данных дистанционного зондирования Земли |
|  | Контрольное событие - принятие результатов исполнения государственного контракта на оказание услуг по развитию функциональных возможностей геоаналитической системы «Агроуправление» с использованием данных дистанционного зондирования Земли | департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края | декабрь 2016 года декабрь 2017 года |  | акт принятых работ |
| 5.2.5. | Проведение инвентаризации и мониторинга земель сельскохозяйственного и другого назначения, агрономического учета, организация оперативного учета полевых работ с применением систем спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS | департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |  |  |  |
|  | Контрольное событие - проведение закупки на право заключения государственного контракта на оказание услуг по проведению инвентаризации и мониторинга земель сельскохозяйственного и другого назначения, агрономического учета, организация оперативного учета полевых работ с применением систем спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS | департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края | сентябрь 2016 года сентябрь 2017 года |  | Заключение государственного контракта на оказание услуг по проведению инвентаризации и мониторинга земель сельскохозяйственного и другого назначения, агрономического учета, организация оперативного учета полевых работ с применением систем спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS |
|  | Контрольное событие - принятие результатов исполнения государственного контракта на оказание услуг по проведению инвентаризации и мониторинга земель сельскохозяйственного и другого назначения, агрономического учета, организация оперативного учета полевых работ с применением систем спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS | департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края | декабрь 2016 года декабрь 2017 года |  | акт выполненных работ |
| 5.2.6. | Создание региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | департамент градостроительст-ва Приморского края |  |  |  |
|  | Контрольное событие - проведение закупки на право заключения государственного контракта на оказание услуг по созданию региональной ИСОГД | департамент градостроительства Приморского края | октябрь 2016 года |  | заключение государственного контракта на оказание услуг по созданию региональной ИСОГД |
|  | Контрольное событие - принятие результатов исполнения государственного контракта на оказание услуг по созданию региональной ИСОГД | департамент градостроительст-ва Приморского края | декабрь 2016 года |  | акт принятых работ |
|  | Контрольное событие - проведение закупки на право заключения государственного контракта на оказание услуг по развитию и сопровождению региональной ИСОГД | департамент градостроительст-ва Приморского края | июль 2017 года |  | заключение государственного контракта на оказание услуг по развитию и сопровождению региональной ИСОГД |
|  | Контрольное событие - принятие результатов исполнения государственного контракта на оказание услуг по развитию и сопровождению региональной ИСОГД | департамент градостроительст-ва Приморского края | ноябрь 2017 года |  | акт принятых работ |
| 5.2.7. | Создание региональной информационной системы «Объекты культурного наследия» | департамент информатизации телекоммуникаций Приморского края |  |  |  |
|  | Контрольное событие - проведение закупки на право заключения государственного контракта на оказание услуг по созданию региональной информационной системы «Объекты культурного наследия» | департамент информатизации телекоммуникаций Приморского края | июль 2017 года |  | заключение государственного контракта на оказание услуг по созданию информационной системы «Объекты культурного наследия» |
|  | Контрольное событие - принятие результатов исполнения государственного контракта на оказание услуг по созданию региональной информационной системы «Объекты культурного наследия» |  | ноябрь 2017 года |  | акт принятых работ |
| 5.3. | Основное мероприятие 3. Актуализация цифрового картографического материала на территории Приморского края | департамент информатизации телекоммуникаций Приморского края |  |  |  |
| 5.3.1. | Пополнение и обновление цифрового картографического материала, включая данные дистанционного зондирования Земли сверхвысокого и высокого линейного разрешения на территории Приморского края | департамент информатизации телекоммуникаций Приморского края |  |  |  |
|  | Контрольное событие - проведение закупки на право заключения государственного контракта на приобретение картографического материала | департамент информатизации телекоммуника-ций Приморского края | июнь 2017 года июнь 2018 года |  | заключение государственного контракта на приобретение картографического материала |
|  | Контрольное событие - принятие результатов исполнения государственного контракта на приобретение картографического материала |  | ноябрь 2017 года ноябрь 201 года |  | акт выполненных работ |
| 6. | Подпрограмма № 6 «Информирование населения Приморского края о реализации государственных программ Приморского края и социально значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае» | департамент информационной политики Приморского края |  |  |  |
| 6.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение доступа граждан к информации о реализации государственных программ Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства | департамент информационной политики Приморского края | 2013 | 2020 |  |
| 6.3.1.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания краевому государственному бюджетному учреждению «Общественное телевидение Приморья | департамент информационной политики Приморского края |  |  |  |
|  | Контрольное событие -подписание соглашения о предоставлении субсидии | департамент информационной политики Приморского края | 31 января 2015 года; 31 января 2016 года; 31 января 2017 года; 31 января 2018 года; 31 января 2019 года; 31 января 2020 года |  | соглашение о предоставлении субсидии |
| 6.3.1.2. | Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы краевому государственному бюджетному учреждению «Общественное телевидение Приморья» | департамент информационной политики Приморского края |  |  |  |
|  | Контрольное событие -подписание соглашения о предоставлении субсидии | департамент информационной политики Приморского края | 31 января 2015 года; 31 января 2016 года; 31 января 2017 года; 31 января 2018 года; 31 января 2019 года; 31 января 2020 года |  |  |
|  | Контрольное событие -отчет о целевом использовании субсидии | департамент информационной политики Приморского края | 31 января 2016 года; 31 января 2017 года; 31 января 2018 года; 31 января 2019 года; 31 января 2020 года; 31 января 2021 года |  |  |
| 6.3.3.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания краевому государственному автономному учреждению «Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» | департамент информационной политики Приморского края |  |  |  |
|  | Контрольное событие - подписание соглашения о предоставлении субсидии | департамент информационной политики Приморского края | 31 января 2015 года, 31 января 2016 года, 31 января 2017 года, 31 января 2018 года, 31 января 2019 года, 31 января 2020 года |  | соглашение о предоставлении субсидии |
| 6.3.3.2. | Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы краевому государственному автономному учреждению «Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» | департамент информационной политики Приморского края |  |  |  |
|  | Контрольное событие -подписание соглашения о предоставлении субсидии | департамент информационной политики Приморского края | 31 января 2015 года; 31 января 2016 года; 31 января 2017 года; 31 января 2018 года; 31 января 2019 года; 31 января 2020 года |  | соглашение о предоставлении субсидии |
|  | Контрольное событие - отчет о целевом использовании субсидии | департамент информационной политики Приморского края | 31 января 2016 года; 31 января 2017 года; 31 января 2018 года; 31 января 2019 года; 31 января 2020 года; 31 января 2021 года |  | отчет о целевом использовании субсидии |
| 6.3.4. | Освещение деятельности органов государственной власти Приморского края краевым государственным автономным учреждением Приморского края «Приморский телевизионный центр», в том числе: | департамент информационной политики Приморского края |  |  |  |
| 6.3.4.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания краевому государственному автономному учреждению Приморского края «Приморский телевизионный центр | департамент информационной политики Приморского края |  |  |  |
|  | Контрольное событие - подписание соглашения о предоставлении субсидии | департамент информационной политики Приморского края | 30 июня 2015 года |  | соглашение о предоставлении субсидии |
| 6.3.4.2. | Предоставление субсидии на осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы краевому государственному автономному учреждению Приморского края «Приморский телевизионный центр» | департамент информационной политики Приморского края |  |  |  |
|  | Контрольное событие - подписание соглашения о предоставлении субсидии | департамент информационной политики Приморского края | 30 июня 2015 года |  | соглашение о предоставлении субсидии |
|  | Контрольное событие - отчет о целевом использовании субсидии | департамент информационной политики Приморского края | 31 января 2015 года; 31 января 2016 года |  | отчет о целевом использо-вании субсидии |
| 6.3.5. | Предоставление субсидий из бюджета Приморского края организациям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, а также проведение социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края | департамент информационной политики Приморского края |  |  |  |
|  | Контрольное событие - объявление приема заявок на получение субсидии |  | 31 августа 2015 года; 31 марта 2016 года; 31 марта 2017 года; 31 марта 2018 года; 31 марта 2019 года; 31 марта 2020 года |  | извещение о приеме заявок на участие в конкурсном отборе организаций на получение субсидии |
|  | Контрольное событие - отчет о целевом использовании субсидии |  | 31 декабря 2015 года; 31 декабря 2016 года; 31 декабря 2017 года; 31 декабря 2018 года; 31 декабря 2019 года; 31 декабря 2020 года |  | отчет о целевом использовании субсидии |
| 6.3.6. | Предоставление субсидий из краевого бюджета в виде грантов бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации | департамент информационной политики Приморского края |  |  |  |
|  | Контрольное событие - объявление приема заявок на получение субсидии |  | 31 апреля 2016 года |  | извещение о приеме заявок на участие в конкурсном отборе учреждений на получение субсидии |
|  | Контрольное событие - отчет о целевом использовании субсидии |  | 31 декабря 2016 года |  | отчет о целевом использовании субсидии |
| 6.4. | Основное мероприятие 4. Мониторинг исполнения требований законодательства о рекламе в сфере размещения и эксплуатации наружных рекламных конструкций | департамент информационной политики Приморского края |  |  |  |
| 6.4.3. | Обеспечение полномочий в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района | департамент информационной политики Приморского края |  |  |  |
|  | Контрольное событие – проведение закупки на право заключения государственного контракта на оказание услуг по оценке, необходимой для определения стоимости (платы) по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Приморского края, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, поселений, входящих в состав Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района | департамент информационной политики Приморского края | июль 2016 года |  | заключение государственного контракта на оказание услуг по оценке, необходимой для определения стоимости (платы) по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Приморского края, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, поселений, входящих в состав Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района. |
|  | Контрольное событие - принятие результатов исполнения государственного контракта на оказание услуг по оценке, необходимой для определения стоимости (платы) по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Приморского края, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, поселений, входящих в состав Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района | департамент информационной политики Приморского края | ноябрь 2016 года |  | акт выполненных работ |