Информация об исполнении в 2017 году подпрограммы «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2020 годы» в рамках государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы

Существующую сеть автомобильных дорог общего пользования Приморского края  на 01.01.2017 года составляют дороги:

-федерального значения, протяженностью 581,195 км,

-регионального и межмуниципального значения, протяженностью 6 718 км,

-местного значения, протяженностью - 9 545,7 км.

Автомобильные дороги регионального значения с асфальтобетонным покрытием  составляют – 3 412 км (51%);

- с переходным типом покрытия (щебеночные, гравийные) – 3 204 км (48%);

- грунтовые дороги – 102 км (1%).

На сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Приморского края эксплуатируются 1594 мостов и  путепроводов общей протяженностью 67,57 тыс. п. м, включая 2 внеклассных моста (Золотой Рог и низководный Де Фриз-Седанка), 2 тоннеля.

Предусмотренный объем дорожного фонда на 2017 год составляет 11 943 млн. рублей из них 4 557 млн. рублей средства федерального бюджета и 7 386 млн. рублей средства краевого бюджета.

Финансовые средства направляются на основные направления деятельности:

- содержание автомобильных дорог – 2 562 млн. рублей;

- ремонт автомобильных дорог - 542 млн. рублей;

- безопасные и качественные дороги 1 442 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет в размере 625 млн. рублей, консолидированный бюджет в размере 817 млн. рублей (720 млн. рублей – краевой бюджет, 
97 млн. рублей – местный бюджет);

- устранения последствий от тайфуна LIONROCK – 1 137 млн. рублей;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог 
–5 519 млн. рублей, из них федеральный бюджет 2 794 млн. рублей и 2 725 млн. рублей за счет средств краевого бюджета;

- софинансирование расходов муниципальных образований Приморского края по осуществлению дорожной деятельности 
– 667 млн. рублей.

- Для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и дорожных сооружений на них по четырем климатическим районам, а также на содержание искусственных сооружений (мостов, путепроводов, эстакад, труб)  заключены двухгодичные  государственные контракты на период содержания  2016-2017 годы.

Заключены государственные контракты на сумму 2 562 млн. рублей или 100%.

В рамках содержания были выполнены работы по устройству слоя износа (17 км) и устранению пучинообразования (4 452 м2).

Проведены работы по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства – искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения по 10 объектам.

- В рамках ремонта автомобильных дорог и дорожных сооружений предусмотрен ремонт на общую сумму 542 млн. рублей.

В соответствии с планом работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2017 году, а также в пределах лимита финансирования из краевого бюджета, запланировано отремонтировать 123 км автомобильных дорог.

На проведение работ по ремонту автомобильных дорог заключены государственные контракты:

- по ремонту автомобильных дорог регионального значения Приморского края к объектам территорий опережающего развития (ТОР) Григорьевка-Новожатково на участке км 0 - км 4,5; Михайловка-Турий Рог-Дубки на участке км 0-км 2,7; Михайловка-Дальнее с подъездом к 
с. Ленинское – на сумму 243 млн. рублей;

-исполнение поручения Губернатора Приморского края по ремонту автомобильной дороги Владивосток – Находка – Новонежино – Анисимовка на участке км 0-12 в Приморском крае -  на сумму 137 млн. рублей.

-по восстановлению дорожных одежд на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Артем-Находка-порт-Восточный км 36, Артем-Находка-порт Восточный км 90 - км 92, Хабаровск – Владивосток - Светлогорье км 2 - км 16, Михайловка - Турий Рог - Новошахтинский км 0 – км 4 на сумму – 78,0 млн. рублей;

-по восстановлению дорожных одежд на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Осиновка - Рудная Пристань - горнолыжная база км 1 и 2км , Веденка - Соловьевка 3км, Раздольное - Хасан - Цуканово км 0 - 2км, ст. Сухановка - Андреевка 0 - 1км  на сумму
 – 48 млн. рублей;

-по ремонту моста на 2км  автомобильной дороги Хабаровск – Владивосток – Сибирцево - Депо (с устройством объездного моста) в Сибирцевском  городском поселении Приморского края на сумму 
– 19 млн. рублей со сроком окончания работ в текущем году;

-завершаются работы по ремонту искусственных сооружений (мостов) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Маргаритово - Моряк-Рыболов в Ольгинском муниципальном районе завершение работ начатых в 2016 году срок завершения работ запланирован на октябрь месяц текущего года.

- В 2017 году Приморский край включен в программу «Развитие транспортной системы» в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Цель приоритетного проекта заключается в:

приведении в нормативное состояние дорожной сети Владивостокской агломераций (в 2017 г. – 42,32%, в 2018 г. – 50,50%, в 2025 – 85%); сокращении количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети городских агломераций (в 2017 г. – 23,46%, в 2018 г. – на 58,02 % от уровня 2016 г., в 2025 – на 85,19%);

оптимизации транспортных потоков, обеспечение синхронизации развития всех видов транспорта городской агломерации;

обеспечении повышения эффективности расходования средств дорожных фондов за счет создания автоматизированных мониторинговых систем, ориентированных на взаимодействие с пользователями автомобильных дорог.

Реализация приоритетного проекта «безопасные и качественные дороги» осуществляется в III этапа

I этап реализуется с 2017 года по 2018 год включительно:

реализация с предоставлением поддержки за счет средств федерального бюджета программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, предусматривающая мероприятия, направленные на ликвидацию мест концентрации ДТП и проведение ремонтно-восстановительных работ;

внедрение информационных ресурсов, обеспечивающих:

контроль, в том числе общественный, за формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов;

формирование базы данных фото и видеоматериалов, содержащих зафиксированные гражданами нарушения правил дорожного движения;

общественного мониторинга ситуации на автомобильных дорогах.

подготовка предложений по второму этапу реализации приоритетного проекта, в том числе программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций, предусматривающих совершенствование системы организации дорожного движения и оптимизацию транспортных потоков, синхронизацию развития всех видов транспорта.

II этап реализуется с 2019 по 2021 год

реализация осуществляется также с предоставлением поддержки за счет средств федерального бюджета программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, предусматривающие мероприятия, направленные на ремонт, а также капитальный ремонт и реконструкцию автомобильных дорог.

III этап реализуется с  2022 по 2025 годы и подразумевает под собой завершение реализации с предоставлением поддержки за счет средств федерального бюджета программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Владивостокской агломераций.

В 2017 году по Программе «Безопасные и качественные дороги» планируется выполнить ремонт 102 км в рамках выделенного финансирования в размере 1 442 млн. рублей, в том числе:

– 625 млн. рублей средства федерального бюджета;

– 720 млн. рублей средства краевого бюджета;

– 97 млн. рублей средства местных бюджетов.

В рамках реализации программы, в 2017 году планируется отремонтировать автомобильные дороги краевого, межмуниципального значения,  на сумму 475 млн. рублей.

В рамках ремонта автодорог местного значения:

Во Владивостокском городском  округе общий объем финансирования составит 624 млн. рублей;

В Артемовском городском округе - 160 млн. рублей;

В Надеждинском муниципальном районе -  91 млн. рублей;

В Шкотовский муниципальном районе общий объем финансирования составит 92,12 млн. рублей .

В настоящее время заключено 39 контрактов на выполнение работ по осуществлению дорожной деятельности (ремонту) на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края за счет дорожного фонда Приморского края в рамках Приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

В рамках заключенных контрактов выполняются работы по усилению земляного полотна с учетом воздействия современных нагрузок, устройству асфальтобетонных покрытий.

Замедление работ было связано с необходимостью проведения восстановительных работ на автомобильных дорогах регионального значения и дорожных сооружений на них, разрушенных и поврежденных в результате ливневых дождей над южной частью Приморского края, механизированные силы и трудовые ресурсы основной подрядной организации 
АО «Примавтодор», занятой на исполнении государственных контрактов по ремонтным и восстановительным работам, переброшены на восстановление объектов для обеспечения транспортного сообщения с населенными пунктами края.

Но в настоящее время темпы работ увеличены и график выполнения работ соблюдается.

В рамках заключенных контрактов  специалистами 
КГКУ «Примуправтодор» осуществляется постоянный контроль качества работ. А именно выполняются работы по видео фиксации дефектов дорожного покрытия, обстановки и обустройства дорог, по фиксации (измерение) геометрических параметров дорог: расстояние, поперечный уклон, продольный уклон, углы поворота трассы, ровность покрытия, глубина колеи.

Ведется работа по разработке комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, а также комплексных схем организации дорожного движения на улично-дорожной сети городской агломерации.

Осуществляется еженедельный мониторинг этапов и контрольных точек с непосредственным участием членов команды приоритетного направления. Необходимо отметить, что  в команду включены представитель СМИ и представитель Общероссийского народного фронта.

Для обеспечения общественного мониторинга за состоянием дорог и реагирования на выявленные дефекты департаментом информационной политики Приморского края был создан региональный сайт «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», где можно ознакомиться с новостными материалами по вопросу реализации проекта на территории Приморского края, а также с самой программой ремонта дорог в границах Владивостокской агломерации. Подать свои предложения может любой житель Приморского края, включая представителей общественных организаций.

- Продолжаются работы по восстановлению поврежденных участков дорог в результате чрезвычайной ситуации природного характера «LIONROCK» в 2016 году.

Всего пострадало 550 км автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения, 32 моста. Общий ущерб автомобильным дорогам составил 3 679 млн. рублей, из них:

ущерб дорогам регионального значения (393 км, 24 моста) 
– 2 896,17 млн. рублей;

ущерб дорогам местного значения (157 км, 8 мостов) 
– 782 млн. рублей.

32 моста (из них 8 на автомобильных дорогах местного значения) не подлежат восстановлению.

На 20 сентября 2017 года основные работы по восстановлению автомобильных дорог завершены, за исключением таких участков как Лазо-Заповедное 51 км, Находка-Лазо-Ольга –Кавалерово 295-360 км.

В настоящее время работы выполняются работы по восстановлению мостов на 9 объектах, планируемый срок ввода ноябрь текущего года. Их восстановление осуществится в плановом порядке.

На восстановление объектов выделены средства федерального бюджета в сумме 1 597 млн. рублей, в том числе 460 млн. рублей в 2016 году (200 млн. рублей за счет средств краевого бюджета и 260 млн. рублей за счет средств федерального бюджета) и  1 137 млн. рублей в 2017 году.

Выполненные работы составили 804 млн. рублей или 71%.

Полное восстановление автомобильных дорог будет завершено
в 2017 году, мостов 2018 году.

В настоящее время ведутся работы по мостовым сооружениям:

1. через реку Черемуховая на 23км в Дальнегорском городском округе:

2. через реку Извилинка на автомобильной дороге Новомихайловка - Чугуевка - Лазо в Чугуевском муниципальном районе

3. на автомобильной дороге  Устиновка-Зеркальная 31км в Кавалеровском муниципальном районе;

4. на автомобильной дороге  Кавалерово-Хрустальный 1км в Кавалеровском муниципальном районе;

5. на автомобильной дороге Уборка-Самарка-Ариадное 3км в Чугуевском муниципальном районе;

6. на автомобильной дороге  Осиновка-Рудная Пристань-Соколовка  14км в Чугуевском муниципальном районе;

7. через реку Зеркальная на автомобильной дороге Подъезд к Суворово в Кавалеровском муниципальном районе;

8. через  реку Соболевка  на автомобильной дороге Усть-Соболевка-Аэропорт 1км в Тернейском муниципальном районе;

9. через  реку Максимовка 3км на автомобильной дороге Максимовка-Усть-Соболевка в Тернейском муниципальном районе.

- В рамках мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории Приморского края»

Продолжается реализация объекта «Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18– км 40 в Приморском крае» заключен государственный контракт  со стоимостью 20 671 млн. рублей. Срок окончания работ запланирован на 18.12.2020 года.

В настоящее время выполнение составляет 1 824 млн. рублей, а именно выполняются следующие виды работ:

- подготовительные работы;

- устройство земляного полотна;

- устройство искусственных сооружений.

Техническая готовность объекта на конец года составит 25%.

В рамках реализации объекта «Строительство автомобильной дороги Зима Южная – Раздольное – Хасан на участке Зима Южная – Новый – Де-Фриз в Приморском крае» заключен государственный контракт стоимостью 496 млн. рублей. Срок окончания работ запланирован на 29.12.2017 года.

Работы выполняются в плановом режиме, выполняется асфальтирование объекта.

В рамках реализации объекта «Строительство автомобильной дороги Михайловка – Турий Рог – Некруглово на участке км 0 – км 2,5 в Приморском крае» заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ по объекту. Стоимость выполнения подрядных работ составляет 121 млн. рублей. Срок окончания работ по государственному контракту запланирован на  01.10.2017 г.

Работы также выполняются в плановом режиме, завершение асфальтирование объекта.

В рамках реализации объекта «Строительство автомобильной дороги Хабаровск – Владивосток – Меркушевка на участке км 0 – км 6,4 в Приморском крае» заключен Государственный контракт  на сумму 409 млн. рублей со сроком выполнения до  31.10.2017 года.

Работы выполняются в плановом режиме, завершение работ октябрь 2017 года.

По объекту «Строительство автомобильных дорог вдоль границ земельных участков ООО «РусАгро-Приморье» (0,9 км, 2,1 км, 1,6 км)» заключен Государственный контракт  на сумму 201 млн. рублей. Работы будут завершены в ноябре текущего года.

- По мероприятию «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края»

В 2017 году направлено 630 млн. рублей по следующим направлениям:

софинансирования муниципальных образований Приморского края по проведению капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования  населенных пунктов предусмотрено 353 млн. рублей. 
11 муниципальных образований представили документы на финансирование в общей сумме 44 млн. рублей.

софинансирования муниципальных образований Приморского края по проведению  капитального ремонта и ремонта дворовых  территорий многоквартирных  домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов предусмотрено 
122 млн. рублей.

софинансирования муниципальных  образований  Приморского края по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования  местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт предусмотрено 29 млн. рублей.

софинансирования муниципальных образований Приморского края по проектированию, строительству, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трёх и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям на их капитальный ремонт и ремонт предусмотрено 127 млн. рублей. 
15 муниципальных образований представили документы для перечисления аванса (в размере 30%) на общую сумму 38 млн. рублей.

- В результате прохождения ливневых дождей над южной частью территории Приморского края в период 06-07 августа 2017 года подверглись разрушениям автомобильные дороги регионального и местного значения и искусственные дорожные сооружения на них в Уссурийском городском округе, Хасанском, Надеждинском, Михайловском, Октябрьском, Пограничном, Ханкайском муниципальных районах.

В целях оценки ущерба, нанесенного паводком  автомобильным дорогам на территории Приморского края в соответствии с Распоряжением Федерального дорожного агентства  сформирована  рабочая группа, которая совместно со специалистами департамента транспорта и дорожного хозяйства и муниципальных образований в период  14 августа по 26 августа 2017 года провели обследование автомобильных дорог пострадавших от паводка.

По результатам обследования участков дорог, разрушенных паводком, сформированы дефектные ведомости и перечень участков дорог, подлежащих восстановлению в Приморском крае.

В Приморском крае было повреждено 144 км автомобильных дорог регионального  и местного значения, повреждено 19 мостов из них разрушено 4 и повреждены 51 водопропускная  труба из них разрушено 
22 шт., Росавтодором приняты к утверждению объемы на общую сумму 
510 млн. рублей, из них на автомобильных дорогах общего пользования регионального  значения общей протяженностью 129 км, 15 мостов (не подлежат восстановлению 4 моста: - Раздольное-Хасан 9км, Подъезд к с. Духовское 27км, Рубиновка-госграница 37км, Галенки - Новогеоргиевка - Ильичевка – Поспеловка 12км), 40 водопропускных труб на сумму 
466 млн. рублей.

Росавтодором не приняты работы по муниципальным объектам так как предъявленные документы не были проверены комиссией, а также был скорректирован сметный расчёт. Дополнительный объем, представленный муниципалитетами оценен в 170 млн. рублей.

Восстановлен бесперебойный проезд на всех разрушенных автомобильных дорогах регионального значения – 129 км, выполнены объезды у разрушенных мостов и труб.