О ходе реализации Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» в Приморском крае

29 декабря 2014 г. принят Федеральный закон № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».

В  Приморье создано 4 ТОР: «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень», «Нефтехимический».

Каждая из них имеет свою специализацию, которая важна не только с точки зрения текущего развития, но и с точки зрения создания «новой экономики» региона.

Для ТОР «Надеждинская» и ТОР «Михайловский» установлены обязательства Приморского края по созданию объектов инфраструктуры, реализация которых осуществляется в проектном формате: утверждены команды проектов, назначены руководители проектов в лице профильных директоров департаментов, сформированы детальные документы календарного планирования, осуществляется мониторинг проектов с использованием государственной информационной системы «Управление проектами в Приморском крае».

По инициативе Минвостокразвития России в постановления Правительства РФ о создании ТОР «Надеждинская» и «Михайловская» внесены изменения, предусматривающие увеличение сроков создания инфраструктуры с 2015-2017 гг. на 2015-2020 гг.

Постановлениями Правительства Российской Федерации о создании ТОР устанавливается общая сумма финансовых обязательств федерального и краевого бюджетов:

ТОР «Надеждинская» - 3,7 млрд. рублей/ не менее 1,9 млрд. рублей;

ТОР «Михайловский» – 4,7 млрд. рублей/не менее 2,2 млрд. рублей.

Установленные постановлениями Правительства РФ финансовые обязательства Приморского края предусмотрены в полном объеме в государственных программах и краевом бюджете.

Во исполнение Постановлений заключены Соглашения о создании ТОР, детализирующие конкретные объекты инфраструктуры, подлежащие строительству, основные контрольные точки и обязательства финансирования по каждому объекту по годам (далее – Перечни объектов).

Перечни объектов содержат:

обязательства Приморского края – проектирование и строительство объектов коммунального и дорожного хозяйства, разработка документации по планировке территории под размещение объектов газоснабжения;

федеральные обязательства – проектирование и строительство объектов электросетевой инфраструктуры.

Обязательства по строительству инфраструктуры газоснабжения в Перечень объектов не включены и создаются за счет внебюджетных источников – средства инвестиционной программы ПАО «Газпром».

Все создаваемые объекты инфраструктуры синхронизированы с планами инвесторами по реализации проектов, и будут введены в эксплуатацию в установленные Перечнями объектов и Постановлениями Правительства РФ сроки,

В ТОР Приморского края зарегистрирован 56 резидента (ТОР «Надеждинская» - 36 резидентов, «Михайловская» - 8 резидентов, «Большой камень» - 11 резидентов, «Нефтехимический» - 1 резидент.). Объем подписанных соглашений - свыше 906 млрд. руб. Создается порядка 18 тыс. рабочих мест.

По информации, предоставленной АО «Корпорация развития дальнего Востока» по состоянию на 1.10.2017 года фактически осуществлено инвестиций в сумме 21,8 млн. рублей, создано 1 625 рабочих мест.

Резидентам ТОР  законодательством Приморского края установлены налоговые преференции, аналогичные резидентам СПВ.

Законом Приморского края от 28.11.2003 № 82-КЗ установлены пониженные ставки налога на имущество организаций в размере: 0% - в первые 5 лет, 0,5% - в последующие 5 лет (для обычных условий ставка 2,2%).

Законом Приморского края от 19.12.2013 № 330-КЗ «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций»,  резидентам свободного порта Владивосток установлены пониженные ставка налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в краевой бюджет, в размере: 0% - в первые 5 лет; 10% - в последующие 10 лет (для обычных условий ставка  в части, подлежащей зачислению в краевой бюджет - 18%).

По состоянию на 1 октября 2017 года объем предоставленной льготы резидентам ТОР в части краевого бюджета составил 180,2 млн. рублей, в том числе:

по налогу на прибыль – 29,6 млн. рублей (5 резидентов);

по налогу на имущество – 150,6 млн. рублей (4 резидента).