Приложение П.1

к Приложению П.

Система программных мероприятий

Анучинский район	2

Арсеньевский городской округ	2

Артемовский городской округ	3

Владивостокский городской округ	5

Городской округ Большой Камень	15

Городской округ Спасск-Дальний	21

Дальнегорский городской округ	22

Дальнереченский городской округ	23

ЗАТО Фокино	24

Кавалеровский район	25

Кировский район	25

Красноармейский район	26

Лазовский район	27

Лесозаводский городской округ	27

Михайловский район	27

Надеждинский район	28

Находкинский городской округ	29

Октябрьский район	31

Ольгинский район	31

Партизанский городской округ	32

Партизанский район	33

Пограничный район	35

Пожарский район	35

Спасский район	36

Тернейский район	37

Уссурийский городской округ	37

Ханкайский район	41

Хасанский район	41

Хорольский район	43

Черниговский район	43

Чугуевский район	44

Шкотовский район	46

Яковлевский район	47

Межмуниципальный уровень	47

|  | Проекты и мероприятия | Объем фин., млн. руб. | в т.ч. ФБ, млн. руб. | Начало | Окончание | ПСД | Описание, мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анучинский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 204,52 | 37,20 |  |  |  |  |
|  | Охрана окружающей среды | 37,20 | 37,20 |  |  |  |  |
| 1 | Расчистка, спрямление, дноуглубление русел рек Арсеньевка и Муравейка для защиты от наводнений территории Анучинского муниципального района Приморского края, в том числе разработка ПСД | 37,20 | 37,20 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения – 1600 человек. |
|  | Развитие транспортного комплекса | 167,32 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство моста через р. Тихая на км 4+680 дороги Чернышевка - Новопокровка в Приморском крае | 167,32 | 0,00 | 2019 | 2019 | Разработана, актуальная |  |
|  | Арсеньевский городской округ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 563,41 | 4 405,65 |  |  |  |  |
|  | Охрана окружающей среды | 83,70 | 65,00 |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт траншейного водосброса Дачинского водохранилища, г. Арсеньев, в том числе разработка ПСД | 18,70 | 0,00 | 2019 | 2020 | Требуется разработать |  |
| 4 | Расчистка, спрямление, дноуглубление русла реки Дачная для защиты от наводнений Арсеньевского городского округа Приморского края, в том числе разработка ПСД | 65,00 | 65,00 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения. Количество защищаемого населения – 3600 человек. |
|  | Развитие жилищно - коммунального хозяйства и благоустройство | 190,40 | 188,50 |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная | 190,40 | 188,50 | 2018 | 2019 | Разработана, актуальная |  |
|  | Развитие здравоохранения | 3 401,46 | 3 367,78 |  |  |  |  |
| 6 | Перинатальный центр на севере Приморского края (г. Арсеньев) (создание акушерского стационара III уровня) | 3 401,46 | 3 367,78 | 2019 | 2019 | Требуется разработать | Стационар на 132 койки, 1300-1500 родов в год. |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 887,85 | 784,37 |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция стадиона "Авангард" г. Арсеньева | 27,85 | 27,57 | 2020 | 2020 | Разработана, актуальная | Стадион с естественным травянным покрытием, удобной трибуной, оборудованными секторами для метания диска и толкания ядра, прыжков, обустроенными раздевалками и туалетными комнатами. |
| 8 | Строительство крытого тренировочного катка в г. Арсеньеве | 275,00 | 242,00 | 2019 | 2021 | Требуется разработать | Площадь застройки - 3 349,0 кв.м., общая площадь - 3660,0 кв.м., строительный объем - 30122,0 куб.м., этажность - 1-2, зал с ледовым полем 29х60м, пропускная способность ледового поля - 50 чел., массовое катание на льду - 300 чел. в день, количество мест на трибунах - 322. |
| 9 | Строительство скоростной канатной дороги на базе зимних видов спорта КГАУ «КСШ» в г. Арсеньев (гора Обзорная) | 585,00 | 514,80 | 2019 | 2020 | Требуется разработать | Длина по горизонтали – 1770 м. Перепад высот – 492,50 м. Пропускная способность – 2400 чел./ч. Скорость – 5,00 м/с Время в пути (на стороне подъема) – 6,46 мин. |
|  | Артемовский городской округ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 97 185,08 | 96 380,45 |  |  |  |  |
|  | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 227,50 | 227,50 |  |  |  |  |
| 10 | Капитальное строительство: здание специального учреждения для временного размещения иностранных граждан, подлежащих административному выдворению или депортации за пределы Российской Федерации (г. Артем, ул. Стрельникова, 44). | 227,50 | 227,50 | 2019 | 2020 | Требуется разработать | для размещения до 200 человек нарушителей миграционного зконодательства (для последующей департации) |
|  | Охрана окружающей среды | 58,90 | 34,20 |  |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт противопаводкового гидротехнического сооружения Пушкаревский гидроузел в Артемовском городском округе, в том числе разработка ПСД | 43,70 | 19,00 | 2019 | 2021 | Требуется разработать | Капитальный ремонт объекта. |
| 12 | Расчистка, спрямление, дноуглубление русел рек Озерные ключи, Саперка, Грязнуха, Орловка, Пушкаревка, Артемовка и ручья Гнилой для защиты от наводнений Артемовского городского округа Приморского края, в том числе разработка ПСД | 15,20 | 15,20 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения. Количество защищаемого населения – 8600 человек. |
|  | Развитие жилищно - коммунального хозяйства и благоустройство | 21,49 | 21,29 |  |  |  |  |
| 13 | Ремонтно-восстановительные работы конструкции шахтного водосброса (воронка Артемовского гидроузла) | 21,49 | 21,29 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
|  | Развитие здравоохранения | 1 186,80 | 1 174,93 |  |  |  |  |
| 14 | Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г.Артеме | 1 186,80 | 1 174,93 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная | Общая площадь здания - 8324,80 кв.м., 7 этажей, мощность (количество посещений в смену) - 500 посещений. Количество коек в дневном стационаре - 20 коек. В результате релизции проекта планируется осуществить новое строительство объекта на земельном участке площадью 13358 кв. м. по адресу Приморский край, г.Артем, ул. Партизанская.13 500 посещений в смену |
|  | Развитие образования | 955,25 | 945,70 |  |  |  |  |
| 15 | Строительство школы на 825 мест в Артемовском городском округе | 955,25 | 945,70 | 2019 | 2020 | Требуется разработать | 825 мест |
|  | Развитие транспортного комплекса | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкции объекта инфраструктуры воздушного транспорта: Искусственная взлетно-посадочная полоса аэродрома Владивосток (Кневичи) (ИВПП-2) | 20 000,00 | 20 000,00 | 2019 | 2020 | Требуется разработать |  |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 100,00 | 88,00 |  |  |  |  |
| 17 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Артемовком городском округе в территориальном управлении "Угловое" | 100,00 | 88,00 | 2020 | 2020 | Требуется разработать | Физкультурно-оздоровиетльный комплекс с универсальным залом 22х44 м., с тренажерным залом площадью 150 кв.м., с помещением для трененов, помещением для хранения инвентаря, с помещением медицинского обслуживания, раздевалками, душевыми и туалетными комнатами, админстративно-бытовыми помещениями и техническими помещениями. Физкультурно-оздоровительный комплекс должен быть доступен для маломобильных групп населения, с местами для зрителей. размер застройки 25х51 м. |
|  | Развитие энергетики | 74 635,14 | 73 888,83 |  |  |  |  |
| 18 | Газоснабжение котельной «Амурская» на территории Артемовского городского округа, 2 этап | 109,90 | 108,80 | 2018 | 2019 | Разработана, актуальная | Перевод котельной с мазутного топлива на газовое, подача газа в котельную "Амурская" предполагается по газопроводу протяженностью 5,7 км |
| 19 | Реконструкция мазутной котельной "Аэропорт" в п. Кневичи, ул. Портовая, 41 с переводом на сжигание угля. | 73,26 | 72,53 | 2018 | 2018 | Разработана, актуальная | Реконструкция мазутной котельной "Аэропорт" в п. Кневичи, ул. Портовая, 41 с переводом на сжигание угля. |
| 20 | Реконструкция ПС 220 кВ "Западная" | 450,00 | 445,50 | 2018 | 2020 | Требуется разработать | ПС 1*63 МВА |
| 21 | Строительство Артемовской ТЭЦ 2 | 60 393,76 | 59 789,84 | 2018 | 2025 | Требуется разработать | 455 МВт, 530 Гкал/час |
| 22 | Строительство газораспределительных сетей в Артемовском городском округе. 1 и 2 этап (с.Кневичи) | 321,22 | 318,00 | 2018 | 2019 | Разработана, актуальная | Подача газа в с. Кневичи предполагается по газопроводу протяженностью 10,5 км. Строительство газораспределительных сетей в с. Кневичи позволит сдерживать рост тарифов, снизит расходы муниципальных бюджетов и населения на использование газа, в качестве топлива, окажет положительное влияние на уровень социально-экономического развития региона |
| 23 | Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.Артеме пос. Синяя Сопка | 13 287,00 | 13 154,16 | 2018 | 2023 | Требуется разработать | 69,76 МВт, 307 Гкал/час |
|  | Владивостокский городской округ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 98 271,57 | 92 594,23 |  |  |  |  |
|  | Антинаркотическая деятельность | 11,68 | 6,34 |  |  |  |  |
| 24 | Обеспечение государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Краевой наркологический диспансер" реагентами и расходными материалами к флюоресцентно-поляризационно-иммунным анализаторам для химико-токсикологических лабораторий для определения наркотиков в организме человека | 7,60 | 3,80 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 25 | Оборудование площадок, приобретение тренажерных комплексов для государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр Приморского края" для профилактики наркомании | 1,00 | 1,00 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 26 | Приобретение и оснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Краевой наркологический диспансер" лабораторным и реабилитационным оборудованием для диагностики и организации реабилитационного процесса | 3,08 | 1,54 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
|  | Антитеррористическая защищенность | 1,04 | 0,52 |  |  |  |  |
| 27 | Обеспечение государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр Приморского края" для организации и проведения краевых соревнований учащихся образовательных организаций "Школа безопасности" | 0,40 | 0,20 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 28 | Обеспечение государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр Приморского края" для организации и проведения краевого сбора учащихся образовательных организаций "Твой выбор" | 0,24 | 0,12 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 29 | Обеспечение государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр Приморского края" для организации и проведения краевого слета учащихся образовательных организаций "Юный спасатель" | 0,40 | 0,20 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
|  | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 50,67 | 50,67 |  |  |  |  |
| 30 | Капитальный ремонт здания (г.Владивосток, ул. Луговая,33) | 50,67 | 50,67 | 2019 | 2020 | Требуется разработать | Для размещения 13-ти участков мировых судей, 2-х залов для судебных заседаний, архива и 52 служащих аппарата мировых судей. |
|  | Охрана окружающей среды | 34,58 | 34,58 |  |  |  |  |
| 31 | Расчистка и дноуглубление рек Богатая и Пионерская для защиты от наводнений территории Владивостокского городского округа | 34,58 | 34,58 | 2022 | 2023 | Разработана, актуальная | Реализация проекта позволит защитить от наводнений не менее 5632 чел. Протяженность участка работ составит 6,4 км. |
|  | Повышение безопасности дорожного движения | 18,58 | 10,92 |  |  |  |  |
| 32 | Обеспечение краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж машиностроения и транспорта» программами, учебно-методическими материалами, печатными и электронными пособиями по обучению водителей с ограниченными двигательными способностями | 0,38 | 0,38 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 33 | Обеспечение краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж машиностроения и транспорта» специальным оборудованием (тренажеры, компьютерные программы и др.) для обучения водителей с ограниченными двигательными способностями | 2,88 | 2,88 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 34 | Обеспечение краевого государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края» на изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | 4,00 | 2,00 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 35 | Обеспечение краевого государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края» на организацию и проведение краевой профильной смены по безопасности дорожного движения | 4,00 | 2,00 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 36 | Организация на базе краевого государственного казенного учреждения здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф» обучения оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 5,92 | 2,96 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 37 | Обеспечение краевого государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края» для подготовки и направления команд детей Приморского края и руководителей команд на ежегодные Всероссийские соревнования «Безопасное колесо» (оплата проезда к месту проведения и обратно, приобретение формы делегации), а также иные массовые мероприятия с детьми Приморского края (межгосударственные слеты, всероссийские конкурсы, фестивали с несовершеннолетними участниками дорожного движения) | 1,40 | 0,70 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
|  | Развитие жилищно - коммунального хозяйства и благоустройство | 3 755,38 | 3 725,54 |  |  |  |  |
| 38 | Замена тепловой сети Лит Т от ЦТП П-31, ТНС П-06, ТНС П-12 в районе Народного проспекта, 11, 15, 17, 19, проспекта Красного Знамени, 114,116,118-120, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133/1-133/4,160,162,164, ул. Тобольская, 10, 12, 14, 25, 27, 29, 31, ул. Шилкинская, 4,6-8,10,11-13а,15,16,19,21 (участок от УТ1726/05 в районе Народного пр.,17 до УТ-2В в районе Народного пр-та, 4 и от УТ-2В в районе Народного пр-та, 4а до неподвижной опоры Н1 в районе торгового центра "Гермес") | 20,02 | 19,82 | 2018 | 2018 | Разработана, актуальная |  |
| 39 | Капитальный ремонт объекта: сооружение – производственно-технологический комплекс центрального теплового пункта В-04 в районе ул. Вязовая, 1 с заменой деаэратора ДСА-50 (лит Д) объемом 15 куб. м с монтажем строительных конструкций через кровлю здания теплового пункта | 4,28 | 4,28 | 2019 | 2019 | Разработана, актуальная |  |
| 40 | Капитальный ремонт тепловой сети Лит Т от ЦТП П-31, ТНС П-06, ТНС П-12 в районе Народного проспекта, 11, 15, 17, 19, проспекта Красного Знамени, 114,116,118-120, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133/1-133/4,160,162,164, ул. Тобольская, 10, 12, 14, 25, 27, 29, 31, ул. Шилкинская, 4,6-8,10,11-13а,15,16,19,21 (участок от УТ4В в районе т/ц "Гермес" до УТ-6В в сторону пр-та Красного Знамени, 114) | 20,66 | 20,45 | 2019 | 2019 | Разработана, актуальная |  |
| 41 | Капитальный ремонт тепловой сети протяженностью 19665 м, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Руднева, 1, 1а, 1б, 3-11; ул. Луговая, 51, 53, 55, 56, 57а, 57б, 58-66, 68-75а, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 83а, 83б, 83в, 85, 85а; ул. Сабанеева, 11, 13, 15, 19, 21, 23; ул. Сельская, 3а, 3б, 3в, 5-10, 12; ул. Котельникова, 13, 15, 17; ул. Баляева, 58, 60, 62, 64; ул. Адмирала Юмашева, 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12г, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 16а, 16б, 16г, 16д, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40; ул. Адмирала Кузнецова, 40а, 42, 42а, 44-50б, 52, 52а, 54, 54а, 56, 56а, 56в, 58-62, 64, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72; ул. Ладыгина, 4, 5, 9, 9/1 (участок тепловой сети от УТ 3405 в районе ул. Баляева, 62) | 44,45 | 44,01 | 2018 | 2018 | Разработана, актуальная |  |
| 42 | Капитальный ремонт: сооружение-комплекс центрального теплового пункта ЦТП-В11 ул. 50 лет ВЛКСМ, 19 с заменой БАГВ № 2 объемом 400,0 куб. м - 2 шт. | 23,47 | 23,24 | 2019 | 2019 | Разработана, актуальная |  |
| 43 | Комплекс по переработке и утилизации твердых бытовых отходов в г.Владивостоке в районе б.Десантная (ул.Холмистая,1), 2-ой этап строительства | 484,80 | 479,90 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
| 44 | Реконструкция и развитие системы водоснабжения и канализации в г. Владивостоке | 2 313,30 | 2 290,17 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
| 45 | Строительство второй очереди комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов в городе Владивостоке (в районе ручья Безымянного) | 419,79 | 419,79 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | 300 000 м3/год отходов. (предусмотрено увеличение объема захоронения ТБО до 5 млн. м3/год) |
| 46 | Строительство комплекса по обезвреживанию отходов на о.Попова, Приморский край | 180,70 | 180,70 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | Обработка, утилизация, обезвреживание 2 000 м3/год отходов |
| 47 | Строительство комплекса по обезвреживанию отходов на о.Рейнеке, Приморский край, в том числе разработка ПСД | 67,50 | 67,50 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | Обработка, утилизация, обезвреживание 2 000 м3/год отходов |
| 48 | Строительство комплекса по обезвреживанию отходов на полуострове Песчаный, Приморский край, в том числе разработка ПСД | 102,99 | 102,99 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | Обработка, утилизация, обезвреживание 2 000 м3/год отходов |
| 49 | Капитальный ремонт тепловой сети, назначение: иное соотружение, протяженность 19297 м., адрес (местонахождение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, в районе 3-я Строительная; Беляева; Борисенко; Добровольского; Космонавтов; Монтажная; Сахалинская; Пацаева (участок тепловой сети от УТВ30-2/7 до УТВ30-10/2 в районе ул. Сахалинская, 29-34) | 33,73 | 33,39 | 2019 | 2019 | Разработана, актуальная |  |
| 50 | Капитальный ремонт тепловой сети Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Руднева, 1, 1а, 1б, 3-11; ул. Луговая, 51,53,55,56,57а,57б,58-66,68-75а,77,77а,79,81,81а,83,83а,83б,83в,85,85а; ул. Сабанеева, 11, 13, 15, 19, 21, 23; ул. Сельская, 3а, 3б, 3в, 5-10, 12; ул. Котельникова,13, 15, 17; ул. Баляева,58, 60, 62, 64; ул. Адмирала Юмашева, 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12г, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 16а, 16б, 16г, 16д, 18, 18а, 18б, 20, 20а ,20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40; ул. Адмирала Кузнецова, 40а, 42, 42а, 44-50б, 52, 52а, 54, 54а, 56, 56а, 56в, 58-62, 64, 66, 66а ,68, 68а, 70, 72; ул. Ладыгина, 4, 5, 9, 9/1 (участок тепловой сети от УТ-3405-2-04 (в районе ул. Луговая, 54) через техподполье жилого дома по ул. Луговая, 66 (1 участок) и от точки врезки в техподполье жилого дома ул.Сабанеева, 13 до теплового узла жилого дома по ул. Луговая, 74 (2 участок) | 16,22 | 16,06 | 2019 | 2019 | Разработана, актуальная |  |
| 51 | Капитальный ремонт: сооружение-комплекс центрального теплового пункта В-42 в районе ул. Гризодубовой, 47 с заменой БАГВ № 2 объемом 400,0 куб. м - 2 шт. | 23,47 | 23,24 | 2019 | 2019 | Разработана, актуальная |  |
|  | Развитие здравоохранения | 18 032,78 | 15 158,46 |  |  |  |  |
| 52 | Лечебно-диагностический корпус ГБУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер" | 0,00 | 0,00 | 2019 | 2019 | Требуется разработать | Лечебно-диагностический корпус площадью 17177 кв. м. |
| 53 | Реконструкция КГБУЗ «Владивостокская больница № 3» и пристройка отделения паллиативной помощи | 599,94 | 594,00 | 2019 | 2019 | Требуется разработать | Стационар на 30 коек, площадь отделения 1055 кв.м |
| 54 | Строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек | 1 574,18 | 1 338,06 | 2019 | 2020 | Требуется разработать | 550 коек |
| 55 | Строительство наркологического диспансера в г. Владивостоке | 1 699,83 | 1 683,00 | 2019 | 2019 | Требуется разработать | Поликлиника на 150 посещений в смену, стационар на 200 коек |
| 56 | Строительство патологоанатомического бюро в г. Владивостоке | 1 999,80 | 1 980,00 | 2019 | 2019 | Требуется разработать | 10 000 вскрытий в год. Площадь здания - 1188,0 кв.м. |
| 57 | Строительство типового противотуберкулезного диспансера в г. Владивостоке, Владивостокский ГО | 1 999,80 | 1 980,00 | 2019 | 2019 | Требуется разработать | Стационар на 1000 коек |
| 58 | Строительство типового роддома с женской консультацией для жителей Советского района г. Владивостока | 2 159,78 | 2 138,40 | 2019 | 2019 | Требуется разработать | Роддов 1300-1500 родов в год, Консультация-100 посещений в смену |
| 59 | Строительство типовой инфекционной больницы в г. Владивостоке, Владивостокский ГО | 1 999,80 | 1 980,00 | 2019 | 2019 | Требуется разработать | Стационар на 250 коек |
| 60 | Строительство типовой поликлиники для взрослых в г. Владивосток (Первомайский район) | 999,90 | 990,00 | 2019 | 2019 | Требуется разработать | 800 посещений в смену. Полезная площадь здания 4781 кв. м. |
| 61 | Строительство центра протонной медицины | 2 499,75 | 2 475,00 | 2019 | 2019 | Требуется разработать | 600 посещений в год |
| 62 | Строительство центра ядерной медицины | 2 500,00 | 0,00 | 2019 | 2019 | Требуется разработать | 6 000 посещений в год ОФЭКТ-диагностика; 6 000 посещений в год ПЭТ-диагностика; 300 онкобольных в год - радиойодотерапия |
|  | Развитие культуры | 5 512,46 | 4 948,90 |  |  |  |  |
| 63 | Комплексная реконструкция с элементами реставрации памятника истории и культуры административного здания торгового дома "Кунст и Альберс" и современное приспособление его под филиал Приморской государственной картинной галереи в г. Владивосток, ул. Светланская,38/40 | 358,18 | 354,60 | 2019 | 2020 | Требуется разработать | 3052,73 кв. м. |
| 64 | Проведение Международного кинофестиваля стран Азиатско- Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" | 420,00 | 140,00 | 2019 | 2025 | Не требуется |  |
| 65 | Реализация мероприятий по созданию инновационного культурного центра в г. Владивостоке (о. Русский), в том числе разработка проектно-сметной документации | 685,00 | 445,50 | 2018 | 2019 | Разработана, актуальная | Общая площадь 5 603 кв.м. Вместимость зала - 364 места. Посещаемость учреждения до 50,00 тысяч человек в год. |
| 66 | Реконструкция здания в г. Владивостоке для размещения в нем ГБУК "Приморская краевая публичная библиотека им.А.М. Горького" | 1 200,00 | 1 188,00 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | библиотечный фонд - 840,0 тыс. единиц |
| 67 | Реконструкция здания ГАУК "Приморский краевой драматический театр молодежи" (г. Владивосток, ул. Светланкая, 15а) | 861,74 | 853,13 | 2020 | 2021 | Требуется разработать | 310 посадочных мест |
| 68 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Аксаковская, д.12, для реализации проекта Исторический парк «Россия – Моя история» в г. Владивостоке. | 122,35 | 121,13 | 2018 | 2018 | Разработана, актуальная | Максимальная пропускная способность Парка – 1700 человек в день |
| 69 | Реконструкция театра имени М. Горького в г. Владивостоке | 1 065,19 | 1 054,54 | 2019 | 2020 | Требуется разработать | 868 посадочных мест |
| 70 | Строительство здания Приморского краевого театра кукол в г. Владивостоке | 800,00 | 792,00 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | 350 посадочных мет |
|  | Развитие образования | 7 595,83 | 7 194,32 |  |  |  |  |
| 71 | Объект капитального строительства Детский сад № 5 на 240 мест в жилом комплексе В (микрорайон "Снеговая падь", г.Владивосток) | 296,56 | 293,59 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная | 240 мест |
| 72 | Объект капитального строительства Детский сад в районе ул. Маковского, 157а, в г. Владивостоке | 254,00 | 251,46 | 2019 | 2020 | Разработана, актуальная | 230 мест |
| 73 | Объект капитального строительства Детский сад по адресу: г. Владивосток ул. Станюковича,31а | 194,80 | 192,85 | 2018 | 2019 | Разработана, актуальная | 150 мест |
| 74 | Объект капитального строительства Детский сад по адресу: г. Владивосток, ул. Постышева д. 7а | 353,80 | 350,26 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная | 350 мест |
| 75 | Объект капитального строительства Детский сад по адресу: г. Владивосток, ул. Тихвинская, 3 | 201,51 | 199,49 | 2019 | 2020 | Разработана, актуальная | Вместимость - 120 мест / 6 групп. 120 мест |
| 76 | Строительство ДОУ в г. Владивосток в районе бухты Патрокл | 300,00 | 264,00 | 2023 | 2023 | Требуется разработать | 240 мест |
| 77 | Строительство ДОУ в г. Владивосток, "Снеговая падь(микрорайон Д)" | 560,00 | 492,00 | 2021 | 2023 | Требуется разработать | 440 мест |
| 78 | Строительство ДОУ в г. Владивосток, ул Нейбута (микрорайон Зеленый угол) на 220 мест | 280,00 | 277,20 | 2021 | 2023 | Требуется разработать | 220 мест |
| 79 | Строительство Школы в .г. Владивосток в районе бухты Патрокл | 852,14 | 844,47 | 2022 | 2022 | Требуется разработать | 825 мест |
| 80 | Строительство Школы в г. Владивосток, "Снеговая падь (микрорайон Д)". Мощность 825 мест | 1 400,00 | 1 232,00 | 2021 | 2023 | Требуется разработать | 825 мест |
| 81 | Строительство школы в г. Владивосток, ул Нейбута (микрорайон Зеленый угол) | 700,00 | 616,00 | 2021 | 2023 | Требуется разработать | 440 мест |
| 82 | Школа № 3 в жилом микрорайоне «Снеговая падь» на 825 мест, Владивосток | 853,02 | 844,50 | 2018 | 2020 | Требуется разработать | 825 мест |
| 83 | Школа в районе «Патрокл». Мощность предположительно 1500 мест | 1 350,00 | 1 336,50 | 2018 | 2020 | Требуется разработать | 1500 мест |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 12 426,68 | 11 144,34 |  |  |  |  |
| 84 | Подготовка КСК «Фетисов - Арена» к проведению Международного турнира по дзюдо в г. Владивостоке в рамках ВЭФ 2018 и приведение его в надлежащее техническое состояние | 264,20 | 261,56 | 2018 | 2020 | Не требуется |  |
| 85 | Реконструкция беговой дорожки озера "Юность" в г. Владивосток | 60,00 | 52,80 | 2020 | 2021 | Требуется разработать | Надводная часть ж/б беговой дорожки площадью 1860 кв.м., металлическое ограждение |
| 86 | Спортивно-восстановительный комплекс по ул. Серова, 3, г. Владивосток (строительство) | 100,00 | 99,00 | 2019 | 2020 | Разработана, актуальная | Общая площадь участка в границах отвода – 3,0 га; Площадь участка в границах благоустройства – 7181,0 кв.м.; Площадь застройки – 827,0 кв.м.; Общая площадь здания – 1490,7 кв.м.; Строительный объем – 5730,5 куб.м.; Этажность здания – 2. |
| 87 | Строительство Дворца единоборств на о. Русский | 1 869,99 | 1 645,59 | 2020 | 2022 | Требуется разработать | Площадь 17 000 кв.м., включает плавательный бассейн |
| 88 | Строительство Дворца игровых видов спорта о. Русский | 1 779,99 | 1 566,39 | 2020 | 2022 | Требуется разработать | Площадь 27 594 кв.м., включает плавательный бассейн, гостиницу на 48 мест. |
| 89 | Строительство крытого легкоатлетического манежа о. Русский | 2 700,00 | 2 376,00 | 2020 | 2022 | Требуется разработать | Площадь 7 871,6 кв.м. |
| 90 | Строительство ФОК в г. Владивостоке для занятий спортивной и художественной гимнастикой | 100,00 | 88,00 | 2020 | 2021 | Требуется разработать | Спортивный комплекс включает в себя: спортивный зал для учебно-тренировочных занятий |
| 91 | Строительство футбольно-легкоатлетического стадиона в г. Владивостоке | 3 500,00 | 3 080,00 | 2019 | 2020 | Требуется разработать | Футбольно-легкоатлетический стадион с трибунами на 15 тыс.зрительских мест, включает футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом, беговые круговые легкоатлетические дорожки на 400 и 100 м, спортивные, тренажерные залы, восстановительный комплекс |
| 92 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне "Снеговая Падь" города Владивостока Объект незавершенного строительства. | 1 534,50 | 1 519,16 | 2019 | 2020 | Разработана, актуальная | Площадь застройки – 9094,5 кв.м.; Общая площадь – 17701,7 кв.м.; Строительный объем – 145166,7 куб.м.; Этажность переменная – 1-4; Чаша бассейна – 25 х 6 м на 6 дорожек и 3 вышки для прыжков в воду; Количество зрительских мест – 1441 чел.; в том числе: ледовая арена – 799 чел.; универсальный зал – 492 чел.; бассейн – 150 чел. |
| 93 | Реконструкция спорткомплекса «Олимпиец» (пристройка 2-х спортивных залов и гостиницы на 70 мест) г. Владивосток | 518,00 | 455,84 | 2019 | 2020 | Требуется разработать | 5-этажная гостиница для спортсменов на 70 мест с административными помещениями, а также пристройку двух спортивных залов общей площадью 3310 кв.м. Единовременная пропускная способность существующего объекта увеличится на 170 человек. |
|  | Развитие энергетики | 50 377,83 | 49 874,00 |  |  |  |  |
| 94 | Модернизация Владивостокской ТЭЦ-2 | 30 685,10 | 30 378,25 | 2018 | 2022 | Требуется разработать | 524 МВ, 1051 Гкал/час |
| 95 | Перевод котельной № 35 МУПВ "ВПЭС", ул. Фанзавод, 1 г. Владивостоке на газ | 253,30 | 250,77 | 2018 | 2018 | Разработана, актуальная | Перевод котельной № 35 МУПВ "ВПЭС", ул. Фанзавод, 1 в районе ст. Океанская в г. Владивостоке на сжигание природного газа (резервное топливо - уголь) |
| 96 | Перевод на газ котельной № 24 | 345,02 | 341,56 | 2018 | 2019 | Разработана, актуальная | Перевод котельной с мазутного топлива на газовое, мощность объекта капитального строительства – 47,3 Гкал/ч; |
| 97 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Седанка-Ипподром-Академическая-Бурная» с ПС 110 кВ Академическая | 554,31 | 548,76 | 2018 | 2020 | Требуется разработать | 18 км |
| 98 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Лазурная" | 276,51 | 273,74 | 2018 | 2018 | Требуется разработать | ПС 2?6,3 МВА |
| 99 | Строительство газопровода до котельной N 58 | 49,74 | 49,24 | 2020 | 2020 | Разработана, актуальная | Строительство распределительного газопровода до муниципальной котельной N 58, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Угрюмова, в районе д. 7 |
| 100 | Строительство газопровода до котельной N 6 | 5,60 | 5,54 | 2020 | 2020 | Разработана, актуальная | Строительство распределительного газопровода до муниципальной котельной N 6, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. Сахарный ключ, в районе д. 1 |
| 101 | Строительство ГТУ-ТЭЦ в г.Владивостоке пос. Змеинка | 10 581,06 | 10 475,22 | 2018 | 2023 | Требуется разработать | 51,42 МВт, 161 Гкал/час |
| 102 | Строительство ПС 220 кВ "Черепаха" с заходами ВЛ 220 кВ "Владивосток - Зеленый угол" | 1 260,00 | 1 247,40 | 2018 | 2022 | Требуется разработать | 220/10 кВ, 2?63 МВА |
| 103 | Строительство распределительного газопровода до муниципальной котельной N 79 | 29,40 | 29,11 | 2020 | 2020 | Разработана, актуальная | Строительство распределительного газопровода до муниципальной котельной N 79, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. Александровича, 48 |
| 104 | Строительство распределительного газопровода до муниципальных котельных N 36 и N 4 | 18,39 | 18,21 | 2020 | 2020 | Разработана, актуальная | Строительство распределительного газопровода до муниципальных котельных N 36 и N 4, расположенных по адресам: г. Владивосток, ул. Главная, в районе д. N 39 и д. N 21 соответственно |
| 105 | Строительство распределительного газопровода от ГРП "Пригород-1". I пусковой комплекс | 38,40 | 38,02 | 2018 | 2018 | Разработана, актуальная | Строительство распределительного газопровода от ГРП "Пригород-1" для газоснабжения муниципальной котельной N 61, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, в районе д. 1а, I пусковой комплекс |
| 106 | Строительство распределительного газопровода от ГРП "Пригород-1". II пусковой комплекс | 65,40 | 64,74 | 2019 | 2020 | Разработана, актуальная | Строительство распределительного газопровода от ГРП "Пригород-1" для газоснабжения муниципальной котельной N 61, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, в районе д. 1а, II пусковой комплекс+C119 |
| 107 | Электроснабжение земельных участков, предоставленных многодетным семьям | 6 215,60 | 6 153,44 | 2018 | 2025 | Требуется разработать | 495 км |
|  | Реализация демографической политики | 453,30 | 445,26 |  |  |  |  |
| 108 | Проведение Конгресса народов Приморского края | 9,60 | 6,00 | 2018 | 2020 | Не требуется |  |
| 109 | Строительство жилого комплекса социального использования на территории Владивостокского городского округа (ул. Маковского, д. 41) | 443,70 | 439,26 | 2018 | 2020 | Требуется разработать | Культурно-досуговый центр для одиноких граждан пожилого возраста с размещением зала адаптивной физкультуры, интернет-класса, методического кабинета, кабинетов медицинского персонала, кафе, жилого здания на 128 квартир Площадь жилого здания - 8928,53 кв. м. для проживания пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом проживании |
|  | Социальная профилактика и популяризация здорового образа жизни | 0,76 | 0,38 |  |  |  |  |
| 110 | Организация и проведение молодежного форума "Молодежь Приморья без наркотиков" | 0,76 | 0,38 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
|  | Городской округ Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 715,34 | 16 520,55 |  |  |  |  |
|  | Жилищное строительство | 1 838,53 | 1 690,96 |  |  |  |  |
| 111 | Благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень | 40,40 | 40,00 | 2018 | 2018 | Требуется разработать | на земельном участке площадью 4,1 Га по адресу Приморский край, г. Большой Камень (кадастровый номер 25:36:010201:14483) |
| 112 | Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | 990,89 | 873,95 | 2020 | 2023 | Не требуется |  |
| 113 | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья (115 человек) | 78,39 | 69,13 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 114 | Реконструкция существующих скверов в г. Большой Камень | 21,37 | 20,73 | 2020 | 2022 | Требуется разработать |  |
| 115 | Строительство инфраструктуры для микрорайона «Солнечный» | 232,76 | 230,44 | 2018 | 2019 | Требуется разработать |  |
| 116 | Строительство набережной в бухте Андреева в г. Большой Камень | 205,98 | 199,84 | 2021 | 2023 | Требуется разработать |  |
| 117 | Строительство Народного сквера в г. Большой Камень | 55,00 | 49,50 | 2019 | 2019 | Требуется разработать |  |
| 118 | Строительство парка культуры и отдыха (44 550 кв.м.) г. Большой Камень | 160,74 | 155,95 | 2020 | 2021 | Требуется разработать | 44 550 кв.м. |
| 119 | Строительство сквера в районе м/н "Садовый" (от планируемого ФОК до пассажирского пирса) Большой Камень | 53,00 | 51,42 | 2020 | 2021 | Требуется разработать |  |
|  | Охрана окружающей среды | 67,20 | 67,20 |  |  |  |  |
| 120 | Расчистка, спрямление, дноуглубление русел рек Сахарная и Петровка для защиты от наводнений территории городского округа Большой Камень Приморского края, в том числе разработка ПСД | 67,20 | 67,20 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения – 830 человек. |
|  | Развитие жилищно - коммунального хозяйства и благоустройство | 1 257,17 | 1 108,75 |  |  |  |  |
| 121 | Благоустройство дворовых территорий в г. Большой Камень | 45,61 | 43,91 | 2020 | 2023 | Не требуется |  |
| 122 | Благоустройство площади в районе кинотеатра "Арлекин" в г. Большой Камень | 5,41 | 5,36 | 2020 | 2020 | Не требуется |  |
| 123 | Благоустройство прилегающих территорий к учреждениям культуры (Городской Дом культуры и Детская школа искусств) в г. Большой Камень | 5,26 | 4,73 | 2020 | 2020 | Не требуется |  |
| 124 | Комплексное озеленение территории города Большой Камень | 31,70 | 30,53 | 2020 | 2023 | Не требуется |  |
| 125 | Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов г. Большой Камень | 86,75 | 84,20 | 2019 | 2020 | Разработана, актуальная | В городском округе ежегодно образуется более 150 тыс. куб. м. твердых коммунальных отходов (ТКО), которые вывозятся на городской действующий полигон с последующим захоронением. Полигон действует с 2005 года, его проектная мощность рассчитана на 10 лет эксплуатации. В настоящее время, по данным краевого кадастра отходов, остаточная вместимость действующего полигона твердых бытовых отходов составляет 25 788 тонн, что с учетом перспективы увеличения численности постоянного населения городского округа в связи реализацией проектов резидентами ТОСЭР «Большой Камень» до 60 000 человек, позволит эксплуатировать объект не более 2 лет (расчетная годовая мощность объекта для населенного пункта с такой численностью составляет 17 457 тонн). |
| 126 | Рекультивация городского свалки твердых коммунальных отходов (6 га) в г. Большой Камень | 380,00 | 369,80 | 2021 | 2022 | Требуется разработать |  |
| 127 | Строительство канализационной насосной станции с коллектором (объект ФКУ ИК-29) в г. Большой Камень | 13,72 | 12,11 | 2018 | 2020 | Требуется разработать |  |
| 128 | Строительство кладбища в г. Большой Камень | 46,90 | 46,90 | 2023 | 2025 | Требуется разработать |  |
| 129 | Строительство очистных сооружений микрорайона Южная Лифляндия (1200 куб.м/сут) в г. Большой Камень | 33,78 | 29,79 | 2019 | 2022 | Требуется разработать | 1200 куб.м/сут |
| 130 | Строительство сетей водопровода и водоотведения для микрорайона «Морской» г. Большой Камень. | 60,90 | 0,00 | 2020 | 2021 | Разработана, актуальная | 2,98 км - сети водоснабжения, 4,59 км - сети водоотведения 2,98 км и 4,59 км |
| 131 | Строительство сетей водопровода (d 125 мм , L 2 300 м) и канализации (d 200 мм, L1 523 м) для микрорайона Восточная Лифляндия и Центральный. Большой Камень | 29,00 | 25,58 | 2023 | 2025 | Требуется разработать |  |
| 132 | Строительство сетей водопровода (d 200 мм, L 8 500 м) и канализации (d от 80 до 300 мм, L 4 500 м) для микрорайона "Новый". Большой Камень | 108,83 | 95,99 | 2023 | 2025 | Требуется разработать |  |
| 133 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения для микрорайона «Северный» г. Большой Камень | 38,40 | 0,00 | 2021 | 2022 | Разработана, актуальная | 7,86 км - сети водоснабжения, 4,56 км - сети водоотведения 7,86 км и 4,56 км |
| 134 | Строительство сетей ливневой канализации (48,3 км) в г. Большой Камень | 370,91 | 359,85 | 2020 | 2023 | Требуется разработать | 48,3 км |
|  | Развитие здравоохранения | 1 597,92 | 1 524,01 |  |  |  |  |
| 135 | Обеспечение специализированным транспортом отделение скорой медицинской помощи в г. Большой Камень | 6,40 | 6,40 | 2019 | 2023 | Не требуется |  |
| 136 | Реконструкция взрослой поликлиники (с учетом модернизации оборудования) Большой Камень | 787,57 | 779,69 | 2020 | 2023 | Требуется разработать |  |
| 137 | Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения (50 пос/смену) в микрорайоне Южная Лифляндия Большой Камень | 38,31 | 37,28 | 2020 | 2021 | Требуется разработать | 50 посещений в смену |
| 138 | Строительство детской поликлиники в г. Большой Камень | 765,64 | 700,64 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная | Общая площадь здания - 7824,1 кв.м. 2-5 этажей, мощность - 400 посещений в смену, количество коек в дневном стационаре - 10 коек. Новое строительство на земельном участке площадью 10828 кв.м. по адресу Приморский край, г.Большой Камень, ул. Гагарина в районе жилого дома №19 400 посещений в смену |
|  | Развитие культуры | 194,52 | 185,49 |  |  |  |  |
| 139 | Материально-техническое оснащение и обновление муниципальных учреждений культуры в г. Большой Камень | 55,16 | 49,65 | 2020 | 2025 | Не требуется |  |
| 140 | Реконструкция здания МАУ «Дверец культуры «Звезда» Большой Камень | 107,36 | 104,16 | 2021 | 2023 | Требуется разработать |  |
| 141 | Строительство центра культурного развития в г.Большой Камень микрорайон Южная Лифляндия | 32,00 | 31,68 | 2020 | 2020 | Требуется разработать | 150 мест |
|  | Развитие образования | 4 243,32 | 3 512,85 |  |  |  |  |
| 142 | Благоустройство территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений в г. Большой Камень | 78,96 | 63,17 | 2019 | 2021 | Не требуется |  |
| 143 | Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных учреждений в г. Большой Камень | 204,50 | 184,05 | 2019 | 2023 | Не требуется |  |
| 144 | Материально-техническое обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в г. Большой Камень | 20,84 | 16,67 | 2019 | 2022 | Не требуется |  |
| 145 | Материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений в г. Большой Камень | 122,76 | 110,48 | 2019 | 2024 | Не требуется |  |
| 146 | Реконструкция муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" № 44 , 400 мест в г. Большой Камень | 388,19 | 376,63 | 2019 | 2020 | Требуется разработать | 400 мест |
| 147 | Строительство д/с на 280 мест по ул. Гагарина в г. Большой Камень | 137,83 | 0,00 | 2018 | 2019 | Разработана, актуальная | в г. Большой Камень 280 мест |
| 148 | Строительство детского образовательно-оздоровительного центра "Детский город" (с круглогодичным пребыванием детей), 200 мест в г. Большой Камень | 635,78 | 618,71 | 2023 | 2025 | Требуется разработать | 200 мест |
| 149 | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне "Парковый" в г. Большой Камень | 182,26 | 175,03 | 2020 | 2023 | Требуется разработать | 120 мест |
| 150 | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне "Садовый" в г. Большой Камень | 182,26 | 175,03 | 2020 | 2023 | Требуется разработать | 120 мест |
| 151 | Строительство детского сада на 140 мест в микрорайоне "Нагорный" в г. Большой Камень | 239,63 | 230,05 | 2023 | 2025 | Требуется разработать | 140 мест |
| 152 | Строительство детского сада на 150 мест в микрорайоне "Солнечный" в г. Большой Камень | 239,95 | 231,03 | 2020 | 2022 | Требуется разработать | 150 мест |
| 153 | Строительство многофункционального учебного центра для ССК "Звезда" на 350 мест в г. Большой Камень | 406,00 | 0,00 | 2018 | 2019 | Требуется разработать | 350 мест |
| 154 | Строительство учебно-лабораторного комплекса для Дальневосточного федерального университета (филиал) в г. Большой Камень | 226,05 | 176,19 | 2020 | 2022 | Требуется разработать | 250 мест |
| 155 | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне "Парковый" в г. Большой Камень | 635,78 | 618,71 | 2020 | 2023 | Требуется разработать | 550 мест |
| 156 | Строительство школы на 600 мест в городском округе Большой Камень | 542,53 | 537,10 | 2019 | 2020 | Требуется разработать | 600 мест |
|  | Развитие транспортного комплекса | 4 407,05 | 3 839,82 |  |  |  |  |
| 157 | 1 этап - Реконструкция автомобильной дороги общего назначения "Пригородная". Мост № 2 | 187,87 | 185,99 | 2019 | 2019 | Разработана, актуальная |  |
| 158 | 2 этап - Реконструкция автомобильной дороги общего назначения "Пригородная" (4 км) | 403,53 | 399,49 | 2020 | 2020 | Требуется разработать | 4 км. |
| 159 | Обеспечение коммунальной спецтехникой (17 ед) | 65,14 | 58,63 | 2019 | 2021 | Не требуется | 17 ед. |
| 160 | Обновление автобусного парка (для организации муниципальных пассажироперевозок) в г. Большой Камень | 31,24 | 28,11 | 2019 | 2023 | Не требуется | 6 ед. |
| 161 | Реконструкция автовокзала городского округа Большой Камень | 363,69 | 285,14 | 2020 | 2022 | Требуется разработать |  |
| 162 | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона "Садовый" до строящейся модульно-блочной котельной) в г. Большой Камень | 117,73 | 114,23 | 2020 | 2023 | Требуется разработать | 1,5 км. |
| 163 | Реконструкция автомобильной дороги "Первомайская - Новомировская" | 246,47 | 239,13 | 2019 | 2020 | Требуется разработать |  |
| 164 | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона "Садовый" до пассажирского пирса) в г. Большой Камень | 53,05 | 51,48 | 2020 | 2022 | Требуется разработать | 0,68 км. |
| 165 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая в г. Большой Камень | 39,41 | 38,23 | 2020 | 2023 | Требуется разработать | 0,5 км. |
| 166 | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К. Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова) в г. Большой Камень | 513,06 | 497,77 | 2019 | 2022 | Требуется разработать | 6,54 км. |
| 167 | Реконструкция пассажирского пирса в бухте Андреева. Большой Камень | 650,96 | 510,35 | 2020 | 2022 | Требуется разработать |  |
| 168 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до м/н Зеленый) в г. Большой Камень | 161,61 | 156,80 | 2023 | 2025 | Требуется разработать |  |
| 169 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону "Нагорный" № 1 в г. Большой Камень | 23,95 | 23,23 | 2020 | 2021 | Требуется разработать | 0,31 км. |
| 170 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону "Нагорный" № 2 в г. Большой Камень | 31,40 | 30,46 | 2020 | 2021 | Требуется разработать | 0,4 км. |
| 171 | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон) в г. Большой Камень | 0,00 | 0,00 | 2018 | 2020 | Требуется разработать |  |
| 172 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль ССК "Звезда" до микрорайона Новый в г. Большой Камень | 317,16 | 307,72 | 2023 | 2025 | Требуется разработать | 4,04 км. |
| 173 | Строительство гаражного комплекса (для муниципального автотранспорта) в г. Большой Камень | 159,49 | 143,54 | 2020 | 2022 | Требуется разработать |  |
| 174 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп) в г. Большой Камень | 793,15 | 769,52 | 2023 | 2025 | Требуется разработать | 10,1 км. |
| 175 | Строительство подъездных автомобильных дорог и проездов к земельным участкам микрорайона "Морской" в г. Большой Камень | 104,34 | 0,00 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная | 2,2 км. |
| 176 | Строительство подъездных автомобильных дорог и проездов к земельным участкам микрорайона "Северный" (2й этап) | 143,80 | 0,00 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная | 5,75 км. |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 610,35 | 520,13 |  |  |  |  |
| 177 | Материально-техническое оснащение и обновление муниципальных учреждений физической культуры и спорта в г. Большой Камень | 28,39 | 25,55 | 2020 | 2023 | Не требуется |  |
| 178 | Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» г. Большой Камень | 97,02 | 85,84 | 2020 | 2023 | Требуется разработать |  |
| 179 | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия. Большой Камень | 67,21 | 59,47 | 2020 | 2022 | Требуется разработать |  |
| 180 | Строительство трех плоскостных спортивных сооружений г. Большой Камень | 57,73 | 0,00 | 2019 | 2021 | Требуется разработать | 3 спортивные площадки |
| 181 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Большой Камень | 360,00 | 349,27 | 2019 | 2021 | Требуется разработать | Физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 7189 кв.м. включает плавательный бассейн 25*11 м, универсальный спортивный зал. Единовременная пропускная способность 112 чел, в том числе спортивный зал - 64 чел., бассейн - 48 чел. Единовременная пропускная способность 112 чел |
|  | Развитие энергетики | 4 282,28 | 4 071,34 |  |  |  |  |
| 182 | «Строительство газомазутной котельной для теплоснабжения микрорайона «Новый» (включая строительство газопровода) мощностью 45 Гкал/час. Большой Камень | 1 021,50 | 900,97 | 2023 | 2025 | Требуется разработать | 45 Гкал/час |
| 183 | «Строительство тепловой сети 1-го контура от котельной №1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети)» диаметром 500 мм протяженностью 3 500 м. Большой Камень. | 150,66 | 131,28 | 2020 | 2023 | Требуется разработать | 3 500 м |
| 184 | Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения. Большой Камень. | 582,01 | 536,14 | 2019 | 2023 | Требуется разработать |  |
| 185 | ПС 110/6 кВ Садовая с двухцепным заходом 110 кВ | 801,90 | 793,88 | 2018 | 2018 | Разработана, актуальная | 2х40 МВА |
| 186 | Реконструкция котельной №1 (увеличение мощности на 40,5 Гкал) в г. Большой Камень | 353,31 | 349,77 | 2019 | 2019 | Требуется разработать | увеличение мощности на 40,5 Гкал |
| 187 | Строительство газомазутной котельной в микрорайоне Южная Лифляндия на 8 Гкал (с учетом строительства газопровода) в г. Большой Камень | 118,41 | 117,22 | 2019 | 2019 | Требуется разработать | 8 Гкал |
| 188 | Строительство линий 0,4 – 6 кВ, установка двух трансформаторных подстанций КТПН 2 х 1250кВА для электроснабжения микрорайона «Новый». Большой Камень. | 99,97 | 88,17 | 2023 | 2025 | Требуется разработать |  |
| 189 | Увеличение проектной мощности газомазутной котельной "Садовая" (на 69,6 Гкал) в г. Большой Камень | 1 148,40 | 1 148,40 | 2018 | 2019 | Требуется разработать | Увеличение мощности на 69,6 Гкал |
| 190 | Устройство автоматизированной системы дистанционного диспетчерского управления объектами теплоснабжения. Большой Камень. | 6,12 | 5,51 | 2023 | 2023 | Требуется разработать |  |
|  | Реализация демографической политики | 217,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 191 | Субсидии организациям на возмещение затрат по процентной ставке по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию проекта "Строительство жилья для работников судостроительного комплекса "Звезда" в городском округе Большой Камень Приморского края" | 217,00 | 0,00 | 2018 | 2020 | Не требуется |  |
|  | Городской округ Спасск-Дальний |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 971,97 | 4 890,72 |  |  |  |  |
|  | Охрана окружающей среды | 60,81 | 28,71 |  |  |  |  |
| 192 | Завершение строительства коллектора К-5 с реконструкцией коллектора К-3 и строительством дамбы от ул. Комсомольская до ул. Кустовиновская в г. Спасск-Дальний, в том числе разработка ПСД | 12,90 | 0,00 | 2018 | 2020 | Требуется разработать |  |
| 193 | Расчистка, спрямление и дноуглубление русел рек Кулешовка и Спасовка в г. Спасск – Дальний Приморского края для защиты его от наводнений | 28,71 | 28,71 | 2018 | 2019 | Разработана, актуальная | Реализация проекта позволит защитить от наводнений не менее 1 520 чел. Протяженность участка работ 5,924 км. |
| 194 | Реконструкция противопаводковых ГТС Вишневского водохранилища в г. Спасск-Дальний, в том числе разработка ПСД | 19,20 | 0,00 | 2018 | 2020 | Требуется разработать |  |
|  | Развитие жилищно - коммунального хозяйства и благоустройство | 364,10 | 360,45 |  |  |  |  |
| 195 | Капитальный ремонт и очистка водохранилища "Вишневка" городского округа Спасск-Дальний | 7,00 | 6,93 | 2019 | 2019 | Разработана, актуальная |  |
| 196 | Ремонт сетей водоснабжения с заменой трубопроводов в городском округе Спасск-Дальний | 166,70 | 165,03 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
| 197 | Ремонт тепловых сетей с заменой трубопроводов в городском округе Спасск-Дальний | 190,40 | 188,49 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
|  | Развитие энергетики | 4 547,06 | 4 501,56 |  |  |  |  |
| 198 | Строительство ВЛ 220 кВ "Лесозаводск-Спасск-Дальневосточная" | 4 547,06 | 4 501,56 | 2019 | 2025 | Требуется разработать | ВЛ 245,58 км |
|  | Дальнегорский городской округ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 771,81 | 1 639,02 |  |  |  |  |
|  | Охрана окружающей среды | 494,30 | 494,30 |  |  |  |  |
| 199 | Расчистка, спрямление, дноуглубление русел реки Рудная, реки Черемуховая и ключей на территории Дальнегорского городского округа Приморского края, в том числе разработка ПСД | 72,00 | 72,00 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения – 8600 человек. |
| 200 | Строительство защитных сооружений на реке Рудная в г. Дальнегорске | 387,90 | 387,90 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения города Дальнегорска посредством строительства сооружений инженерной защиты протяженностью около 6 км. Количество защищаемого населения – 8200 человек. |
| 201 | Расчистка и дноуглубление русла реки Белая в г. Дальнереченске для защиты его от наводнений, в том числе разработка ПСД | 34,40 | 34,40 | 2019 | 2021 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения –7894 человек. |
|  | Развитие жилищно - коммунального хозяйства и благоустройство | 852,60 | 845,88 |  |  |  |  |
| 202 | Капитальный ремонт и очистка водохранилища "Нежданкинское" Дальнегорского городского округа | 411,60 | 407,48 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
| 203 | Капитальный ремонт тепловых сетей с заменой трубопроводов в Дальнегорском городском округе | 136,90 | 135,52 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
| 204 | Ремонт сетей водоснабжения с заменой трубопроводов в Дальнегорском городском округе | 123,10 | 121,88 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
| 205 | Строительство комплекса ТКО в Дальнегорском городском округе, в том числе разработка ПСД | 181,00 | 181,00 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | Обработка, утилизация, обезвреживание 50 тыс. тонн/год |
|  | Развитие транспортного комплекса | 1 085,31 | 0,00 |  |  |  |  |
| 206 | Реконструкция автомобильной дороги Осиновка-Рудная Пристань на км 341-км 349 в Приморском крае | 1 085,31 | 0,00 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 339,60 | 298,84 |  |  |  |  |
| 207 | Капитальный ремонт железобетонных трибун на 5000 мест с подтрибунными помещениями. Ремонт покрытия и ограждения спортивных площадок Спорткомплекса "Гранит" г. Дальнегорска (МБУ СШ "Гранит") | 17,30 | 15,22 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 208 | Капитальный ремонт системы вентиляции муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Лотос» г.Дальнегорска | 17,30 | 15,22 | 2018 | 2019 | Не требуется |  |
| 209 | Реконструкция тира муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Лотос» г.Дальнегорска | 30,00 | 26,40 | 2020 | 2021 | Требуется разработать | Предусматривается реконструкция тира с дистанцией 50 м; тира с дистанцией 25 м, тира пневматического 10м |
| 210 | Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске | 275,00 | 242,00 | 2019 | 2021 | Требуется разработать | Площадь застройки - 3 349,0 кв.м., общая площадь - 3660,0 кв.м., строительный объем - 30122,0 куб.м., этажность - 1-2, зал с ледовым полем 29х60м, пропускная способность ледового поля - 50 чел., массовое катание на льду - 300 чел. в день, количество мест на трибунах - 322. |
|  | Дальнереченский городской округ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 297,60 | 283,25 |  |  |  |  |
|  | Охрана окружающей среды | 16,00 | 5,00 |  |  |  |  |
| 211 | Капитальный ремонт ограждающей дамбы ДО-4 в г. Дальнереченске Дальнереченского городского округа, в том числе разработка ПСД | 10,50 | 5,00 | 2019 | 2021 | Требуется разработать | Капитальный ремонт объекта. |
| 212 | Капитальный ремонт шлюза-регулятора №3 дамбы ограждающей ДО-1 в г. Дальнереченске Дальнереченского городского округа, в том числе разработка ПСД | 5,50 | 0,00 | 2019 | 2020 | Требуется разработать | Капитальный ремонт объекта. |
|  | Развитие жилищно - коммунального хозяйства и благоустройство | 266,60 | 265,05 |  |  |  |  |
| 213 | Капитальный ремонт водозабора "Графский" (скважины № 1561, 1688, 6435) г. Дальнереченск | 8,90 | 8,90 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
| 214 | Ремонт тепловых сетей с заменой трубопроводов в Дальнереченском городском округе | 154,70 | 153,15 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
| 215 | Строительство комплекса ТКО в Дальнереченском муниципальном районе, в том числе разработка ПСД | 103,00 | 103,00 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | Обработка, утилизация, обезвреживание 25 тыс. тонн/год |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 15,00 | 13,20 |  |  |  |  |
| 216 | Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса для общеобразовательных школ г. Дальнереченска | 15,00 | 13,20 | 2019 | 2019 | Требуется разработать | Здание комплекса 1 этажное с цокольным этажом. В цокальном этаже расположены залы: бокса, борьбы, тяжёлой атлетики, душевые, сан-узлы, медпункт. НА 1 этаже располагается спортивный зал площадью 40х30 вестибюль с кассой, инвентарная, трибуны в 2-х уровнях на 280 зрителей. Общая площадь спортивного комплекса 2689,3 кв.м. Пропускная способность спортивного комплекса 76 человек. |
|  | ЗАТО Фокино |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 672,19 | 1 655,46 |  |  |  |  |
|  | Развитие жилищно - коммунального хозяйства и благоустройство | 1 557,10 | 1 541,52 |  |  |  |  |
| 217 | Капитальный ремонт тепловых сетей с заменой трубопроводов в городском округе ЗАТО г. Фокино | 51,10 | 50,59 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
| 218 | Ремонт сетей водоснабжения с заменой трубопроводов в городском округе ЗАТО г. Фокино | 1 506,00 | 1 490,93 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 115,09 | 113,94 |  |  |  |  |
| 219 | Строительство ФОК в ЗАТО города Фокино | 115,09 | 113,94 | 2018 | 2018 | Разработана, актуальная | Площадь земельного участка 15 001,0 кв.м., ФОК – двухэтажное, отапливаемое, с подвалом и техническим этажом (технический чердак) над частью помещений, прямоугольное в плане, с размерами в крайних осях 60,0 х 30,0 м. В состав помещений комплекса входят: зал с бассейном размером 25х11 м (6 дорожек), глубиной 1,2-1,8 м. Количество занимающихся в смену – 48 человек. Вместимость трибун – 100 человек. Численность персонала – 42 человека. занимающихся в смену – 48 человек |
|  | Кавалеровский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 692,42 | 636,85 |  |  |  |  |
|  | Охрана окружающей среды | 102,70 | 102,70 |  |  |  |  |
| 220 | Расчистка, спрямление, дноуглубление русел рек Зеркальная, Высокогорская, Хрустальная, Партизанка для защиты от наводнений территорий пгт. Горнореченский, пгт Хрустальный, п. Рудный Кавалеровского муниципального района Приморского края, в том числе разработка ПСД | 71,80 | 71,80 | 2022 | 2022 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения – 12600 человек. |
| 221 | Расчистка, спрямление и укрепление русла реки Зеркальная, реки Кавалеровка и ручьев на территории пгт. Кавалерово Кавалеровского района Приморского края, в том числе разработка ПСД | 30,90 | 30,90 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения –14525 человек. |
|  | Развитие транспортного комплекса | 514,42 | 467,89 |  |  |  |  |
| 222 | Реконструкция мостового перехода через р. Зеркальная на км 401+140 автомобильной дороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово в Приморском крае | 514,42 | 467,89 | 2018 | 2021 | Требуется разработать |  |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 75,30 | 66,26 |  |  |  |  |
| 223 | Строительство крытого тренировочного катка в пгт Кавалерово Кавалеровского муниципального района | 75,30 | 66,26 | 2019 | 2020 | Требуется разработать | Спортивный объект включает в себя: каркасно-тентовое сооружение размером 36 х 72 х 13 (h) метров; административно бытовой комплекс размером ; техническая зона (гараж льдоуборочного комбайна, венткамера); Зрительские трибуны на 150 мест; раздевалки для сопртсменов, тренерская комната; санитарные комнаты; тренажерный зал; кафе-бар. Единовременная пропускная способность катка - 50 чел. |
|  | Кировский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 507,95 | 216,08 |  |  |  |  |
|  | Развитие транспортного комплекса | 262,41 | 0,00 |  |  |  |  |
| 224 | Строительство мостового перехода через р. Крыловка на км 24 автомобильной дороги Кировский-Николо-Михайловка-Яковлевка в Приморском крае | 262,41 | 0,00 | 2018 | 2018 | Разработана, актуальная |  |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 245,54 | 216,08 |  |  |  |  |
| 225 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в п. Кировский | 245,54 | 216,08 | 2021 | 2022 | Требуется разработать | Физкультурно-оздоровительный комплекс включает плавательный бассейн размером 25х11 м (6 дорожек), глубиной 1,2-1,8 м. , тренажерный зал. Количество занимающихся в смену – 48 человек. Вместимость трибун – 100 человек. Численность персонала – 42 человека. |
|  | Красноармейский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 675,42 | 611,26 |  |  |  |  |
|  | Охрана окружающей среды | 320,22 | 287,26 |  |  |  |  |
| 226 | Защита от наводнений сел Рощино и Вострецово Красноармейского района Приморского края | 274,72 | 241,76 | 2019 | 2021 | Разработана, актуальная | В результате строительства защитных сооружений от паводков будет защищена территория общей площадью порядка 380,0 га, и население в количестве не менее 243 человек. Защита села Рощино осуществляется посредством строительства берегоукрепления на протяжении 1,050 км с устройством защитной шпоры для головной части берегоукрепления. Защита села Вострецово предусматривает строительство комплекса инженерных сооружений, состоящим из дамбы обвалования протяженностью 6,348 км с устройством водопропускных сооружений и устройством придамбовых каналов, а также строительство водоотводного канала протяженностью 1,156 км. |
| 227 | Расчистка, спрямление, дноуглубление русла реки Большая Уссурка для защиты от наводнений с.Рощино, с. Вострецово, с. Вербовка, с. Лукьяновка, с. Дерсу Красноармейского муниципального района Приморского края в том числе разработка ПСД | 45,50 | 45,50 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения –5400 человек. |
|  | Развитие жилищно - коммунального хозяйства и благоустройство | 96,00 | 96,00 |  |  |  |  |
| 228 | Строительство комплекса ТКО в Красноармейском муниципальном районе, в том числе разработка ПСД | 96,00 | 96,00 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | Обработка, утилизация, обезвреживание 25 тыс. тонн/год |
|  | Развитие образования | 259,20 | 228,00 |  |  |  |  |
| 229 | Строительство Школы в п.Рощино Красноармейский район | 259,20 | 228,00 | 2019 | 2019 | Требуется разработать | 440 мест |
|  | Лазовский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47,50 | 47,50 |  |  |  |  |
|  | Охрана окружающей среды | 47,50 | 47,50 |  |  |  |  |
| 230 | Расчистка, спрямление, дноуглубление русел рек Каменка, Черная, Валентиновка, Свободенка, Чистоводненская для защиты от наводнений территории Лазовского муниципального района Приморского края, в том числе разработка ПСД | 47,50 | 47,50 | 2022 | 2022 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения – 12600 человек. |
|  | Лесозаводский городской округ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 231,40 | 3 157,82 |  |  |  |  |
|  | Охрана окружающей среды | 413,00 | 367,60 |  |  |  |  |
| 231 | Защита от наводнений Лесозаводского городского округа Приморского края | 378,50 | 333,10 | 2020 | 2021 | Разработана, актуальная | В результате реализации объекта будет обеспечена защищенность 10 810 человек в г. Лесозаводске. Защитная дамба размещается по внешней границе города Лесозаводска Приморского края, на правом и левом берегах и протоках реки Уссури. |
| 232 | Расчистка, спрямление, дноуглубление русла реки Уссури и проток для защиты от наводнений территории г. Лесозаводск Лесозаводского городского округа, в том числе разработка ПСД | 34,50 | 34,50 | 2022 | 2022 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения – 2700 человек. |
|  | Развитие жилищно - коммунального хозяйства и благоустройство | 201,60 | 199,58 |  |  |  |  |
| 233 | Ремонт тепловых сетей с заменой трубопроводов в Лесозаводском городском округе | 201,60 | 199,58 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
|  | Развитие энергетики | 2 616,80 | 2 590,64 |  |  |  |  |
| 234 | ПС 220 кВ Скрытая с заходами ВЛ 220 кВ К — Лесозаводск | 2 616,80 | 2 590,64 | 2019 | 2020 | Требуется разработать | 2хТ-10 МВА, 43,6 км |
|  | Михайловский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 646,92 | 10 383,27 |  |  |  |  |
|  | Охрана окружающей среды | 40,10 | 40,10 |  |  |  |  |
| 235 | Расчистка, спрямление, дноуглубление русла рек Бакарасьевка и Михайловка для защиты от наводнений с. Михайловка Михайловского муниципального района Приморского края, в том числе разработка ПСД | 40,10 | 40,10 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения –5200 человек. |
|  | Развитие жилищно - коммунального хозяйства и благоустройство | 219,42 | 217,21 |  |  |  |  |
| 236 | Ремонт сетей водоснабжения с заменой трубопроводов в Новошахтинском городском поселении Михайловского муниципального района | 105,60 | 104,53 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
| 237 | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Михайловка | 113,82 | 112,68 | 2019 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
|  | Развитие культуры | 20,90 | 20,69 |  |  |  |  |
| 238 | Строительство Дома культуры в с. Первомайское Михайловского муниципального района | 20,90 | 20,69 | 2018 | 2018 | Разработана, актуальная | мощность – 100 мест, площадь застройки – 328 м2, общая площадь – 313,3 м2, объем – 2980 м3. |
|  | Развитие транспортного комплекса | 12 366,50 | 10 105,27 |  |  |  |  |
| 239 | Строительство автомобильных дорог вдоль границ земельных участков ООО "РусАгро-Приморье" (0,9 км, 2,1 км, 1,6 км) ТОР "Михайловский" | 142,63 | 0,00 | 2018 | 2018 | Разработана, актуальная |  |
| 240 | Строительство автомобильных дорог от дорог регионального значения до границ земельных участков ООО "РусАгро-Приморье" (1,1 км, 1,0 км, 1,05 км, 1,1 км, 0,9 км) ТОР "Михайловский" | 185,20 | 0,00 | 2018 | 2018 | Разработана, актуальная |  |
| 241 | Строительство дальнего северного обхода г. Уссурийска, Михайловка – автомобильная дорога Уссурийск-Пограничный – Госграница | 12 038,67 | 10 105,27 | 2021 | 2025 | Требуется разработать |  |
|  | Надеждинский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 143,79 | 662,00 |  |  |  |  |
|  | Охрана окружающей среды | 3 320,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 242 | Индустриальный парк в сфере переработки отходов, п. Тавричанка, Надеждинский МР, Приморский край. | 1 500,00 | 0,00 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | 1. Завод по переработке древесных отходов - 14 000 тонн паллет в год. 2. Завод по переработке пластиковых отходов - 38 880 деккинговых досок и 560 тонн дробленки ПЭТ в год. 3. Завод строительных материалов - 7 348 341 строительных блоков в год. |
| 243 | Технопарк по утилизации (переработке) и обезвреживанию промышленных отходов, ТОСЭР "Надеждинская", Надеждинский муниципальный район Приморский край | 1 820,00 | 0,00 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | 1.Производство по переработке отработанных автопокрышек – 25 000 тонн/год. 2.Производство по переработке отработанной бытовой и электронной техники – 15 000 тонн/год. 3.Производство по переработке отработанных свинцовых аккумуляторных батарей – 20 000 тонн/год. |
|  | Развитие жилищно - коммунального хозяйства и благоустройство | 662,00 | 662,00 |  |  |  |  |
| 244 | Строительство комплекса ТКО в Надеждинском муниципальном районе, в том числе разработка ПСД | 662,00 | 662,00 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | Обработка, утилизация, обезвреживание 250 тыс. тонн/год |
|  | Реализация демографической политики | 161,79 | 0,00 |  |  |  |  |
| 245 | Строительство 2-х жилых корпусов в КГБУСО «Раздольненский психоневрологический интернат» (Приморский край, п. Тихое) | 161,79 | 0,00 | 2019 | 2020 | Требуется разработать | 2 жилых корпуса на 120 мест |
|  | Находкинский городской округ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56 472,92 | 41 839,07 |  |  |  |  |
|  | Охрана окружающей среды | 27,56 | 27,56 |  |  |  |  |
| 246 | Расчистка и дноуглубление русел рек Волчанка, Каменка и ручья Ливадийского для защиты Находкинского городского округа | 27,56 | 27,56 | 2024 | 2025 | Разработана, актуальная | Реализация проекта позволит защитить от наводнений население не менее 1550 чел. Протяженность участков работ 10,65 км. |
|  | Развитие жилищно - коммунального хозяйства и благоустройство | 6 103,10 | 6 042,07 |  |  |  |  |
| 247 | Водоводы и сооружения от сетей Находкинского водозабора до площадки ВНХК | 3 250,00 | 3 217,50 | 2018 | 2019 | Разработана, актуальная |  |
| 248 | Находкинский водозабор подземных вод в районе с. Екатериновка (реконструкция) | 1 302,00 | 1 288,98 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
| 249 | Ремонт тепловых сетей с заменой трубопроводов в Находкинском городском округе | 1 551,10 | 1 535,59 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
|  | Развитие здравоохранения | 405,30 | 401,29 |  |  |  |  |
| 250 | Строительство детской поликлиники на 150 посещений в смену, Находкинский ГО | 405,30 | 401,29 | 2020 | 2020 | Требуется разработать | Поликлиника на 150 посещений в смену |
|  | Развитие образования | 75,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 251 | Реконструкция МБОУ СОШ 7 г. Находка, ул.Шевченко,1 | 75,00 | 0,00 | 2021 | 2021 | Требуется разработать |  |
|  | Развитие транспортного комплекса | 49 508,26 | 35 083,13 |  |  |  |  |
| 252 | Железнодорожные пути внеплощадочные. Подъездной железнодорожный путь (не общего пользования) станция Кузнецово - станция Заводская (г. Находка, Приморский край) | 10 697,00 | 0,00 | 2018 | 2019 | Требуется разработать |  |
| 253 | Железнодорожные пути внеплощадочные. Реконструкция точки примыкания станции Кузнецово (общего пользования) Дальневосточной железной дороги (г. Находка, Приморский край) | 4 156,00 | 4 156,00 | 2018 | 2019 | Требуется разработать |  |
| 254 | Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств ЗАО "Восточная нефтехимическая компания". Первый этап строительства. Строительство автомобильной дороги Подъезд к г. Находка от автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае | 8 856,53 | 7 787,91 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
| 255 | Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги федерального значения Хабаровск -Владивосток до автомобильной дороги Владивосток -Находка - порт Восточный в Приморском крае 1 этап | 4 988,11 | 4 869,87 | 2019 | 2021 | Требуется разработать |  |
| 256 | Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 43+474 – км 146+197 в Приморском крае | 7 023,00 | 6 136,24 | 2018 | 2020 | Требуется разработать |  |
| 257 | Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 18+500 - км 40+800 в Приморском крае для развития МТК «Приморье-1» | 13 787,62 | 12 133,11 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 352,30 | 283,62 |  |  |  |  |
| 258 | Строительство крытого тренировочного катка в г. Находка | 252,30 | 195,62 | 2018 | 2020 | Требуется разработать | Площадь застройки - 3 349,0 кв.м., общая площадь - 3660,0 кв.м., строительный объем - 30122,0 куб.м., этажность - 1-2, зал с ледовым полем 29х60м, пропускная способность ледового поля - 50 чел., массовое катание на льду - 300 чел. в день, количество мест на трибунах - 322. |
| 259 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находка | 100,00 | 88,00 | 2020 | 2021 | Требуется разработать | Физкультурно-оздоровительный комплекс включает - универсальный спортивный зал 42х24 м, тренажерный зал, зал единоборств (проект повторного применения («Физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Сураж»)). |
|  | Социальная профилактика и популяризация здорового образа жизни | 1,40 | 1,40 |  |  |  |  |
| 260 | Организация и проведение краевыми учреждениями культуры шефских концертов для воспитанников Находкинской воспитательной колонии | 1,40 | 1,40 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
|  | Октябрьский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 719,62 | 15 738,92 |  |  |  |  |
|  | Охрана окружающей среды | 419,79 | 419,79 |  |  |  |  |
| 261 | Расчистка, спрямление, дноуглубление русел рек Шкуротянка, Синеловка, Струговка, Славянка, Раздольная для защиты от наводнений территории Октябрьского муниципального района, в том числе разработка ПСД | 419,79 | 419,79 | 2022 | 2022 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения – 1300 человек. |
|  | Развитие транспортного комплекса | 17 999,83 | 15 055,13 |  |  |  |  |
| 262 | Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке км 72 - км 96 в Приморском крае | 4 887,31 | 4 714,74 | 2019 | 2021 | Требуется разработать |  |
| 263 | Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке км 96 - км 112 в Приморском крае | 3 616,77 | 3 141,66 | 2022 | 2025 | Требуется разработать |  |
| 264 | Реконструкция автомобильной дороги Галенки - Новогеоргиевка - Полтавка - Застава на участке км 35 – км 49+950 | 2 497,54 | 2 096,44 | 2021 | 2025 | Требуется разработать |  |
| 265 | Реконструкция автомобильной дороги Покровка - Новогеоргиевка | 3 780,58 | 3 173,42 | 2021 | 2025 | Требуется разработать |  |
| 266 | Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке км 13 - км 20 в Приморском крае | 919,37 | 0,00 | 2018 | 2019 | Разработана, актуальная |  |
| 267 | Реконструкция автомобильной дороги. Подъезд к с. Покровка от Уссурийск - Пограничный | 2 298,26 | 1 928,87 | 2022 | 2026 | Требуется разработать |  |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 300,00 | 264,00 |  |  |  |  |
| 268 | Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в селе Покровка Октябрьского района | 300,00 | 264,00 | 2020 | 2021 | Требуется разработать | Спортивный комплекс включает в себя: спортивный зал для учебно-тренировочных занятий, бассейн |
|  | Ольгинский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 350,32 | 2 293,84 |  |  |  |  |
|  | Охрана окружающей среды | 195,00 | 195,00 |  |  |  |  |
| 269 | Защита от наводнений села Милоградово Ольгинского муниципального района | 138,80 | 138,80 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | Количество защищаемого населения – 1100 человек. |
| 270 | Расчистка, спрямление, дноуглубление русел рек Маргаритовка, Авакумовка для защиты от наводнений территории Ольгинского муниципального района Приморского края | 56,20 | 56,20 | 2022 | 2022 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения – 600 человек. |
|  | Развитие жилищно - коммунального хозяйства и благоустройство | 96,00 | 96,00 |  |  |  |  |
| 271 | Строительство комплекса ТКО в Ольгинском муниципальном районе, в том числе разработка ПСД | 96,00 | 96,00 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | Обработка, утилизация, обезвреживание 25 тыс. тонн/год |
|  | Развитие здравоохранения | 1 599,84 | 1 584,00 |  |  |  |  |
| 272 | Строительство больницы в п. Ольга | 1 599,84 | 1 584,00 | 2019 | 2019 | Требуется разработать | Мощность поликлиники - 500 посещений в смену, площадь - 2658 кв. м.; Мощность стационара - 70 коек, площадь - 1728 кв.м. |
|  | Развитие транспортного комплекса | 459,48 | 418,84 |  |  |  |  |
| 273 | Реконструкция мостового перехода через р. Арзамазовка на км 317+420 автомобильной дороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово в Приморском крае | 459,48 | 418,84 | 2018 | 2021 | Требуется разработать |  |
|  | Партизанский городской округ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 288,11 | 3 133,01 |  |  |  |  |
|  | Охрана окружающей среды | 59,41 | 59,41 |  |  |  |  |
| 274 | Расчистка и дноуглубление рек Белая, Мельники, Тигровая, Постышевка, ручьев Малый, Поселковый и Орлиный для защиты от наводнений территории Партизанского городского округа Приморского края | 15,91 | 15,91 | 2018 | 2018 | Разработана, актуальная | Реализация проекта позволит защитить от наводнений не менее 520 чел., протяженность участка работ 10,6 км. |
| 275 | Расчистка, спрямление и дноуглубление русла реки Водопадная для защиты от наводнений поселка Николаевка Партизанского городского округа Приморского края, в том числе разработка ПСД | 21,50 | 21,50 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения –1000 человек. |
| 276 | Расчистка, спрямление, дноуглубление русла ручья Орлиный для защиты от наводнений территории Партизанского городского округа, в том числе разработка ПСД | 22,00 | 22,00 | 2022 | 2022 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения – 1500 человек. |
|  | Развитие жилищно - коммунального хозяйства и благоустройство | 74,20 | 73,45 |  |  |  |  |
| 277 | Ремонт тепловых сетей с заменой трубопроводов в Партизанском городском округе | 74,20 | 73,45 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
|  | Развитие здравоохранения | 1 999,80 | 1 980,00 |  |  |  |  |
| 278 | Строительство инфекционной больницы в г. Партизанске (взамен деревянного здания КГБУЗ «Партизанская районная больница № 1») | 1 999,80 | 1 980,00 | 2019 | 2019 | Требуется разработать | Стационар - 40 коек |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 991,80 | 858,88 |  |  |  |  |
| 279 | Капитальный ремонт плавательного бассейна в г. Партизанске | 10,00 | 8,80 | 2019 | 2019 | Не требуется |  |
| 280 | Реконструкция гостиницы в Партизанском городском округе | 344,80 | 303,42 | 2019 | 2020 | Требуется разработать | Площадь земельного участка- 0,5809 га; Площадь застройки-0,145 га; Общая площадь здания-5082 кв.м; Жилая площадь- 1302 кв.м; Вместимость- 190 человек; Строительный объём- 16 933 м.куб. |
| 281 | Реконструкция гребной базы «Олимпийская» в Партизанском городском округе | 340,00 | 285,30 | 2018 | 2019 | Требуется разработать | Этажность – 4 эт. общая площадь – 2155.0 кв.м. Строительный объем -9647 куб.м. Эллинги встроенные в здание гребной базы. Площадь существующих спортивных площадок: стадион – 1995 кв.м. открытая тренажерная площадка – 225 кв.м. |
| 282 | Строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе | 120,00 | 105,60 | 2019 | 2020 | Требуется разработать | Площадь здания -4942,38 кв.м Полезная площадь-4096,67 кв.м Площадь застройки- 0,213 га. |
| 283 | Строительство стадиона в в Партизанском городском округе | 177,00 | 155,76 | 2019 | 2020 | Требуется разработать | Площадь земельного участка- 19065,0 кв.м. Площадь застройки-1191,9 кв.м. |
|  | Развитие энергетики | 162,90 | 161,27 |  |  |  |  |
| 284 | Разработка ПСД и строительство угольной котельной в п. Углекаменск с переключением тепловых нагрузок угольных котельных 2/14, 2/27 и котельной 2/16 с. Казанка, ул. Советская, 1С | 162,90 | 161,27 | 2018 | 2018 | Разработана, актуальная | Разработка ПСД и строительство угольной котельной в п. Углекаменск с переключением тепловых нагрузок угольных котельных 2/14, 2/27 и котельной 2/16 с. Казанка, ул. Советская, 1С |
|  | Партизанский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 154,57 | 4 618,33 |  |  |  |  |
|  | Охрана окружающей среды | 29,00 | 29,00 |  |  |  |  |
| 285 | Расчистка, спрямление, дноуглубление русел рек Ратная, Ольга и Падь Прямая для защиты от наводнений территории Партизанского муниципального района Приморского края, в том числе разработка ПСД | 29,00 | 29,00 | 2022 | 2022 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения – 900 человек. |
|  | Развитие здравоохранения | 587,82 | 582,00 |  |  |  |  |
| 286 | Строительство поликлиники смешанного типа на 100 посещений в смену с подстанцией скорой медицинской помощи в пос. Волчанец | 587,82 | 582,00 | 2019 | 2019 | Требуется разработать | Новое строительство на участке площадью 1070 тыс. кв.м. по адресу ориентира Приморский край, пос. Волчанец, ул. Комсомольская 16. Поликлиника смешанного типа на 100 посещений в смену |
|  | Развитие образования | 720,00 | 634,00 |  |  |  |  |
| 287 | Строительство ДОУ в рамках ТОР Нефтехимический (ВНХК) | 250,00 | 220,00 | 2023 | 2024 | Требуется разработать | 180 мест |
| 288 | Строительство школы в рамках ТОР Нефтехимический (ВНХК) | 470,00 | 414,00 | 2023 | 2025 | Требуется разработать | 300 мест |
|  | Развитие транспортного комплекса | 551,76 | 476,58 |  |  |  |  |
| 289 | Реконструкция мостового перехода через р. Партизанская на км 11+ 576 автомобильной дороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово в Приморском крае | 551,76 | 476,58 | 2018 | 2020 | Требуется разработать |  |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 995,98 | 876,46 |  |  |  |  |
| 290 | Строительство крытого тренировочного катка в с. Владимиро-Александровское Партизанского муниципального района | 360,00 | 316,80 | 2023 | 2025 | Требуется разработать | Общая площадь катка 3660 кв.м.. Пропускная способность ледового поля при соревнованиях и учебно-тренировочных занятиях составит порядка 50 человек в смену, во время массового катания - 300 человек в день. Количество мест на трибунах - 301. |
| 291 | Строительство плавательного бассейна в Партизанском муниципальном районе | 375,99 | 330,87 | 2021 | 2023 | Требуется разработать | Отдельно стоящее здание бассейна. Компактно размещены набор необходимых помещений плавательного бассейна по их функциональному делению на зоны: основную (физкультурно-оздоровительную), вспомогательного назначения, техническую, а также общественную зону. Габариты чаши бассейна 25х11 м, количество дорожек - 4. Зал подготовительных занятий ("сухого плавания") площадью 185,76 кв.м. |
| 292 | Строительство универсальной спортивной площадки в МКОУ СОШ с. Хмыловка Партизанского муниципального района | 14,50 | 12,76 | 2019 | 2019 | Требуется разработать | Спортивная площадка для подвижных игр, поле для мини-футбола, беговую дорожку и прыжковую яму, гимнастические тренажеры. |
| 293 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском муниципальном районе | 245,49 | 216,03 | 2021 | 2023 | Требуется разработать | Спортивный комплекс включает в себя: тренажерный зал, футбольный зал и помещения для групповых занятий, раздевалки с душевыми и санузлами, методический кабинет, кабинет врача, административно-служебные и технические помещения. Можно заниматься баскетболом, футболом, волейболом, единоборствами. Возможно проводить соревнования высокого уровня - по мини-футболу, баскетболу, волейболу, большому теннису. |
|  | Развитие энергетики | 2 270,01 | 2 020,29 |  |  |  |  |
| 294 | Строительство ПС 220 кВ Восточный НХК трансформаторной мощностью 500 МВА (2*250 МВА) строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Лазовая-Восточный НХК № 1,2 ориентировочной протяженностью 30 км каждая с расширением ПС 500 кВ Лозовая на две линейные ячейки 220 кВ | 2 270,01 | 2 020,29 | 2018 | 2020 | Требуется разработать | 60 км, 500 МВА |
|  | Пограничный район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 734,49 | 685,77 |  |  |  |  |
|  | Развитие жилищно - коммунального хозяйства и благоустройство | 238,50 | 236,10 |  |  |  |  |
| 295 | Строительство и реконструкция системы водоснабжения пгт. Пограничный | 238,50 | 236,10 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 375,99 | 330,87 |  |  |  |  |
| 296 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в п. Пограничный | 375,99 | 330,87 | 2020 | 2022 | Требуется разработать | Физкультурно-оздоровительный комплекс - 3-х этажное здание общей площадью 4254,2 кв.м., включает плавательный бассейн размером 25х8 м (5 дорожек), универсальный спортивный зал размером 36Х18 м, спорртивный зал размером 12Х12 м, тренажерный зал. Количество занимающихся в смену – 120 человек. |
|  | Развитие энергетики | 120,00 | 118,80 |  |  |  |  |
| 297 | Строительство ПС 35/0,4 кВ "Переход" и ЛЭП 35 кВ | 120,00 | 118,80 | 2019 | 2019 | Требуется разработать | 2*16 МВА и 18,7 км |
|  | Пожарский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 497,26 | 282,64 |  |  |  |  |
|  | Развитие жилищно - коммунального хозяйства и благоустройство | 96,00 | 96,00 |  |  |  |  |
| 298 | Строительство комплекса ТКО в Пожарском муниципальном районе, в том числе разработка ПСД | 96,00 | 96,00 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | Обработка, утилизация, обезвреживание 25 тыс. тонн/год |
|  | Развитие транспортного комплекса | 189,16 | 0,00 |  |  |  |  |
| 299 | Строительство мостового перехода на км 2+060 автомобильной дороги Хабаровск-Владивосток-Губерово в Приморском крае | 189,16 | 0,00 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 212,10 | 186,64 |  |  |  |  |
| 300 | Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Пожарском муниципальном районе | 212,10 | 186,64 | 2019 | 2020 | Требуется разработать | Физкультурно-оздоровительный комплекс включает хоккейную коробку с синтетическим покрытием, тренажёрный зал, универсальный игровой зал, малый игровой зал, зал для фитнеса, зал для борьбы |
|  | Спасский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 373,50 | 356,78 |  |  |  |  |
|  | Охрана окружающей среды | 21,00 | 21,00 |  |  |  |  |
| 301 | Расчистка, спрямление, дноуглубление русла реки Спасовка для защиты от наводнений с. Новосельское Спасского муниципального района Приморского края, в том числе разработка ПСД | 21,00 | 21,00 | 2022 | 2022 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения – 200 человек. |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 120,00 | 105,60 |  |  |  |  |
| 302 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Хвалынское Спасского муниципального района | 120,00 | 105,60 | 2023 | 2025 | Требуется разработать | Физкультурно-оздоровительный комплекс включает стандартный спортивный зал для спортивных игр, тренажерный зал, раздевалки, душевые, туалеты, трибуны. Единовременная пропускная способность 44 чел. |
|  | Развитие энергетики | 232,50 | 230,18 |  |  |  |  |
| 303 | Газораспределительные сети в Краснокутском сельском поселении с. Красный Кут 1,2 этапы строительства | 32,67 | 32,34 | 2018 | 2018 | Разработана, актуальная | Общая протяженность трассы - 7140 п.м, объем потребления природного газа - 1613 м3/час |
| 304 | Газораспределительные сети в Хвалынском сельском поселении с. Славинка 1,2 и 3 этапы строительства | 152,16 | 150,64 | 2019 | 2019 | Разработана, актуальная | Общая протяженность трассы - 25930,8 п.м, объем потребления природного газа - 648 м3/час |
| 305 | Газоснабжение котельной №42 в с. Летно-Хвалынское. Газопровод высокого давления (ГВД) | 5,35 | 5,30 | 2018 | 2018 | Разработана, актуальная | Протяженность - 593,4 м, годовой расход топлива - 1861,23 тыс м3 |
| 306 | Реконструкция котельной №42 с. Летно-Хвалынское для перевода на газовое топливо | 42,32 | 41,90 | 2018 | 2018 | Разработана, актуальная | перевод котельной с мазутного топлива на газовое, установленная тепловая мощность - 7,5 МВт |
|  | Тернейский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 785,46 | 1 764,00 |  |  |  |  |
|  | Охрана окружающей среды | 138,80 | 138,80 |  |  |  |  |
| 307 | Строительство дамбы на р. Падь Устюговка в Тернейском муниципальном районе | 138,80 | 138,80 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | Количество защищаемого населения – 370 человек. |
|  | Развитие здравоохранения | 1 599,84 | 1 584,00 |  |  |  |  |
| 308 | Строительство больницы с поликлиникой в п. Терней | 1 599,84 | 1 584,00 | 2019 | 2019 | Требуется разработать | Стационар 30 коек; Поликлиника - 180 посещений в смену |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 46,82 | 41,20 |  |  |  |  |
| 309 | Реконструкция спортивного комплекса в п. Терней | 46,82 | 41,20 | 2019 | 2020 | Требуется разработать | Физкультурно-оздоровительный комплекс включает: спортивный зал для учебно-тренировочных занятий (площадь 273,8 кв.м.), спортивный зал для настольного тенниса № 1 (площадь 82,5 кв.м.), спортивный зал для настольного тенниса № 2 (площадь 46,6 кв.м.). |
|  | Уссурийский городской округ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 500,94 | 5 102,51 |  |  |  |  |
|  | Охрана окружающей среды | 2 120,00 | 2 120,00 |  |  |  |  |
| 310 | Расчистка, спрямление, дноуглубление рек и ручьев на территории Уссурийского городского округа, в том числе разработка ПСД | 92,00 | 92,00 | 2022 | 2022 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения – 2600 человек. |
| 311 | Расчистка, спрямление, дноуглубление русла реки Комаровка в с. Кондратьевка, с. Дубовый ключ, с. Долины Уссурийского городского округа Приморского края , в том числе разработка ПСД | 14,00 | 14,00 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения –1200 человек. |
| 312 | Расчистка, спрямление, дноуглубление русла реки Раздольная для защиты от наводнений с. Борисовка Уссурийского городского округа Приморского края, в том числе разработка ПСД | 34,80 | 34,80 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения –3900 человек. |
| 313 | Реконструкция объекта – «Сооружение Кугуковское водохранилище на р.Кугуковка» г. Уссурийск | 80,00 | 80,00 | 2020 | 2021 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения на территории Уссурийского городского округа от наводнений посредством реконструкции гидротехнического сооружения, находящегося в муниципальной собственности. Количество защищаемого населения – 300 человек. |
| 314 | Реконструкция объекта "Сооружение - противопаводковое водохранилище на р. Казачка" | 57,00 | 57,00 | 2020 | 2020 | Требуется разработать | Количество защищаемого населения – 1100 человек. |
| 315 | Реконструкцияо объекта – Гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул.Раздольная в г.Уссурийске" | 205,00 | 205,00 | 2020 | 2021 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения города Уссурийска от наводнений. Количество защищаемого населения – 250 человек. |
| 316 | Строительство объекта – гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка" | 1 500,00 | 1 500,00 | 2020 | 2021 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения города Уссурийска от наводнений. Количество защищаемого населения – 1256 человек. |
| 317 | Строительтство объекта «Дамба «Солдатское озеро» г. Уссурийск | 137,20 | 137,20 | 2020 | 2021 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения на территории Уссурийского городского округа от наводнений. Количество защищаемого населения – 500 человек. |
|  | Развитие культуры | 39,20 | 38,81 |  |  |  |  |
| 318 | Реконструкция здания Дома культуры с. Новоникольск Уссурийского городского округа | 39,20 | 38,81 | 2018 | 2019 | Разработана, актуальная | Площадь земельного участка 6520 кв.м., общая площадь здания 1466,5 кв.м. 1 этаж. |
|  | Развитие образования | 1 312,25 | 1 299,13 |  |  |  |  |
| 319 | Реконструкция здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 6" г.Уссурийска с пристройкой учебного корпуса и спортивного зала | 112,25 | 111,13 | 2018 | 2019 | Разработана, актуальная |  |
| 320 | Школа на 1100 мест по ул. Чичерина, земельный участок № 155, в г. Уссурийске. | 1 200,00 | 1 188,00 | 2018 | 2020 | Требуется разработать | 800 мест |
|  | Развитие транспортного комплекса | 368,31 | 0,00 |  |  |  |  |
| 321 | Строительство моста на км 24+194 дороги Уссурийск – Раковка - Осиновка | 60,86 | 0,00 | 2020 | 2020 | Требуется разработать |  |
| 322 | Строительство мостового перехода через р. Кроуновка на км 2+262 автомобильной дороги Доброполье – Николо-Львовское – Корсаковка – Кроуновка в Приморском крае | 307,45 | 0,00 | 2018 | 2018 | Разработана, актуальная |  |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 244,94 | 242,49 |  |  |  |  |
| 323 | Крытый тренировочный каток по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 157 (строительство) | 244,94 | 242,49 | 2018 | 2019 | Разработана, актуальная | Площадь земельного участка 20034,0 кв.м., площадь застройки - 3 349,0 кв.м., общая площадь - 3660,0 кв.м., строительный объем - 30122,0 куб.м., этажность - 1-2, зал с ледовым полем 29х60м, пропускная способность ледового поля - 50 чел., массовое катание на льду - 300 чел. в день, количество мест на трибунах - 322. пропускная способность ледового поля - 50 чел., массовое катание на льду - 300 чел. в день, количество мест на трибунах - 322 |
|  | Развитие энергетики | 1 416,24 | 1 402,08 |  |  |  |  |
| 324 | Газоснабжение Уссурийского городского округа Приморского края. I этап. I очередь строительства | 639,87 | 633,48 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная | Газоснабжение Уссурийского городского округа Приморского края. I этап. I очередь строительства (1 пусковой комплекс, 4 пусковой комплекс, 7 пусковой комплекс, 14 пусковой комплекс) |
| 325 | Реконструкция муниципальных котельных Уссурийского городского округа (кот. 5,13,40,66,24,27) | 428,69 | 424,40 | 2018 | 2018 | Разработана, актуальная | Реконструкция муниципальных котельных Уссурийского городского округа (кот. 5,13,40,66,24,27) |
| 326 | Строительство 0,692 км внутрипоселковых распределительных сетей газоснабжения Уссурийского городского округа 13 пусковой комплекс | 2,02 | 2,00 | 2019 | 2019 | Разработана, актуальная | Создание устойчивого снабжения природным газом производственных и бытовых объектов на территории Уссурийского городского округа. Строительство газораспределительной сети 0,6 Мпа протяженностью 692,8 п.м. |
| 327 | Строительство 3,48 км внутрипоселковых распределительных сетей газоснабжения Уссурийского городского округа 5 пусковой комплекс | 17,14 | 16,97 | 2019 | 2019 | Разработана, актуальная | Создание устойчивого снабжения природным газом производственных и бытовых объектов на территории Уссурийского городского округа. Строительство газораспределительной сети 0,6 Мпа протяженностью 3484,4 п.м. |
| 328 | Строительство 4,451 км внутрипоселковых распределительных сетей газоснабжения Уссурийского городского округа 11 пусковой комплекс | 20,95 | 20,74 | 2019 | 2019 | Разработана, актуальная | Создание устойчивого снабжения природным газом производственных и бытовых объектов на территории Уссурийского городского округа. Строительство газораспределительной сети 0,6 Мпа протяженностью 4451,9 п.м. |
| 329 | Строительство 6,914 км внутрипоселковых распределительных сетей газоснабжения Уссурийского городского округа 12 пусковой комплекс | 47,78 | 47,30 | 2019 | 2019 | Разработана, актуальная | Создание устойчивого снабжения природным газом производственных и бытовых объектов на территории Уссурийского городского округа. Строительство газораспределительной сети 0,6 Мпа протяженностью 6914,8 п.м. |
| 330 | Строительство 1,72 км внутрипоселковых распределительных сетей газоснабжения Уссурийского городского округа 3 пусковой комплекс | 14,09 | 13,95 | 2019 | 2019 | Разработана, актуальная | Создание устойчивого снабжения природным газом производственных и бытовых объектов на территории Уссурийского городского округа. Строительство газораспределительной сети 0,6 Мпа протяженностью 1721,8 п.м. |
| 331 | Строительство 2,067 км внутрипоселковых распределительных сетей газоснабжения Уссурийского городского округа 9 пусковой комплекс | 9,17 | 9,08 | 2019 | 2019 | Разработана, актуальная | Создание устойчивого снабжения природным газом производственных и бытовых объектов на территории Уссурийского городского округа. Строительство газораспределительной сети 0,6 Мпа протяженностью 2067,6п.м. |
| 332 | Строительство 3,201 км внутрипоселковых распределительных сетей газоснабжения Уссурийского городского округа 6 пусковой комплекс | 13,18 | 13,05 | 2019 | 2019 | Разработана, актуальная | Создание устойчивого снабжения природным газом производственных и бытовых объектов на территории Уссурийского городского округа. Строительство газораспределительной сети 0,6 Мпа протяженностью 3201,7 п.м. |
| 333 | Строительство 3,66 км внутрипоселковых распределительных сетей газоснабжения Уссурийского городского округа 2 пусковой комплекс | 26,64 | 26,37 | 2019 | 2019 | Разработана, актуальная | Создание устойчивого снабжения природным газом производственных и бытовых объектов на территории Уссурийского городского округа. Строительство газораспределительной сети 0,6 Мпа протяженностью 3657,6 п.м. |
| 334 | Строительство 4,136 км внутрипоселковых распределительных сетей газоснабжения Уссурийского городского округа 8 пусковой комплекс | 23,94 | 23,70 | 2019 | 2019 | Разработана, актуальная | Создание устойчивого снабжения природным газом производственных и бытовых объектов на территории Уссурийского городского округа. Строительство газораспределительной сети 0,6 Мпа протяженностью 4136,4 п.м. |
| 335 | Строительство 4,814 км внутрипоселковых распределительных сетей газоснабжения Уссурийского городского округа 10 пусковой комплекс | 28,77 | 28,48 | 2019 | 2019 | Разработана, актуальная | Создание устойчивого снабжения природным газом производственных и бытовых объектов на территории Уссурийского городского округа. Строительство газораспределительной сети 0,6 Мпа протяженностью 4814,6 п.м. |
| 336 | Строительство 5,55 км внутрипоселковых распределительных сетей газоснабжения Уссурийского городского округа 4 пусковой комплекс | 32,00 | 31,68 | 2018 | 2018 | Разработана, актуальная | Создание устойчивого снабжения природным газом производственных и бытовых объектов на территории Уссурийского городского округа. Строительство газораспределительной сети 0,6 Мпа протяженностью 5553,7 п.м. |
| 337 | Строительство внутрипоселковых распределительных сетей газоснабжения Уссурийского городского округа 7 пусковой комплекс | 112,00 | 110,88 | 2018 | 2018 | Разработана, актуальная | Создание устойчивого снабжения природным газом производственных и бытовых объектов на территории Уссурийского городского округа. Строительство газораспределительной сети 0,6 Мпа протяженностью 4886,4 п.м. |
|  | Ханкайский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 699,82 | 686,71 |  |  |  |  |
|  | Развитие жилищно - коммунального хозяйства и благоустройство | 398,80 | 394,81 |  |  |  |  |
| 338 | Строительство второй очереди водовода (с.Камень-Рыболов-с.Астраханка). Строительсов очистных сооружений с.Камень-Рыболов | 165,80 | 164,14 | 2019 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
| 339 | Строительство канализационных очистных сооружений мощностью 3000 куб.м./сутки в с.Камень-Рыболов Ханкайского района | 233,00 | 230,67 | 2019 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 301,02 | 291,90 |  |  |  |  |
| 340 | Реконструкция стадиона "Урожай" в с. Камень-Рыболов Ханкайского муниципального района | 55,50 | 48,84 | 2019 | 2020 | Требуется разработать | Стадион включает в себя трибуны на 1500 мест, беговые дорожки на 400 м, футбольное поле и комплекс уличных тренажеров. |
| 341 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Камень-Рыболов Ханкайского муниципального района | 245,52 | 243,06 | 2021 | 2023 | Требуется разработать | Физкультурно-оздоровительный комплекс включает плавательный бассейн, тренажерный зал. |
|  | Хасанский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48 515,88 | 43 165,02 |  |  |  |  |
|  | Охрана окружающей среды | 83,00 | 83,00 |  |  |  |  |
| 342 | Расчистка, спрямление и крепление русла реки Барабашевки в с. Барабаш Приморского края для защиты его от наводнений, в том числе разработка ПСД | 28,80 | 28,80 | 2019 | 2021 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения – 1304 человек. |
| 343 | Расчистка, спрямление, дноуглубление русел рек Филипповка, Амба и Кедровка для защиты от наводнений с. Филипповка и с. Занодворовка Хасанского муниципального района Приморского края, в том числе разработка ПСД | 54,20 | 54,20 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения –1300 человек. |
|  | Развитие жилищно - коммунального хозяйства и благоустройство | 36,00 | 35,64 |  |  |  |  |
| 344 | Ремонт тепловых сетей с заменой трубопроводов в пгт. Славянка Хасанского муниципального района | 36,00 | 35,64 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
|  | Развитие здравоохранения | 74,49 | 73,75 |  |  |  |  |
| 345 | Установка 2 модульных амбулаторий в пгт. Краскино и пгт. Зарубино | 74,49 | 73,75 | 2019 | 2019 | Требуется разработать | Амбулатория площадью 535 кв. м. каждая |
|  | Развитие образования | 235,00 | 206,80 |  |  |  |  |
| 346 | Хасанский муниципальный район пгт. Приморский школа | 235,00 | 206,80 | 2021 | 2021 | Требуется разработать |  |
|  | Развитие транспортного комплекса | 44 006,21 | 38 725,47 |  |  |  |  |
| 347 | Реконструкция автомобильной дороги Краскино - Госграница | 10 297,04 | 9 061,40 | 2025 | 2028 | Требуется разработать |  |
| 348 | Реконструкция автомобильной дороги Раздольное - Хасан - Зарубино | 7 722,31 | 6 795,64 | 2022 | 2025 | Требуется разработать |  |
| 349 | Реконструкция автомобильной дороги Раздольное - Хасан на участке км 140 - км 162 | 14 855,40 | 13 072,75 | 2023 | 2026 | Требуется разработать |  |
| 350 | Строительство обхода с. Краскино | 11 131,46 | 9 795,68 | 2024 | 2027 | Требуется разработать |  |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 457,39 | 452,81 |  |  |  |  |
| 351 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса в п.Славянка Хасанского муниципального района | 457,39 | 452,81 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная | Площадь градостроительного плана земельного участка – 5000 кв. м., дополнительные отводы земельных участков 6398 кв. м., общая площадь 11398 кв. м.; площадь застройки - 3394,0 кв.м.; общая площадь помещений – 8135,0 кв.м.; этажность – 4 этажа (включая технический площадью 1481,1 кв. м.); количество зрительских мест – 200 чел.; число посетителей ФСК – 255 человек; общая расчётная вместимость – 458 человек. количество зрительских мест – 200 чел.; число посетителей ФСК – 255 человек; общая расчётная вместимость – 458 человек. |
|  | Развитие энергетики | 3 623,79 | 3 587,55 |  |  |  |  |
| 352 | 1. Строительство ПС 220 кВ "Причал". 2. Строительство двух ЛЭП 220 кВ «Владивосток-Причал» | 3 600,00 | 3 564,00 | 2018 | 2020 | Требуется разработать | 2*130 км |
| 353 | Строительство ЛЭП 10 кВ и 2 ТП 10/0,4 кВ | 23,79 | 23,55 | 2018 | 2020 | Требуется разработать | 8,3 км и 2 ТП 10/0,4 кВ |
|  | Хорольский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 877,16 | 867,18 |  |  |  |  |
|  | Охрана окружающей среды | 44,50 | 44,50 |  |  |  |  |
| 354 | Расчистка, спрямление, дноуглубление русел рек Безымянная, Криничная для защиты от наводнений села Хороль, села Поповка Хорольского муниципального района Приморского края, в том числе разработка ПСД | 44,50 | 44,50 | 2022 | 2022 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения – 2300 человек. |
|  | Развитие жилищно - коммунального хозяйства и благоустройство | 764,66 | 762,84 |  |  |  |  |
| 355 | Реконструкция центрального водовода с. Хороль Хорольского района Приморского края | 182,66 | 180,84 | 2019 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
| 356 | Строительство комплекса ТКО в Хорольском муниципальном районе, в том числе разработка ПСД | 582,00 | 582,00 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | Обработка, утилизация, обезвреживание 200 тыс. тонн/год |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 68,00 | 59,84 |  |  |  |  |
| 357 | Капитальный ремонт стадиона в с. Хороль | 50,00 | 44,00 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 358 | Строительство пристройки к спортивному залу "Олимп" в с. Хороль Хорольского района | 18,00 | 15,84 | 2020 | 2021 | Требуется разработать | Пристройка представляет из себя двух-этажное здание 24х24м, включает в себя: 1 этаж-теннисный зал 18*24 м, 2 этаж-зал борьбы 24*24 м, подсобные помещения, туалеты, раздевалки, душевые, кабинет тренеров. Единовременная пропускная способность катка - 36 чел. |
|  | Черниговский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 346,97 | 2 303,21 |  |  |  |  |
|  | Охрана окружающей среды | 41,80 | 41,80 |  |  |  |  |
| 359 | Расчистка, спрямление, дноуглубление русел рек Монастырка, Илистая и Черниговка для защиты от наводнений территории Черниговского муниципального района Приморского края, в том числе разработка ПСД | 41,80 | 41,80 | 2022 | 2022 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения – 2400 человек. |
|  | Развитие жилищно - коммунального хозяйства и благоустройство | 115,37 | 114,21 |  |  |  |  |
| 360 | Строительство объекта " Водоснабжение с. Черниговка Приморского края из скважинного водозабора" | 115,37 | 114,21 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
|  | Развитие здравоохранения | 1 999,80 | 1 980,00 |  |  |  |  |
| 361 | Строительство двух корпусов ГАУЗ «Краевая больница восстановительного лечения», отделение «Евгеньевское» | 1 999,80 | 1 980,00 | 2019 | 2019 | Требуется разработать | Лечебный корпус - 25 коек; Административно-бытовой (приемный покой, столовая, кабинет заведующего хозяйством, кабинет главного врача, 5 жилых комнат для работников вахтовым методом) |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 190,00 | 167,20 |  |  |  |  |
| 362 | Реконструкция спортивного зала МБУ ДОД ДЮСШ с.Черниговка | 20,00 | 17,60 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | Спортивный зал размером 36*18 м, с раздевалками и душевыми комнатами |
| 363 | Строительство спортивного зала МБОУ СОШ №5 в с. Черниговка | 50,00 | 44,00 | 2022 | 2022 | Требуется разработать | спортивный зал с раздевалками и душевыми комнатами |
| 364 | Строительство ФОК с.Черниговка | 120,00 | 105,60 | 2020 | 2021 | Требуется разработать | Физкультурно-оздоровительный комплекс включает зал для игровых видов спорта, тренажерный зал. Единовременная пропускная способность 46 чел. |
|  | Чугуевский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 669,24 | 538,82 |  |  |  |  |
|  | Охрана окружающей среды | 415,24 | 303,78 |  |  |  |  |
| 365 | Защита от наводнений в селе Новомихайловка Чугуевского муниципального района Приморского края | 143,40 | 94,30 | 2018 | 2019 | Разработана, актуальная | В результате строительства защитных сооружений от паводков будет защищена территория общей площадью порядка 118,0 га, и население в количестве не менее 342 человек. Защита села Новомихайловка осуществляется посредством строительства комплекса инженерных сооружений, состоящими из грунтовой дамбы обвалования с участками укрепления откосного типа с примыканием к автомобильной дороге Осиновка – Рудная Пристань регионального значения. Вдоль дамбы обвалования со стороны села устраивается придамбовый канал. Для отведения поверхностного стока, поступающего на территорию села из-под мостов на автодороге Осиновка-Рудная Пристань предусмотрено два водоотводных канала. Общая длина сооружений 2,264 км. Защитные сооружения устраиваются по периметру села с пересечением улицы Советской, в месте которого предусмотрен переход автодороги через дамбу. |
| 366 | Капитальный ремонт противопаводковой дамбы №2 с. Чугуевка Чугуевского муниципального района, в том числе разработка ПСД | 44,52 | 43,08 | 2020 | 2021 | Требуется разработать | Капитальный ремонт объекта. |
| 367 | Расчистка, спрямление, дноуглубление русла реки Павловка и реки Шумная для защиты от наводнений с. Павловка, с. Антоновка, п. Шумный Чугуевского муниципального района Приморского края, в том числе разработка ПСД | 24,00 | 24,00 | 2022 | 2022 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения – 1400 человек. |
| 368 | Реконструкция руслорегулирующей дамбы с. Уборка Чугуевского муниципального района, в том числе разработка ПСД | 41,52 | 0,00 | 2019 | 2021 | Требуется разработать |  |
| 369 | Строительство сооружения инженерной защиты на реке Павловка в с. Шумный Чугуевского муниципального района | 161,80 | 142,40 | 2020 | 2021 | Разработана, актуальная | В результате реализации объекта будет обеспечена защищенность 1150 человек в с. Шумный Чугуевского муниципального района. Строительство защитных дамб предусмотрено по внешней границе села Шумный (в южной и северной частях) с примыканием к автомобильной дроге Осиновка-Рудная Пристань. Проектом предусматривается строительство двух дамб общей протяженностью 3 097,27 м |
|  | Развитие жилищно - коммунального хозяйства и благоустройство | 96,00 | 96,00 |  |  |  |  |
| 370 | Строительство комплекса ТКО в Чугуевском муниципальном районе, в том числе разработка ПСД | 96,00 | 96,00 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | Обработка, утилизация, обезвреживание 25 тыс. тонн/год |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 158,00 | 139,04 |  |  |  |  |
| 371 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Чугуевка Чугуевского района | 158,00 | 139,04 | 2019 | 2020 | Требуется разработать | Физкультурно-оздоровительный комплекс включает: универсальный спортивный зал для учебно-тренировочных занятий (размером 42Х24 м.), спортивный зал для единоборств, 2 тренажерных зала |
|  | Шкотовский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 839,74 | 507,24 |  |  |  |  |
|  | Охрана окружающей среды | 131,68 | 131,68 |  |  |  |  |
| 372 | Регулирование русла реки Шкотовка (спрямление, расчистка, дноуглубление) для защиты сел Центральное и Новороссия, Шкотовского муниципального района от наводнений | 42,68 | 42,68 | 2020 | 2021 | Разработана, актуальная | Реализация проекта позволит защитить от наводнений не менее 429 чел. Протяженность участка работ 3,3 км. |
| 373 | Расчистка, спрямление, дноуглубление русел рек Шкотовка, Стеклянуха, Артемовка, Лобовка, Суходол, Смоляниновка, Лобога для защиты от наводнений территории Шкотовского муниципального района, в том числе разработка ПСД | 89,00 | 89,00 | 2022 | 2022 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения от наводнений. Количество защищаемого населения – 1300 человек. |
|  | Развитие культуры | 49,52 | 49,03 |  |  |  |  |
| 374 | Строительство здания Дома культуры в с. Многоудобное Шкотовского муниципального района | 49,52 | 49,03 | 2018 | 2019 | Разработана, актуальная | Технические характеристики здания дома культуры: - строительный объем здания: 2 707,7 м3 ; - общая площадь здания: 428,7 м2; - количество мест: 45 мест. Выполнены работы по устройству фундамента на объекте, контракт № 0120300014517000065-0149083-01 от 07.11.017 подрядчик ООО "Ресурс" дата исполнения контракта 27.11.2017. |
|  | Развитие транспортного комплекса | 658,54 | 326,53 |  |  |  |  |
| 375 | Реконструкция мостового перехода на км 49+224 автомобильной дороги Артем-Находка-порт Восточный в Приморском крае | 6,21 | 0,00 | 2018 | 2018 | Требуется разработать |  |
| 376 | Реконструкция мостового перехода через р. Артемовка на км 27+930 автомобильной дороги Артем-Находка-порт Восточный в Приморском крае | 381,33 | 326,53 | 2018 | 2020 | Требуется разработать |  |
| 377 | Строительство мостового перехода через р. Литовка на км 127 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае | 271,00 | 0,00 | 2018 | 2018 | Разработана, актуальная |  |
|  | Яковлевский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 401,00 | 369,53 |  |  |  |  |
|  | Охрана окружающей среды | 71,00 | 71,00 |  |  |  |  |
| 378 | Расчистка, спрямление, дноуглубление русел рек и ручьев для защиты от наводнений территории Яковлевского муниципального района Приморского края, в том числе разработка ПСД | 71,00 | 71,00 | 2022 | 2022 | Требуется разработать | Целью является обеспечение защищенности населения. Количество защищаемого населения – 2100 человек. |
|  | Развитие жилищно - коммунального хозяйства и благоустройство | 74,00 | 73,25 |  |  |  |  |
| 379 | Строительство очистных сооружений в с. Яковлевка | 74,00 | 73,25 | 2018 | 2020 | Разработана, актуальная |  |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 256,00 | 225,28 |  |  |  |  |
| 380 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Яковлевском муниципальном районе | 256,00 | 225,28 | 2020 | 2021 | Требуется разработать | Физкультурно-оздоровительный комплекс включает плавательный бассейн, тренажерный зал. Единовременная пропускная способность 64 чел. |
|  | Межмуниципальный уровень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 71 703,99 | 63 939,94 |  |  |  |  |
|  | Антинаркотическая деятельность | 38,30 | 25,90 |  |  |  |  |
| 381 | Выплата единовременных пособий народным дружинникам и членам семей погибших (умерших) народных дружинников в связи с участием их в охране общественного порядка | 0,40 | 0,20 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 382 | Оказание услуг по обработке и анализу результатов социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях на предмет раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ | 0,80 | 0,40 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 383 | Организация и проведение выездных тематических концертов, передвижных выставок работ изобразительного искусства, творческих встреч с талантливыми сверстниками, деятелями искусств, направленных на профилактику правонарушений | 1,26 | 1,26 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 384 | Организация и проведение краевого конкурса среди учреждений клубного типа на лучший сценарий и проведение массового мероприятия для детей по правовому информированию, направленного на профилактику правонарушений | 0,64 | 0,64 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 385 | Организация и проведение медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования на предмет раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ | 18,36 | 9,18 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 386 | Организация и проведение обучающих семинаров по программам профилактики наркомании для сотрудников организаций, непосредственно работающих с детьми и молодежью, в том числе: исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства краевого бюджета | 2,00 | 1,00 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 387 | Подготовка и выпуск методической литературы, направленной на профилактику безнадзорности несовершеннолетних и работу с семьями воспитанников краевых государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей | 1,24 | 0,62 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 388 | Приобретение и оснащение государственных бюджетных учреждений здравоохранения наркологического профиля лабораторным и диагностическим оборудованием, компьютерной техникой | 10,00 | 10,00 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 389 | Проведение мониторинга наркоситуации на территории Приморского края | 1,20 | 1,20 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 390 | Проведение профильных смен для подростков "группы риска" по формированию установок здорового образа жизни | 2,00 | 1,00 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 391 | Проведение социологических опросов населения Приморского края для определения оценки населением уровня безопасности на улицах и в других общественных местах | 0,40 | 0,40 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
|  | Антитеррористическая защищенность | 22,20 | 11,76 |  |  |  |  |
| 392 | Издание сборника "Приморье: народы, религии, общество" | 2,40 | 1,20 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 393 | Обучение (повышение квалификации) руководителей и работников краевых образовательных организаций по обеспечению мер безопасности при угрозе совершения террористического акта и минимизации его последствий, в том числе: исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства краевого бюджета | 0,70 | 0,36 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 394 | Оснащение краевых государственных учреждений культуры системами контроля и управления доступом, досмотровым оборудованием | 4,00 | 2,00 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 395 | Подготовка и размещение в средствах массовой информации, на объектах наружной рекламы информационной продукции, направленной на профилактику экстремизма и терроризма | 12,00 | 6,00 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 396 | Проведение мониторинга состояния межэтнических отношений в целях предупреждения конфликтных ситуаций, в том числе проведение социологических исследований по теме "Изучение проблем межнациональных и межконфессиональных отношений" | 1,30 | 1,30 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 397 | Проведение постоянно действующего семинара "Приморье: народы, религии, общество" | 0,80 | 0,40 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 398 | Установка систем видеонаблюдения и автоматических заградительных устройств краевыми государственными учреждениями | 1,00 | 0,50 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
|  | Обеспечение информационной безопасности детей | 18,80 | 9,40 |  |  |  |  |
| 399 | Обеспечение подключения образовательных организаций к сети Интернет с фильтрацией контента | 18,80 | 9,40 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
|  | Повышение безопасности дорожного движения | 280,01 | 228,38 |  |  |  |  |
| 400 | Изготовление и размещение на объектах наружной рекламы информационных материалов, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий | 6,00 | 3,00 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 401 | Изготовление и размещение на радиоканалах Приморского края аудиороликов, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий | 4,00 | 2,00 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 402 | Изготовление и размещение на телеканалах Приморского края роликов социальной рекламы, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий | 8,00 | 4,00 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 403 | Изготовление и размещение на телеканалах Приморского края тематических передач, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий | 8,00 | 4,00 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 404 | Изготовление полиграфической продукции, направленной на предупреждение дорожно-транспортных происшествий | 2,00 | 1,00 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 405 | Обеспечение краевых образовательных организаций программами, учебно-методическими материалами, печатными и электронными учебными и научными пособиями по обучению несовершеннолетних безопасному поведению на улицах и дорогах | 8,00 | 8,00 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 406 | Обеспечение краевых образовательных организаций специальным оборудованием (тренажеры, компьютерные программы и др.), учебно-методическими материалами для подготовки водителей | 2,48 | 2,48 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 407 | Приобретение и установка комплексов видеонаблюдения (видеокамер, теле-коммуникационного и другого оборудования) в городе Владивостоке и комплексов видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, в том числе: исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства краевого бюджета | 191,00 | 191,00 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 408 | Создание на базе краевых профессиональных образовательных организаций автодромов для обучения вождению | 8,60 | 4,30 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 409 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, а так-же оборудования центра обработки данных (включая аренду каналов связи и оплату электроэнергии) | 41,93 | 8,60 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
|  | Развитие здравоохранения | 6 308,17 | 6 170,71 |  |  |  |  |
| 410 | Капитальный ремонт учреждений здравоохранения на территории Приморского края | 1 106,09 | 1 025,60 | 2018 | 2020 | Не требуется |  |
| 411 | Приобретение медицинского оборудования в медицинские учрежедения Приморского края | 4 488,81 | 4 443,91 | 2018 | 2018 | Не требуется |  |
| 412 | Приобретение оборудования для противотуберкулезной службы Приморского края | 259,39 | 256,80 | 2018 | 2018 | Не требуется |  |
| 413 | Установка модулей для размещения подразделений ГБУЗ «ПК БЮРО СМЭ» на 13 территориях Приморского края | 349,87 | 341,70 | 2018 | 2018 | Не требуется |  |
| 414 | Установка фельдшерско-акушерских пунктов (3 единиц) | 22,45 | 22,22 | 2018 | 2018 | Не требуется | 1.ж.д. станция Фридман, Партизанский муниципальный район 2.с. Суходол, городской округ Большой Камень; 3.с. Рождественка, Шкотовский муниципальный район. |
| 415 | Установка фельдшерско-акушерских пунктов (5 единиц) | 37,41 | 37,04 | 2018 | 2018 | Не требуется | В 2018 году планируется установить 5 ФАПов в следующих населенных пунктах: 1. 1.с.Дальнее, Михайловский муниципальный район 2. 2.с.Дубки, Михайловский муниципальный район 3. с. Песчаное, Михайловский муниципальный район 4. с. Луговой, Хорольский муниципальный район 5. с. Каймановка, Уссурийский городской округ |
| 416 | Установка фельдшерско-акушерских пунктов (9 единиц) | 44,15 | 43,44 | 2018 | 2018 | Не требуется | Не включены в план соц. развития центров эконом роста |
|  | Развитие информатизации и телекоммуникации | 957,94 | 369,79 |  |  |  |  |
| 417 | Обеспечение качественных современных информационно-телекоммуникационных технологий в отдаленных районах Приморского края | 369,79 | 369,79 | 2018 | 2020 | Не требуется |  |
| 418 | Организация для всех школ (100% общеобразовательных учебных учреждений Приморского края), являющихся государственными и муниципальными учреждениями образования, выделенного канала доступа к центру обработки данных краевых образовательных ресурсов; | 130,50 | 0,00 | 2019 | 2019 | Не требуется |  |
| 419 | Подключение 468 краевых, 177 федеральных, ведомственных и коммерческих медицинских организаций Приморского края к ШПД, 364 фельдшерско акушерских пунктов к сети передачи данных | 457,65 | 0,00 | 2018 | 2018 | Не требуется |  |
|  | Развитие культуры | 1 302,43 | 1 275,75 |  |  |  |  |
| 420 | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | 3,17 | 2,80 | 2019 | 2021 | Не требуется |  |
| 421 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | 6,37 | 5,60 | 2019 | 2025 | Не требуется |  |
| 422 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации | 47,87 | 45,87 | 2019 | 2021 | Не требуется |  |
| 423 | Обеспечение развития и укрепления материально- технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 100,24 | 88,20 | 2019 | 2025 | Не требуется |  |
| 424 | Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств Приморского края | 140,00 | 138,60 | 2019 | 2025 | Не требуется |  |
| 425 | Осуществление поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек | 68,11 | 67,41 | 2019 | 2025 | Не требуется |  |
| 426 | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 11,13 | 10,99 | 2019 | 2025 | Не требуется |  |
| 427 | Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 55,54 | 54,98 | 2019 | 2021 | Не требуется |  |
| 428 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям Приморского края на приобретение светотехнического, звукоусиливающего и иного специализированного оборудования для муниципальных учреждений культуры | 120,00 | 118,80 | 2019 | 2021 | Не требуется |  |
| 429 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство объектов культурно-досугового типа | 750,00 | 742,50 | 2020 | 2025 | Не требуется |  |
|  | Развитие лесного хозяйства | 1 308,30 | 1 308,30 |  |  |  |  |
| 430 | Осуществление мер пожарной безопасности на землях лесного фонда. Предоставление субсидии Приморскому краю на укомлектование авиаотдлений в соответствии с установленными нормативами | 92,70 | 92,70 | 2018 | 2020 | Не требуется |  |
| 431 | Осуществление мер пожарной безопасности на землях лесного фонда. (Предоставление субсидии Приморскому краю на оснащение существующих пожарно-химических станций третьего типа техникой, оборудованием и укомплектование численностью в соответствии с установленными нормативами, а также создание пожарно-химических станций второго типа) | 520,40 | 520,40 | 2018 | 2020 | Не требуется |  |
| 432 | Осуществление на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах. (Предоставление субсидии Приморскому краю на приобретение, содержание , эксплуатацию автотранспорта для осуществления надзорных мероприятий в лесном фонде Приморского края) | 695,20 | 695,20 | 2018 | 2020 | Не требуется |  |
|  | Развитие образования | 4 099,60 | 4 058,64 |  |  |  |  |
| 433 | Капитальный ремонт в части отопления и замены окон общеобразовательных учреждений Приморского края, 40 % общеобразовательных организаций требуют замены оборудования пищеблоков. | 3 336,90 | 3 303,53 | 2019 | 2019 | Не требуется |  |
| 434 | Капитальный ремонт СОШ в приграничных территориях Приморского края | 244,20 | 241,80 | 2018 | 2019 | Не требуется |  |
| 435 | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования 2019-2020 Приобретение учебно-производственного и учебно-лабораторного оборудования для профессиональных образовательных учреждений (системы среднего профессионального образования (СПО) | 320,90 | 317,69 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 436 | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования, 2018 год. Владивостокская агломерация. | 75,35 | 74,60 | 2018 | 2018 | Не требуется | Владивостокский городской округ Артемовский городской округ |
| 437 | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования, 2018 год (Уссурийский городской округ, Спасский городской округ, Дальнереченский городской округ, Дальнегорский городской округ, Лесозаводский городской округ, Арсеньевский городской округ, с. Лазо Лазовский муниципальный район, пгт. Кировский Кировский муниципальный район, с. Черниговка Черниговский муниципальный район, пгт. Кавалерово Кавалеровский муниципальный район, с. Чугуевка Чугуевский муниципальный район) | 111,73 | 110,62 | 2018 | 2018 | Не требуется | Уссурийский городской округ Спасский городской округ Дальнереченский городской округ Дальнегорский городской округ Лесозаводский городской округ Арсеньевский городской округ с. Лазо Лазовский муниципальный район пгт. Кировский Кировский муниципальный район с. Черниговка Черниговский муниципальный район пгт. Кавалерово Кавалеровский муниципальный район с. Чугуевка Чугуевский муниципальный район" |
| 438 | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования, 2018 год (Находкинский городской округ, Партизанский городской округ, городской округ Большой Камень) | 10,52 | 10,40 | 2018 | 2018 | Не требуется | Находкинский городской округ Партизанский городской округ Большекаменский городской округ |
|  | Развитие рыбохозяйственного комплекса | 490,59 | 12,30 |  |  |  |  |
| 439 | Оказание мер государственной поддержки организациям, осуществляющим аквакультурную и рыбохозяйственную деятельность в Приморском крае | 490,59 | 12,30 | 2018 | 2020 | Не требуется |  |
|  | Развитие сельскохозяйственного производства | 9 276,60 | 8 166,70 |  |  |  |  |
| 440 | Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе на условии софинансирования | 8 155,00 | 7 176,40 | 2018 | 2020 | Не требуется |  |
| 441 | Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на достижение целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в части финансового обеспечения затрат по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств в Приморском крае | 390,40 | 343,60 | 2018 | 2020 | Не требуется |  |
| 442 | Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на условии софинансирования | 237,60 | 209,10 | 2018 | 2020 | Не требуется |  |
| 443 | Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 109,80 | 96,60 | 2018 | 2020 | Не требуется |  |
| 444 | Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в части финансового обеспечения затрат на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 90,00 | 79,20 | 2018 | 2020 | Не требуется |  |
| 445 | Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на приобретение семян, на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 131,70 | 115,80 | 2018 | 2020 | Не требуется |  |
| 446 | Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части затрат по поддержке племенного крупного рогатого скота молочного направления | 69,60 | 61,20 | 2018 | 2020 | Не требуется |  |
| 447 | Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части затрат по поддержке племенного крупного рогатого скота мясного направления | 40,90 | 39,40 | 2018 | 2020 | Не требуется |  |
| 448 | Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования | 30,00 | 26,40 | 2018 | 2020 | Не требуется |  |
| 449 | Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам малых форм хозяйствования | 21,60 | 19,00 | 2018 | 2020 | Не требуется |  |
|  | Развитие транспортного комплекса | 5 249,26 | 5 249,26 |  |  |  |  |
| 450 | Приобретение 4-ого воздушного судна для развития внутрикраевых авиаперевозок. | 584,26 | 584,26 | 2018 | 2019 | Не требуется | Приобретение пассажирского самолета вместимостью от 19 до 20 человек, максимальным взлетным весом от 5670 до 6600 кг |
| 451 | Приобретение мотор-вагонного подвижного состава (МВПС) на полигон Приморского края – 11 электропоездов. | 4 015,00 | 4 015,00 | 2018 | 2021 | Не требуется | 6600 пассажирских мест |
| 452 | Строительство морского грузопассажирского парома ледового класса | 650,00 | 650,00 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 42 041,40 | 36 837,50 |  |  |  |  |
| 453 | Предоставление субсидии субъектам Российской Федерации Дальневосточного федерального округа на возмещение затрат, связанных с транспортными расходами спортивных сборных команд (авиа и ж/д транспорт), для участия в официальных всероссийских и международных соревнованиях, проводимых в европейской части страны, а также перелета по внутри региональным маршрутам | 520,00 | 457,60 | 2018 | 2025 | Не требуется |  |
| 454 | Предоставление субсидий на обеспечение спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в краевых и муниципальных учреждениях Приморского края | 35 752,80 | 31 462,46 | 2019 | 2025 | Не требуется |  |
| 455 | Предоставление субсидий на оказание поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации | 160,00 | 140,80 | 2018 | 2025 | Не требуется |  |
| 456 | Предоставление субсидий на подготовку основания и установку оборудования 200 универсальных спортивных площадок в муниципальных образованиях Приморского края | 1 152,00 | 960,96 | 2018 | 2025 | Не требуется |  |
| 457 | Предоставление субсидий на подготовку, переподготовку и повышение квалификации физкультурно-спортивных кадров организаций спортивной направленности Приморского края | 28,00 | 24,64 | 2019 | 2025 | Не требуется |  |
| 458 | Предоставление субсидий на приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования для оснащения учреждений спортивной подготовки и детско-юношеских спортивных школ | 256,60 | 184,80 | 2018 | 2025 | Не требуется |  |
| 459 | Предоставление субсидий на содержание спортивных объектов муниципальной собственности Приморского края, построенных в рамках Комплексного плана | 1 188,00 | 1 045,44 | 2021 | 2025 | Не требуется |  |
| 460 | Предоставление субсидий на строительство и оборудование 500 плоскостных сооружений (спортивных площадок) в муниципальных образованиях Приморского края | 1 260,00 | 1 108,80 | 2019 | 2025 | Не требуется |  |
| 461 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям - физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением льготных по оплате физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края | 262,00 | 220,00 | 2018 | 2025 | Не требуется |  |
| 462 | Приобретение оборудования для строительства и оснащения 200 универсальных спортивных площадок в муниципальных образованиях Приморского края | 1 462,00 | 1 232,00 | 2018 | 2025 | Не требуется |  |
|  | Реализация атикоррупционной политики | 28,10 | 20,10 |  |  |  |  |
| 463 | Изготовление полиграфической продукции антикоррупционного содержания для распространения в органах исполнительной власти Приморского края, органах местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и подведомственных им учреждениях | 0,30 | 0,30 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 464 | Изготовление полиграфической продукции антикоррупционного содержания для социальных учреждений Приморского края | 3,00 | 3,00 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 465 | Организация и проведение научно-практической конференции по актуальным вопросам противодействия коррупции в Приморском крае | 1,50 | 1,50 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 466 | Проведение журналистского конкурса среди редакций средств массовой информации, журналистов и представителей блогосферы на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции | 0,30 | 0,30 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 467 | Проведение социологических опросов населения Приморского края для оценки уровня коррупции и эффективности принимаемых антикоррупционных мер | 4,00 | 4,00 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 468 | Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, коррупции, борьбе с преступностью | 16,00 | 8,00 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 469 | Создание цикла телепередач по правовому просвещению населения по вопросам антикоррупционной деятельности | 3,00 | 3,00 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
|  | Реализация демографической политики | 261,95 | 183,69 |  |  |  |  |
| 470 | Празднование 130-летия со дня образования Уссурийского казачьего войска | 3,00 | 2,00 | 2019 | 2019 | Не требуется |  |
| 471 | Проведение конференции по вопросам этноконфессиональных отношений в целях распространения норм и установок толерантного сознания и поведения | 2,60 | 2,00 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 472 | Субсидия на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятиельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 103,00 | 90,64 | 2018 | 2020 | Не требуется |  |
| 473 | Субсидия на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом | 47,72 | 42,02 | 2018 | 2025 | Не требуется |  |
| 474 | Субсидия на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой повышения мобильности трудовых ресурсов, включенной в подпрограмму "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" | 94,27 | 37,03 | 2018 | 2020 | Не требуется |  |
| 475 | Увеличение субсидий на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | 11,36 | 10,00 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
|  | Социальная профилактика и популяризация здорового образа жизни | 20,34 | 11,76 |  |  |  |  |
| 476 | Изготовление и размещение на телеканалах Приморского края видеороликов, а также изготовление и размещение полиграфической продукции, подготовка и публикация в печатных средствах массовой информации материалов по предупреждению социально значимых заболеваний и формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, направленных на профилактику правонарушений | 3,20 | 1,60 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 477 | Организация бесплатного проката спектакля антинаркотической, антиалкогольной направленности | 0,60 | 0,60 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 478 | Организация и проведение краевого фестиваля подростковой уличной культуры, направленного на профилактику правонарушений | 1,60 | 1,60 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 479 | Организация и проведение обучающих семинаров по программам профилактики наркомании для членов молодежных объединений по принципу "ровесник - ровеснику" | 1,20 | 0,60 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 480 | Организация и проведение семинаров-практикумов, творческих лабораторий для специалистов культурно-досуговых учреждений по организации профилактической работы среди населения и популяризации здорового образа жизни, направленных на профилактику правонарушений | 0,98 | 0,98 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 481 | Подготовка и выпуск методических пособий для учителей общеобразовательных организаций и родителей по формированию у детей и подростков мотивации к ведению здорового образа жизни, профилактике правонарушений | 0,76 | 0,38 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
| 482 | Подготовка и размещение в средствах массовой информации, на объектах наружной рекламы информационной продукции, изготовление полиграфической продукции по профилактике правонарушений и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 12,00 | 6,00 | 2019 | 2020 | Не требуется |  |
|  | ИТОГО | 471 529,88 | 422 313,83 |  |  |  |  |