Информация об осуществлении регионального строительного надзора при строительстве мостовых переходов на территории Приморского края.

Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, согласно Постановлению Администрации Приморского края от 26.11.2012 № 356-па «Об утверждении Положения об инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края», является органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий региональный государственный строительный надзор в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Государственный строительный надзор, в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ, осуществляется при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса либо является типовой проектной документацией или ее модификацией.

Государственный строительный надзор осуществляется органом государственного строительного надзора с даты получения им в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации извещения о начале работ до даты выдачи заключения о соответствии.

Предметом государственного строительного надзора является проверка: соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, иных нормативных актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; наличия разрешения на строительство; выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ.

Инспекция РСН КДС Приморского каря в настоящее время осуществляет региональный строительный надзор при строительстве 8ми объектов дорожной инфраструктуры (в том числе 3 мостовых перехода):

- Строительство мостового перехода через р. Литовка на км 127 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае;

- Строительство мостового перехода через р. Кроуновка на км 2+262 автомобильной дороги Доброполье – Николо-Львовское – Корсаковка – Кроуновка в Приморском крае;

- Строительство мостового перехода через р. Мельгуновка на км 72 автомобильной дороги Михайловка-Турий Рог в Приморском крае.

- Строительство автомобильной дороги пос. Новый – полуостров Де-Фриз-Седанка –бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз-Седанка на участке пос. Новый – полуостров Де-Фриз, Приморский край. Корректировка. Этап 3;

- Автомобильные дороги вдоль границ земельных участков ООО «Русагро-Приморье» (0,9 км, 2,1 км, 1,6 км)» (I и III этапы);

- Автомобильные дороги от дорог регионального значения до границ земельных участков ООО «Русагро-Приморье» (1,1 км, 1,0 км, 1,05 км, 1,1 км, 0,9 км)

- Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск-Пограничный-Госграница на участке км 13 – км 20 в Приморском крае.

- Строительство примыканий автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз – Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз Седанка на участке 23 км- бухта Патрокл Приморский край к уличной дорожной сети города Владивостока в районе ул. Фадеева, ул. Космонавтов, и ул. Снеговой», расположенного в г. Владивосток в районе ул. Фадеева, ул. Космонавтов, ул. Снеговая.

«Строительство мостового перехода через р. Литовка на 127 км автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае»

Застройщиком является Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Подрядчиком является АО «Примавтодор».

Разрешение на строительство № 25-RU25511000-01-2018 от 06.08.2018, сроком действия до 06.07.2019 - выдано Департаментом градостроительства Приморского края.

Извещение о начале строительства направлено в адрес Инспекции 14.08.2018.

В отношении объекта проведено 3 проверки.

Предписания по результатам проверок не выдавались. К административной ответственности не привлекались в связи с малозначительностью правонарушения - извещение о начале строительства объекта направлено в адрес Инспекции с нарушением сроков, установленных ч. 5 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ.

«Строительство мостового перехода через р. Кроуновка на км 2+262 автомобильной дороги Доброполье – Николо-Львовское – Корсаковка – Кроуновка в Приморском крае» (Уссурийский городской округ)

Застройщик: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Подрядчик: АО «Приморское автодорожное ремонтное предприятие»

Разрешение на строительство: № 25-RU25311000-03-2017 от 30.11.2017, срок действия разрешения до 31.12.2019.

Извещение о начале строительства направлено в адрес Инспекции 29.12.2017.

Строительство осуществляется в соответствии с разработанной проектной документацией.

Нарушений при проведении проверок при строительстве объекта не установлено.

«Строительство мостового перехода через р. Мельгуновка на км 72 автомобильной дороги Михайловка-Турий Рог в Приморском крае» (Уссурийский городской округ)

Застройщик: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края ОГРН 1022501896438, ИНН 253803058.

Подрядчик: ООО «Капстрой» ОГРН 1022501025491, ИНН 2524004983.

Разрешение на строительство: № RU25300000-01 от 17.01.2014, срок действия разрешения до 31.12.2019.

Извещение о начале строительства направлено в адрес Инспекции 29.01.2014.

Строительство осуществляется в соответствии с разработанной проектной документацией.

Нарушений при проведении проверок при строительстве объекта не установлено.

«Строительство автомобильной дороги пос. Новый – полуостров Де-Фриз-Седанка –бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз-Седанка на участке пос. Новый – полуостров Де-Фриз Приморский край. Корректировка. Этап 3».

Заказчик строительства - Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Подрядчик: АО «Специализированное строительное управление»

Разрешение на строительство выдано Департаментом градостроительства Приморского края RU 25000000-02 от 29.07.2013 (3 этап), срок действия до 15.03.2014, № 25-RU25508000-02-2016 от 16.05.2016, срок действия до 28.06.2019.

Извещение о начале строительства поступило 02.08.2013 года Строительство осуществляется в соответствии с разработанной проектной документацией.

Нарушений при проведении проверок при строительстве объекта не установлено.

«Автомобильные дороги вдоль границ земельных участков ООО «Русагро-Приморье» (0,9 км, 2,1 км, 1,6 км)» (I и III этапы), расположенный по адресу: Приморский край, Михайловский муниципальный район.

Застройщик: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Подрядчик: ООО «ВСК №1».

Разрешение на строительство: № 25-RU25507000-173-2018-МВР от 29.10.2018, сроком действия до 22.12.2018.

Строительство объекта завершено (I и III этапы), готовят документы на сдачу объекта. Контракт расторгнут 06.02.2018.

«Автомобильные дороги от дорог регионального значения до границ земельных участков ООО «Русагро-Приморье» (1,1 км, 1,0 км, 1,05 км, 1,1 км, 0,9 км).

Застройщик: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Подрядчик: АО «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» (АО «Примавтодор»)

Разрешение на строительство: № 25-RU25507000-172-2018-МВР от 04.10.2018, сроком действия до 04.07.2019.

Строительство осуществляется в соответствии с проектной документацией.

Выполнены следующие работы: подготовительные работы, начаты работы по устройству земляного полотна на 5-и этапах (на двух этапах – 100 %). по 1-му этапу выполнено асфальтобетонное покрытие, без асфальтирования переходно-скоростных полос). Контракт расторгнут 06.02.2018.

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск-Пограничный-Госграница на участке км 13 – км 20 в Приморском крае»

Застройщик: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Подрядчик: АО «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» (АО «Примавтодор»)

Разрешение на строительство: № 25-RU25311000-01 от 05.04.2016, сроком действия до 05.04.2018, № 25-RU25311000-01-2018 от 18.12.2018, сроком действия до 18.12.2019.

Строительство осуществляется в соответствии с разработанной программой проверок.

«Строительство примыканий автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз – Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка на участке 23 км- бухта Патрокл Приморский край к уличной дорожной сети города Владивостока в районе ул. Фадеева, ул. Космонавтов, и ул. Снеговой», расположенного в г. Владивосток в районе ул. Фадеева, ул. Космонавтов, ул. Снеговая

Застройщик: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Подрядчик: «Примавтодор»

- Разрешение на строительство RU25304000-01 от 09.04.2015, выдано департаментом Градостроительство Приморского края. Срок действия продлен до 28.06.2019.

В состав объекта входит строительство трех примыканий в районе ул. Фадеева: в районе ул. Космонавтов и в районе ул. Снеговой.

На сегодняшний момент строительство объекта завершено, однако в ходе проверки законченного строительством объекта были выявлены отступления от проектной документации. В связи с чем, необходимо предоставить заключение организации, проводившей экспертизу проектной документации, о том, влияют ли внесенные изменения на конструктивные и безопасные характеристики объекта. И в случае необходимости предоставить положительное заключение экспертизы проектной документации с учетом внесенных в нее изменений.

22.04.2015- поступило извещение о начале строительства.  В ходе надзорных мероприятий проведено 14 проверок, в т.ч. 8 проверок исполнения предписания. В настоящее время на исполнении находится 1 предписание (эксплуатация объекта). По результатам проверок должностное лицо, директор департамента, 5 раз привлечен к административной ответственности по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 12,0 тр, и составлено 4 протокола по ч. 6 ст. 19.5КоАП РФ.