| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Владивосток |  | № |  |
| Об отчете о контрольном мероприятии "Эксплуатация лечебно-профилакти-ческого корпуса (пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона) ГБУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер" и эффективное использование медицинского оборудования в период с 2011 года по 2018 годы" |  |

Рассмотрев и обсудив отчет Контрольно-счетной палаты Приморского края о контрольном мероприятии "Эксплуатация лечебно-профилактического корпуса (пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона) ГБУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер" и эффективное использование медицинского оборудования в период с 2011 года                             по 2018 годы" (далее – Объект), согласно которому:

Разрешение на строительство Объекта выдано директором департамента градостроительства Приморского края 10 июня 2011 года, при этом срок его действия продлевался 5 раз, то есть, фактически, реконструкция Объекта с учетом перерывов на консервацию длилась 7 лет.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию подписано директором департамента градостроительства Приморского края 31 августа 2018 года.

В течение 7,5 месяцев с момента ввода Объекта в эксплуатацию справка о балансовой стоимости Объекта департаментом градостроительства Приморского края не сформирована в полном объеме. Согласно данным, представленным департаментом градостроительства Приморского края, по состоянию на 1 января 2019 года стоимость Объекта составила 1 138 705,04 тыс. рублей, в том числе стоимость реконструкции – 932 272,28 тыс. рублей, стоимость иного оборудования – 206 332,76 тыс. рублей (без учета стоимости медицинского оборудования в размере 754 375,02 тыс. рублей (554 375,02 тыс. руб. – федеральный бюджет, 200 000,00 тыс. руб. – краевой бюджет).

Фактические затраты по реконструкции Объекта составили - 1 893 080,06 тыс. рублей, в том числе стоимость реконструкции 932 272,28 тыс. рублей, стоимость оборудования в размере 960 707,78 тыс. рублей (медицинское оборудование – 754 375,02 тыс. рублей, иное оборудование – 206 332,76 тыс. рублей).

Поскольку с 1 сентября 2018 года департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края не представлены правоустанавливающие документы на введенные в эксплуатацию объекты (палатный корпус 4192,6 кв. м, лечебно-диагностический корпус 4813,7 кв. м, трансформаторная подстанция 202,9 кв. м), то у ГБУЗ "ПКОД" сформировались эксплуатационные расходы, связанные с содержанием Объекта, не находящегося на балансовом учете Учреждения - 3 653,9 тыс. рублей (2 162,3 тыс. руб. - электроснабжение, 171,1 тыс. руб. - водоснабжение, 1 320,5 тыс. руб. - теплоснабжение и горячая вода).

Также, в 2014 году за счет средств федерального бюджета (554 375,023 тыс. рублей) департаментом здравоохранения Приморского края было приобретено высокотехнологичное медицинского оборудования, которое в течение 4-х лет хранилось на складах поставщиков (простой привел к дополнительным расходам: 3,3 млн руб. – хранение оборудование; 88,041 тыс. руб. – диагностика оборудования; выявлены дефекты томографа, не позволяющие ввести его в эксплуатацию (стоимость 15,6 млн руб.).

Учитывая вышеизложенное, а также отметив, что основные показатели критериев качества и доступности медицинской помощи, установленные территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае, не достигнуты, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению отчет о контрольном мероприятии "Эксплуатация лечебно-профилактического корпуса (пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона) ГБУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер" и эффективное использование медицинского оборудования в период с 2011 года по 2018 годы".

2.Признать работу департамента градостроительства Приморского края-главного распорядителя средств краевого бюджета (государственного заказчика), ответственного за строительство государственного учреждения здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер", неудовлетворительной.

3.Обратить внимание Губернатора Приморского края:

на отсутствие у департамента градостроительства Приморского края информации о балансовой стоимости объекта "Реконструкция государственного учреждения здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер" и пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек)";

на отсутствие документов, подтверждающих факт передачи помещений (палатный корпус, лечебно-диагностический корпус, трансформаторная подстанция) департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края (собственником имущества) государственному учреждению здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер".

4.Обратить внимание департамента здравоохранения Приморского края:

на выявленные дефекты двухдетекторного однофотонного эмиссионного компьютеризированного томографа, стоимостью 15 618,813 тыс. рублей, не позволяющие ввести его в эксплуатацию;

на формирование дополнительных расходов у государственного учреждения здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер", связанных с несвоевременным монтажом приобретенного                              в 2014 году медицинского оборудования (хранение и диагностика) ввиду неготовности помещения;

на рост смертности от новообразований, в том числе от злокачественных;

позднюю диагностику злокачественных новообразований.

на низкую мотивацию населения к здоровому образу жизни и прохождению профилактических обследований, в том числе из-за недостаточной осведомленности о профилактике, скрининге и ранней диагностики онкологических заболеваний;

на низкую онкологическую настороженность врачей первичного медико-санитарного звена;

на неполное обследование пациентов на уровне первичной медико-санитарной и первичной специализированной медицинской помощи.

5.Рекомендовать департаменту здравоохранения Приморского края:

решить вопрос с ремонтом или возвратом двухдетекторного однофотонного эмиссионного компьютеризированного томографа, стоимостью 15 618,813 тыс. рублей;

осуществлять контроль за установкой высокотехнологичного медицинского оборудования.

6.Рекомендовать департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края (собственником имущества) совместно с государственным учреждением здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер" оформить право собственности на объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании Учреждения (палатный корпус, лечебно-диагностический корпус, трансформаторная подстанция).

7.Направить данное решение Губернатору Приморского края, в Администрацию Приморского края, Контрольно-счетную палату Приморского края, департамент здравоохранения Приморского края, департамент градостроительства Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.

Председатель комитета	                                                                    И.С. Чемерис