| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Владивосток |  | № |  |
| О подключении социально значимых объектов Приморского края к сети "Интернет" в 2020 году и планах на 2021 год |  |

Рассмотрев и обсудив информацию министерства цифрового развития 
и связи Приморского края "О подключении социально значимых объектов Приморского края к сети "Интернет" в 2020 году и планах на 2021 год", согласно которой в рамках реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" предусмотрено подключение социально-значимых организаций к сети "Интернет" на скорости от 10 до 100 Мбит/с (образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления и т.д.).

В соответствии с федеральным проектом "Информационная инфраструктура" и в рамках выполнения государственного контракта 
от 09 августа 2019 года № 0173100007519000072_144316, заключенного между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее - Минкомсвязи Российской Федерации) 
и Приморским филиалом ПАО "Ростелеком" в 2020 году выполнены следующие работы:

-в соответствии с планом поэтапного подключения социально значимых объектов к единой сети передачи данных и (или) к сети "Интернет" (далее - ППП, План подключения) построены каналы связи для 363 социально значимых объектов (далее - СЗО);

-для подключения СЗО к сетям связи проложены волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) до СЗО протяженностью 432,32 км;

-в рамках обеспечения подключения объектов РТРС и подключения СЗО построены ВОЛС протяженностью 207,35 км;

-с 1 октября 2020 года для подключенных 363 СЗО, оказываются услуги доступа в сеть "Интернет";

-в целях организации приемки услуг по подключению к сети передачи данных СЗО и в соответствии с Приказом Минкомсвязи Российской Федерации от 25 октября 2019 года № 616 сформированы испытательные комиссии, обеспечена работа испытательных и приемочных комиссий.

Общее количество привлеченных сотрудников органов исполнительной власти Приморского края, территориальных подразделений федеральных органов власти, органов местного самоуправления, сотрудников СЗО составило более 900 человек.

В целях формирования Плана подключения на 2021 год министерством цифрового развития и связи Приморского края подготовлены и направлены 
в адрес Минкомсвязи Российской Федерации дополнительные перечни объектов культуры и спорта (объемом 672 объекта) с предложением включения в ППП на 2021 год (письмо от 1 октября 2020 года № 40/2199). Также предложения о расширении перечня социально значимых объектов Приморского края за счет учреждений культуры и спорта были направлены 
в адрес Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 года 
№ 11/8853. Ранее объекты культуры и спорта в соответствии с требованиями Государственного контракта к подключению к сети "Интернет" не планировались.

В настоящее время от Минкомсвязи Российской Федерации получено разрешение на включение новых типов объектов (объекты культуры), проводится работа по подготовке ППП на 2021 год с учетом полученных рекомендаций.

Направлены запросы в администрации муниципальных образований Приморского края для подготовки предложений по включению в План подключения на 2021 год как объектов культуры, так и других типов объектов, предусмотренных Государственным контрактом, но не вошедших 
в первоначальный ППП.

Предварительный План подключения на 2021 год планируется сформировать до конца 2020 года, верификация объектов, согласование 
и утверждение ППП (в соответствии с требованиями, определенными федеральным проектом "Информационная инфраструктура") до 31 марта 
2021 года.

Кроме того министерством цифрового развития и связи Приморского края совместно с исполнителем Государственного контракта - Приморским филиалом ПАО "Ростелеком", рассматривается дополнительный план поэтапного подключения социально значимых учреждений ранее не определенных Контрактом в количестве 9 штук в соответствии с п. 9.3 Государственного контракта на оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных 
и (или) к сети "Интернет", и по передаче данных при осуществлении доступа 
к этой сети социально значимым объектам в Приморском крае и сроками подключения к сети "Интернет" до 30 ноября 2020 года.

Тарифы и скорости подключения для этих СЗО соответствуют стоимости оказания услуг по подключению и передачи данных и скоростями подключения, определенных ППП для соответствующих типов СЗО 
и закрепленных Дополнительным соглашением к Государственному контракту.

А также рассмотрев информации:

1)министерства труда и социальной политики Приморского края согласно которой, все подведомственные учреждения подключены к сети "Интернет".

В 2020 году в КГАУ СО "Приморский центр социального обслуживания населения" произведено подключение к сети "Интернет" по следующим адресам:

с. Хороль, ул. Луговая, д. 29;

г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 90;

г. Дальнереченск, ул. Ленина, 72.

На 2021 год запланирована замена способа подключения к сети "Интернет" в КГБУ СО "Екатериновский детский психоневрологический 
дом-интернат" на подключение по оптоволоконной линии;

2)министерства образования Приморского края согласно которой, все общеобразовательные организации Приморского края в настоящее время имеют доступ к сети "Интернет".

В 2020 году всего было подключено к сети "Интернет" по каналам волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) 120 образовательных организаций (115 общеобразовательных организаций и 5 организаций среднего профессионального образования), из них:

13 - в городах Приморского края со скоростью передачи данных 
100 Мбит/с;

107 - в населенных пунктах сельской местности Приморского края 
со скоростью передачи данных 50 Мбит/с;

3)министерства здравоохранения Приморского края согласно которой, 
в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика" в части реализации мероприятия по обеспечению каналами связи социально значимых объектов (СЗО) - фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) выполнены следующие работы:

в 2019 году к сети "Интернет" было подключено 97 ФАПов, 81 объект был подключен при помощи волоконно-оптических линий связи, 16 объектов было подключено при помощи подвижной радиотелефонной связи. Пропускная способность волоконно-оптических линий связи и линий связи, организованных при помощи подвижной радиотелефонной связи составляет 10 Мбит/с. На сегодняшний день все объекты работают в режиме эксплуатации построенных каналов связи.

в 2020 году к сети "Интернет" было подключено 142 ФАПа, 141 объект был подключен при помощи волоконно-оптических линий связи, 1 объект был подключен при помощи спутниковой связи. Пропускная способность волоконно-оптических линий связи и линий связи составляет 10 Мбит/с, пропускная способность спутникового канала связи составляет 1 Мбит/с.

На сегодняшний день все объекты работают в режиме эксплуатации построенных каналов связи. Кроме того, ведутся работы по подключению еще 8 ФАПов с использованием волоконно-оптических линий связи с пропускной способностью 10 Мбит/с. Плановый срок окончания работ 31 ноября 
2020 года.

В целях подключения к сети "Интернет" оставшихся ФАПов в 2021 году, ведется работа по формированию итогового перечня объектов для включения в государственный контракт Минкомсвязи Российской Федерации. Работы 
по формированию итогового перечня будут завершены в срок до 30 ноября 
2020 года.

Учитывая вышеизложенное, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информации министерства цифрового развития 
и связи Приморского края, министерства труда и социальной политики Приморского края, министерства образования Приморского края, министерства здравоохранения Приморского края "О подключении социально значимых объектов Приморского края к сети "Интернет" в 2020 году и планах на 2021 год.

2.Обратить внимание Правительства Приморского края на необходимость улучшения качества сети "Интернет" в общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, в том числе 
в северных районах Приморского края.

3.Рекомендовать министерству цифрового развития и связи Приморского края продолжить оказывать содействие Приморскому филиалу ПАО "Ростелеком" в подключении к сети "Интернет" социально-значимых организаций, в том числе общеобразовательных организаций Приморского края.

4.Рекомендовать Приморскому филиалу ПАО "Ростелеком" продолжить работы по подключению к сети "Интернет" социально-значимых организаций, в том числе общеобразовательных организаций Приморского края.

5.Направить данное решение в Правительство Приморского края, министерство цифрового развития и связи Приморского края, министерство образования Приморского края, министерство труда и социальной политики Приморского края, министерство здравоохранения Приморского края, 
а также Приморский филиал ПАО "Ростелеком".

Председатель комитета	                                                                Т.С. Косьяненко