| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Владивосток |  | № |  |
| О контрольном мероприятии "Проверка эффективности использования средств краевого бюджета, выделенных на создание и замену фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, а также на приобретение и установку фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий на территории Приморского края и приобретение медицинского и немедицинского оборудования для оснащения фельдшерско-акушерских пунктов (в рамках национального проекта "Здравоохранение") |  |

Рассмотрев и обсудив отчет Контрольно-счетной палаты Приморского края о контрольном мероприятии "О контрольном мероприятии "Проверка эффективности использования средств краевого бюджета, выделенных на создание и замену фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, а также на приобретение и установку фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий на территории Приморского края и приобретение медицинского и немедицинского оборудования для оснащения фельдшерско-акушерских пунктов (в рамках национального проекта "Здравоохранение")", согласно которому:

На территории Приморского края функционирует 422 фельдшерско-акушерских пункта (далее - ФАП) и 54 врачебных амбулатории, потребность в замене или капитальном ремонте зданий варьируется от 33,3 % до 100 %.

На 2019 год государственной программой Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" запланированы мероприятия:

на приобретение и установку ФАПов на территории Приморского края с численностью населения от 100 до 2 000 человек - 71 640,0 тыс. рублей, из них: 50 510,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 21 129,4 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

на приобретение медицинского и немедицинского оборудования для оснащения ФАПов и врачебных амбулаторий на 3 070,0 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" в 2019 году выделено финансирование из федерального бюджета в размере 50,5 млн руб. на закупку фельдшерско-акушерских пунктов.

Законом о краевом бюджете на 2019 год на реализацию данных мероприятий предусмотрены средства в размере 74 710,0 тыс. руб., в том числе: 50 510,6 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, 24 199,4 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета.

За 2019 год приобретены 11 ФАПов для 10 медицинских учреждений здравоохранения (исполнение составило 71 639,9 тыс. рублей, или 100,0 % к годовому плану), приобретены медицинские изделия, мебель, офисная и бытовая техника, оргтехника и медоборудование для оснащения ФАПа в с. Филипповка КГБУЗ "Хасанская ЦРБ" на сумму 3 070,00 тыс. руб. (исполнение 100% к годовому плану).

В ходе контрольного мероприятия, сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края проведены встречные контрольные мероприятия (осмотр зданий ФАПов КГБУЗ "Надеждинская ЦРБ"), по результатам которых установлено:

1)ФАП в с. Тереховка:

деформирование (нарушение) подвесной потолочной системы, частичное разрушение монолитной плиты основания фельдшерско-акушерского пункта, нарушение герметичности крыши (протекание), нарушение целостности ограждения ФАПа, отсутствует противоскользящее покрытие пандуса входного крыльца для возможности передвижения пациентов на креслах-каталках и на тележках-каталках, отсутствует питание ХВС от наружных коммуникаций (централизованного водоснабжения), питание осуществляется из резервного бака (вода привозная), накопительный водонагреватель в неисправном состоянии, горячее водоснабжение отсутствует;

на прилегающей территории отсутствует благоустройство: не установлены урны, скамейки, наружное освещение;

отсутствуют пожарная и охранная сигнализации,

2)ФАП п. Алексеевка:

отопление - от электрических конвекторов (на момент проверки температура в помещении составляла 13-15 °С);

из-за отсутствия конвектора в техническом помещении в зимнее время года промерзают элементы системы водоснабжения;

канализационные колодцы расположены за зданием ФАПа, подъездные пути к колодцам отсутствуют, откачка канализации не производится;

3)ФАП п. Тимофеевка. - не установлен пандус для маломобильных групп населения), частичное разрушение фундамента винтовых свай.

В 2020 году на реализацию мероприятий государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" предусмотрены средства:

на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий - 42 491,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета);

на приобретение, установку модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий на территории Приморского края - 319 690,0 тыс. рублей (средства краевого бюджета);

на приобретение медицинского и немедицинского оборудования для оснащения фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий - 75 775,8 тыс. руб. (средства краевого бюджета);

Паспортом регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" в 2020 году выделено финансирование из федерального бюджета в размере 42,4 млн руб. на закупку фельдшерско-акушерских пунктов.

Законом о краевом бюджете на 2020 год утверждены бюджетные ассигнования:

на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий - 42 491,8 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета);

на приобретение, установку модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий на территории Приморского края – 292 619,5 тыс. рублей (средства краевого бюджета);

на приобретение медицинского и немедицинского оборудования для оснащения фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий – 67 835,9 тыс. рублей (средства краевого бюджета).

В 2020 году заключены контракты:

на приобретение и установку 15 ФАПов, 5 мобильных врачебных амбулаторий и здания детского поликлинического отделения КГБУЗ "Шкотовская ЦРБ" на общую стоимость 335 111,3 тыс. рублей;

на приобретение оборудования для ФАПов и врачебных амбулаторий на 53 508,7 тыс. рублей, кассовое исполнение - 29 648,38 тыс. рублей 
(43,7 % к плану года).

Учитывая вышеизложенное, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению отчет о контрольном мероприятии "Проверка эффективности использования средств краевого бюджета, выделенных на создание и замену фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, а также на приобретение и установку фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий на территории Приморского края и приобретение медицинского и немедицинского оборудования для оснащения фельдшерско-акушерских пунктов (в рамках национального проекта "Здравоохранение")".

2.Обратить внимание министерства здравоохранения Приморского края:

на высокий износ зданий ФАПов и медицинских амбулаторий;

на несоответствие финансового обеспечения реализации регионального проекта ресурсному обеспечению реализации государственной программы Приморского края;

на отсутствие со стороны министерства здравоохранения Приморского края ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией;

на нарушение сроков поставки и установки модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Вольно-Надеждинское (с. Тереховка);

на крайне низкое освоение учреждениями здравоохранения бюджетных средств за 2020 год на приобретение оборудования для оснащения ФАПов и врачебных амбулаторий;

на низкую укомплектованность кадрами в действующих ФАПах;

на ненадлежащее оснащение структурных подразделений необходимым медицинским и немедицинским оборудованием.

3.Рекомендовать министерству здравоохранения Приморского края

не допускать несоответствия финансового обеспечения реализации регионального проекта ресурсному обеспечению реализации государственной программы Приморского края;

обеспечить достижение целей, показателей и результатов национального проекта "Здравоохранение" путем освоения федеральных средств, выделенных на реализацию мероприятий регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи".

осуществлять ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией.

4.Направить данное решение в Контрольно-счетную палату Приморского края, министерство здравоохранения Приморского края.

Председатель комитета	                                                                Т.С. Косьяненко