| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.11.2021 | г. Владивосток |  | № | 25 |
| Об отчете Контрольно-счетной палаты Приморского края "Об экспертно-аналитическом мероприятии "Анализ реализации полномочий органов исполни-тельной власти Приморского края по обеспечению пожарной безопасно-сти населенных пунктов, расположенных на территории Приморского края, в части принятия мер по строительству объектов пожарной охраны, в том числе проектно-изыскательские работы" |  |

Ознакомившись с отчетом Контрольно-счетной палаты Приморского края "Об экспертно-аналитическом мероприятии "Анализ реализации полномочий органов исполнительной власти Приморского края по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, расположенных на территории Приморского края, в части принятия мер по строительству объектов пожарной охраны, в том числе проектно-изыскательские работы" (письмо от 09.09.2021 № 02-02/739),

в котором содержатся выводы о не построенных и не введенных в эксплуатацию пожарных депо, предусмотренных в краевом бюджете на 2013-2021 годы,

установлено, что половина действующих пожарных депо требуют реконструкции или капитального ремонта (53,5% всех пожарных депо),

не соблюдается соответствие технической оснащенности пожарных депо требованиям климатических и дорожных условий (40,0% от действующих пожарных депо),

практически половина (45,45%) всех действующих пожарных депо не укомплектована личным составом в соответствии со штатным расписанием,

из-за длительных сроков реализации мероприятий по строительству объектов пожарной охраны, увеличивается социальное напряжение среди граждан в связи с незащищенностью их от лесных пожаров и возможных трагических  событий,

допущены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",

учитывая информацию министерства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края (письмо от 29.10.2021 № 47/2802) и министерства строительства Приморского края (письмо от 29.10.2021
№ 17/9075),

отмечая, что в действующей адресной инвестиционной программе Приморского края и в проекте краевого бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрено строительство следующих объектов:

строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Малиново Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы;

завершение строительства пожарного депо в с. Новопокровка Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы;

строительство пожарного депо 1-го типа (на 6 машин) в п. Новый Надеждинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы;

строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Береговое Владивостокского городского округа Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы;

строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Глубинное Красноармейского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы;

строительство объекта пожарной охраны на два выезда в п. Волчанец Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию Контрольно-счетной палаты Приморского края "Об экспертно-аналитическом мероприятии "Анализ реализации полномочий органов исполнительной власти Приморского края по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, расположенных на территории Приморского края, в части принятия мер по строительству объектов пожарной охраны, в том числе проектно-изыскательские работы".

2.Рекомендовать министерству строительства Приморского края:

-принять меры по оперативному взаимодействию с целью решения вопросов, связанных со строительством пожарных депо и реализации полномочий Приморского края в этом направлении в полном объеме;

-усилить контроль за исполнением нормативных документов, касающихся вопросов строительства пожарных депо на территории Приморского края;

-усилить контроль за соблюдением сроков, устанавливаемых по реализации мероприятий, направленных на строительство пожарных депо на территории Приморского края;

-рассмотреть вопрос строительства пожарных депо с привлечением частного инвестора (государственно-частное партнерство).

Председатель комитета							          Д.А. Текиев