Приложение 2

к отчету об экспертно-аналитическом мероприятии

Общие сведения плановых показателей и их кассового исполнения

(тыс. рублей)

| Наименование ЦС | Код бюджетной классификации | Бюджетные назначения |  |  |  |  | Кассовое исполнение | Неисполне-нные объемы бюджетных назначений | % исполнения к уточненному бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первоначальные |  | уточненные/ окончательные |  | отклонение |  |  |  |
|  |  | объемы | реквизиты закона о краевом бюджете | объемы | *реквизиты изменений, вносимых в закон о краевом бюджете |  |  |  |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Департамент градостроительства Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка типового проекта пожарной охраны (пожарного депо на 2 выезда площадью - 270 кв.м) | 775 0310 5221401 000 | 2 860,00 | от 20.12.2012 № 143-КЗ | 2 860,00 | от 19.12.2013 № 333-КЗ | 0,00 | 2 433,37 | -426,63 | 85,1 |
| Обеспечение населенных пунктов Приморского края объектами пожарной охраны (пожарные депо) краевых государственных казенных учреждений противопожарной службы Приморского края | 775 0310 5221402 000 | 119 710,00 |  | 119 710,00 |  | 0,00 | 110 210,01 | -9 499,99 | 92,1 |
| Реконструкция объекта пожарной охраны (пожарного депо) пожарной части 15 отряда противопожарной службы Приморского края по охране Лазовского муниципального района | 775 0310 5221403 000 | 5 620,00 |  | 5 620,00 |  | 0,00 | 494,00 | -5 126,00 | 8,8 |
| Итого по департаменту градостроительства Приморского края |  | 128 190,00 |  | 128 190,00 |  | 0,00 | 113 137,38 | -15 052,62 | 88,3 |
| Всего за 2013 год |  | 128 190,00 |  | 128 190,00 |  | 0,00 | 113 137,38 | -15 052,62 | 88,3 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Департамент гражданской защиты Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами | 769 0310 07229050 000 | 0,00 | от 19.12.2013 № 334-КЗ | 3 962,57 | от 03.06.2014 № 423-КЗ | 3 962,57 | 3 962,57 | 0,00 | 100,0 |
|  |  |  |  | 3 962,57 | от 18.12.2014 № 517-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Итого по департаменту гражданской защиты Приморского края |  | 0,00 |  | 3 962,57 |  | 3 962,57 | 3 962,57 | 0,00 | 100,0 |
| Департамент градостроительства Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов краевых государственных казенных учреждений противопожарной службы Приморского края | 781 0310 0724004 000 | 174 500,00 | от 19.12.2013 № 334-КЗ | 1 397,13 | от 30.10.2014 № 481-КЗ | -173 102,87 | 537,82 | -859,31 | 38,5 |
|  |  |  |  | 1 397,13 | от 18.12.2014 № 517-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Реконструкция объекта пожарной охраны (пожарного депо) пожарной части 15 отряда противопожарной службы Приморского края по охране Лазовского муниципального района | 775 0310 0724084 000 | 0,00 |  | 5 126,00 | от 03.06.2014 № 423-КЗ | 5 126,00 | 1 515,03 | -2 353,17 | 39,2 |
|  |  |  |  | 3 868,20 | от 15.12.2014 № 516-КЗ | -1 257,80 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 868,20 | от 18.12.2014 № 517-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Обеспечение населенных пунктов Приморского края объектами пожарной охраны (пожарные депо) краевых государственных казенных учреждений противопожарной службы Приморского края | 775 0310 0724083 000 | 0,00 |  | 5 251,19 | от 03.06.2014 № 423-КЗ | 5 251,19 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 0,00 | от 15.12.2014 № 516-КЗ | -5 251,19 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | от 18.12.2014 № 517-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Строительство объекта пожарной охраны на 4 выезда в п. Анучино Приморского края | 775 0310 0724094 000 | 0,00 |  | 23 226,64 | от 30.10.2014 № 481-КЗ | 23 226,64 | 0,00 | -23 226,64 | 0,0 |
|  |  |  |  | 23 226,64 | от 18.12.2014 № 517-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Строительство объекта пожарной охраны на 2 выезда в с. Малиново Приморского края | 775 0310 0724095 000 | 0,00 |  | 20 710,88 | от 30.10.2014 № 481-КЗ | 20 710,88 | 0,00 | -510,88 | 0,0 |
|  |  |  |  | 510,88 | от 15.12.2014 № 516-КЗ | -20 200,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 510,88 | от 18.12.2014 № 517-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Строительство объекта пожарной охраны на 2 выезда в с. Новогеоргиевка Приморского края | 781 0310 0724096 000 | 0,00 |  | 8 284,35 | от 30.10.2014 № 481-КЗ | 8 284,35 | 0,00 | -284,35 | 0,0 |
|  |  |  |  | 284,35 | от 15.12.2014 № 516-КЗ | -8 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 284,35 | от 18.12.2014 № 517-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Итого по департаменту градостроительства Приморского края |  | 174 500,00 |  | 29 287,20 |  | -145 212,80 | 2 052,85 | -27 234,35 | 7,0 |
| Всего за 2014 год |  | 174 500,00 |  | 33 249,77 |  | -141 250,23 | 6 015,42 | -27 234,35 | 18,1 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Департамент градостроительства Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов краевых государственных казенных учреждений противопожарной службы Приморского края | 775 0310 072244 000 | 0,00 | от 25.12.2014 № 518-КЗ | 900,00 | от 23.06.2015 № 646-КЗ | 900,00 | 453,69 | -46,31 | 90,7 |
|  |  |  |  | 500,00 | от 15.12.2015 № 734-КЗ | -400,00 |  |  |  |
| Реконструкция объекта пожарной охраны (пожарного депо) пожарной части 15 отряда противопожарной службы Приморского края по охране Лазовского муниципального района | 775 0310 0724084 000 | 0,00 |  | 2 317,28 | от 23.06.2015 № 646-КЗ | 2 317,28 | 0,00 | -2 317,28 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2 317,28 | от 15.12.2015 № 734-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Строительство объекта пожарной охраны на 4 выезда в п. Анучино Приморского края | 775 0310 0724094 000 | 54 000,00 |  | 591,36 | от 23.04.2015 № 591-КЗ | -53 408,64 | 0,00 | -817,28 | 0,0 |
|  |  |  |  | 817,28 | от 23.06.2015 № 646-КЗ | 225,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | 817,28 | от 15.12.2015 № 734-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Строительство объекта пожарной охраны на 2 выезда в с. Малиново Приморского края | 775 0310 0724095 000 | 20 710,87 |  | 869,00 | от 23.04.2015 № 591-КЗ | -19 841,87 | 497,00 | -372,00 | 57,2 |
|  |  |  |  | 869,00 | от 15.12.2015 № 734-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Строительство объекта пожарной охраны на 2 выезда в с. Новогеоргиевка Приморского края | 776 0310 0724096 000 | 33 138,40 |  | 54,55 | от 23.04.2015 № 591-КЗ | -33 083,85 | 54,55 | 0,00 | 100,0 |
|  |  |  |  | 54,55 | от 15.12.2015 № 734-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Завершение строительства пожарного депо в с. Новопокровка Приморского края | 775 0310 0724123 000 | 0,00 |  | 27 900,00 | от 23.04.2015 № 591-КЗ | 27 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 0,00 | от 23.06.2015 № 646-КЗ | -27 900,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | от 15.12.2015 № 734-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Итого по департаменту градостроительства Приморского края |  | 107 849,27 |  | 4 558,11 |  | -103 291,16 | 1 005,24 | -3 552,88 | 22,1 |
| Всего за 2015 год |  | 107 849,27 |  | 4 558,11 |  | -103 291,16 | 1 005,24 | -3 552,88 | 22,1 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Департамент градостроительства Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов | 77503100720229050000 | 0,00 | от 22.12.2015 № 737-КЗ | 34,59 | от 25.07.2016 № 878-КЗ | 34,59 | 34,59 | 0,00 | 100,0 |
|  |  |  |  | 34,59 | от 15.12.2016 № 49-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Реконструкция объекта пожарной охраны (пожарного депо) пожарной части 15 отряда противопожарной службы Приморского края по охране Лазовского муниципального района | 77503100720240840000 | 0,00 |  | 2 317,28 | от 26.02.2016 № 769-КЗ | 2 317,28 | 2 317,28 | 0,00 | 100,0 |
|  |  |  |  | 2 317,28 | от 15.12.2016 № 49-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Строительство объекта пожарной охраны на 4 выезда в п. Анучино Приморского края | 77503100720240940000 | 0,00 |  | 817,28 | от 26.02.2016 № 769-КЗ | 817,28 | 817,28 | 0,00 | 100,0 |
|  |  |  |  | 817,28 | от 15.12.2016 № 49-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Строительство объекта пожарной охраны на 2 выезда в с. Малиново Приморского края | 77503100720240950000 | 0,00 |  | 372,00 | от 05.04.2016 № 795-КЗ | 372,00 | 372,00 | 0,00 | 100,0 |
|  |  |  |  | 372,00 | от 15.12.2016 № 49-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Итого по департаменту градостроительства Приморского края |  | 0,00 |  | 3 541,15 |  | 3 541,15 | 3 541,15 | 0,00 | 100,0 |
| Всего за 2016 год |  | 0,00 |  | 3 541,15 |  | 3 541,15 | 3 541,15 | 0,00 | 100,0 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Департамент гражданской защиты Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение объектов недвижимости под пожарное депо в пгт Пластун Тернейского района | 770 03100720241540000 | 11 000,00 | от 23.12.2016 № 52-КЗ | 0,00 | от 03.07.2017 № 137-КЗ | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 0,00 | от 14.12.2017 № 217-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Итого по департаменту гражданской защиты Приморского края |  | 11 000,00 |  | 0,00 |  | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Департамент градостроительства Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов краевых государственных казенных учреждений противопожарной службы Приморского края | 775 03100720222440000 | 3 300,00 | от 23.12.2016 № 52-КЗ | 2 600,00 | от 04.12.2017 № 210-КЗ | -700,00 | 108,77 | -2 491,23 | 4,2 |
|  |  |  |  | 2 600,00 | от 14.12.2017 № 217-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Оказание услуг по охране объектов пожарной охраны | 775 03100720223300000 | 2 803,00 |  | 700,00 | от 04.12.2017 № 210-КЗ | -2 103,00 | 444,70 | -255,30 | 63,5 |
|  |  |  |  | 700,00 | от 14.12.2017 № 217-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Итого по департаменту градостроительства Приморского края |  | 6 103,00 |  | 3 300,00 |  | -2 803,00 | 553,47 | -2 746,53 | 16,8 |
| Всего за 2017 год |  | 17 103,00 |  | 3 300,00 |  | -13 803,00 | 553,47 | -2 746,53 | 16,8 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Департамент гражданской защиты Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение объектов недвижимости под пожарное депо в пгт Пластун Тернейского района | 76903100720241540000 | 11 000,00 | от 21.12.2017 № 218-КЗ | 11 000,00 | от 20.12.2018 № 417-КЗ | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| Итого по департаменту гражданской защиты Приморского края |  | 11 000,00 |  | 11 000,00 |  | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| Департамент градостроительства Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов краевых государственных казенных учреждений противопожарной службы Приморского края | 77503100720222440000 | 0,00 | от 21.12.2017 № 218-КЗ | 4 500,00 | от 03.07.2018 № 303-КЗ | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 0,00 | от 19.10.2018 № 362-КЗ | -4 500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | от 20.12.2018 № 417-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Оказание услуг по охране объектов пожарной охраны | 77503100720223300000 | 500,00 |  | 900,00 | от 03.07.2018 № 303-КЗ | 400,00 | 899,62 | -0,38 | 100,0 |
|  |  |  |  | 900,00 | от 20.12.2018 № 417-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Реконструкция объекта пожарной охраны (пожарного депо) пожарной части 15 отряда противопожарной службы Приморского края по охране Лазовского муниципального района | 77503100720240840000 | 2 283,80 |  | 0,00 | от 03.12.2018 № 396-КЗ | -2 283,80 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 0,00 | от 20.12.2018 № 417-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Завершение строительства пожарного депо в с. Новопокровка Приморского края | 77503100720241590000 | 35 000,00 |  | 800,00 | от 03.07.2018 № 303-КЗ | -34 200,00 | 615,32 | -184,69 | 76,9 |
|  |  |  |  | 800,00 | от 20.12.2018 № 417-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Малиново Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы | 77503100720240950000 | 0,00 |  | 4 500,00 | от 03.07.2018 № 303-КЗ | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 0,00 | от 19.10.2018 № 362-КЗ | -4 500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | от 20.12.2018 № 417-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов | 77503100720229050000 | 0,00 |  | 19,35 | от 19.10.2018 № 362-КЗ | 19,35 | 19,35 | 0,00 | 100,0 |
|  |  |  |  | 19,35 | от 20.12.2018 № 417-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Итого по департаменту градостроительства Приморского края |  | 37 783,80 |  | 1 719,35 |  | -36 064,45 | 1 534,28 | -185,06 | 89,2 |
| Всего за 2018 год |  | 37 783,80 |  | 1 719,35 |  | -36 064,45 | 1 534,28 | -185,06 | 89,2 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Департамент градостроительства Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание услуг по охране объектов пожарной охраны | 77503100720223300000 | 1 200,00 | от 24.12.2018 № 418-КЗ | 1 200,00 | от 13.12.2019 № 657-КЗ | 0,00 | 894,44 | -305,56 | 74,5 |
| Реконструкция объекта пожарной охраны (пожарного депо) пожарной части 15 отряда противопожарной службы Приморского края по охране Лазовского муниципального района | 77503100720240840000 | 2 283,80 |  | 2 283,80 | от 13.12.2019 № 657-КЗ | 0,00 | 2 083,88 | -199,92 | 91,2 |
| Строительство объекта пожарной охраны на четыре выезда в с Анучино Приморского края | 77503100720240940000 | 150,00 |  | 150,00 | от 13.12.2019 № 657-КЗ | 0,00 | 30,57 | -119,43 | 20,4 |
| Завершение строительства пожарного депо в с. Новопокровка Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы | 77503100720241590000 | 2 700,00 |  | 2 700,00 | от 13.12.2019 № 657-КЗ | 0,00 | 744,35 | -1 955,65 | 27,6 |
| Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Новонежино Шкотовского муниципального района Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы | 77503100720242170000 | 150,00 |  | 150,00 | от 13.12.2019 № 657-КЗ | 0,00 | 0,00 | -150,00 | 0,0 |
| Строительство пожарного депо 5 типа (на 4 машины) в пос. Новый Надеждинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы | 77503100720242200000 | 150,00 |  | 150,00 | от 13.12.2019 № 657-КЗ | 0,00 | 30,57 | -119,43 | 20,4 |
| Итого по департаменту градостроительства Приморского края |  | 6 633,80 |  | 6 633,80 |  | 0,00 | 3 783,82 | -2 849,98 | 57,0 |
| Всего за 2019 год |  | 6 633,80 |  | 6 633,80 |  | 0,00 | 3 783,82 | -2 849,98 | 57,0 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство строительства Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание услуг по охране объектов пожарной охраны | 77503100720223300000 | 600,00 | от 19.12.2019 № 664-КЗ | 1 600,00 | от 28.02.2020 № 725-КЗ | 1 000,00 | 956,14 | -80,86 | 92,2 |
|  |  |  |  | 1 037,00 | от 26.11.2020 № 934-КЗ | -563,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 037,00 | от 15.12.2020 № 955-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Строительство объекта пожарной охраны на четыре выезда в с. Анучино Приморского края | 77503100720240940000 | 3 000,00 |  | 1 453,61 | от 26.11.2020 № 934-КЗ | -1 546,39 | 79,95 | -1 373,66 | 5,5 |
|  |  |  |  | 1 453,61 | от 15.12.2020 № 955-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Малиново Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы | 77503100720240950000 | 4 000,00 |  | 1 103,40 | от 26.11.2020 № 934-КЗ | -2 896,60 | 110,52 | -992,88 | 10,0 |
|  |  |  |  | 1 103,40 | от 15.12.2020 № 955-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Новогеоргиевка Приморского края | 77503100720240960000 | 300,00 |  | 0,00 | от 28.05.2020 № 802-КЗ | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 0,00 | от 15.12.2020 № 955-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в пгт. Смоляниново Шкотовского района Приморского края | 77503100720241560000 | 300,00 |  | 3 000,00 | от 28.02.2020 № 725-КЗ | 2 700,00 | 110,52 | -767,22 | 12,6 |
|  |  |  |  | 877,74 | от 26.11.2020 № 934-КЗ | -2 122,26 |  |  |  |
|  |  |  |  | 877,74 | от 15.12.2020 № 955-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Новонежино Шкотовского муниципального района Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы | 77503100720242170000 | 3 500,00 |  | 0,00 | от 28.05.2020 № 802-КЗ | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 0,00 | от 15.12.2020 № 955-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Строительство пожарного депо 1-го типа (на 6 машин) в пос. Новый Надеждинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы | 77503100720242200000 | 5 058,00 |  | 1 596,87 | от 26.11.2020 № 934-КЗ | -3 461,13 | 1 421,54 | -175,33 | 89,0 |
|  |  |  |  | 1 596,87 | от 15.12.2020 № 955-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Жариково Пограничного муниципального района Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы | 77503100720243390000 | 300,00 |  | 3 000,00 | от 28.02.2020 № 725-КЗ | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 0,00 | от 28.05.2020 № 802-КЗ | -3 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | от 15.12.2020 № 955-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Береговое Владивостокского городского округа Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы | 77503100720243460000 | 300,00 |  | 300,00 | от 15.12.2020 № 955-КЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Яблоновка Яковлевского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы | 77503100720243520000 | 0,00 |  | 3 000,00 | от 28.02.2020 № 725-КЗ | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 0,00 | от 28.05.2020 № 802-КЗ | -3 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | от 15.12.2020 № 955-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Глубинное Красноармейского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы | 77503100720243530000 | 0,00 |  | 3 000,00 | от 28.02.2020 № 725-КЗ | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 0,00 | от 28.05.2020 № 802-КЗ | -3 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | от 15.12.2020 № 955-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Новокачалинск Ханкайского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы | 77503100720243540000 | 0,00 |  | 3 000,00 | от 28.02.2020 № 725-КЗ | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 0,00 | от 28.05.2020 № 802-КЗ | -3 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | от 15.12.2020 № 955-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Завершение строительства пожарного депо в с. Новопокровка Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы | 775 03100720241590000 | 0,00 |  | 500,00 | от 21.04.2020 № 784-КЗ | 500,00 | 227,00 | -273,00 | 45,4 |
|  |  |  |  | 500,00 | от 15.12.2020 № 955-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов | 77503100720229050000 | 0,00 |  | 65,49 | *без внесения изменений в закон о краевом бюджете | 65,49 | 65,49 | 0,00 | 100,0 |
| Итого по министерству строительства Приморского края |  | 17 358,00 |  | 6 934,11 |  | -10 423,89 | 2 971,16 | -3 662,95 | 42,8 |
| Всего за 2020 год |  | 17 358,00 |  | 6 934,11 |  | -10 423,89 | 2 971,16 | -3 662,95 | 42,8 |
| 2021 (первое полугодие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство строительства Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание услуг по охране объектов пожарной охраны | 77503100720223300000 | 1 600,00 | от 21.12.2020 № 969-КЗ | 1 600,00 | от 29.07.2021 № 1105-КЗ | 0,00 | 679,84 | -920,16 | 42,5 |
| Осуществление капитальных вложение в объекты государственной собственности Приморского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства, пожарной безопасности, охраны окружающей среды | 77503100720243630000 | 0,00 | от 21.12.2020 № 969-КЗ | 5 928,50 | от 25.02.2021 № 998-КЗ | 5 928,50 | 2 610,38 | -3 318,12 | 44,0 |
|  |  |  |  | 5 928,50 | от 29.07.2021 № 1105-КЗ | 0,00 |  |  |  |
| Итого по министерству строительства Приморского края |  | 1 600,00 |  | 7 528,50 |  | 0,00 | 3 290,21 | -4 238,29 | 43,7 |
| Всего за 2021 год (первое полугодие) |  | 1 600,00 |  | 7 528,50 |  | 5 928,50 | 3 290,21 | -4 238,29 | 43,7 |
| Всего за 2013-2020 годы и первое полугодие 2021 года |  | 491 017,87 |  | 195 654,79 |  | -295 363,08 | 135 832,14 | -59 522,65 | 69,4 |