В 2022 году Корпорация развития Приморского края будет работать по следующим направлениям:

Остров Русский

- готовы паспорта проектов;

- разработано предложение по внесению изменений в постановление по расширению ТОР «Надеждинский»;

- внесли предложение по соотношению строительства жилья;

- ведется плотная работа со всеми инвесторами.

Туристический кластер «Приморье» в бухте Муравьиная

(игорная зона и развлекательный курорт)

- работа с инвесторами (на ВЭФ 2021 году заключены соглашения на 49 млрд рублей);

- строительство транспортно-инженерной инфраструктуры (сейчас строится сектор 8 автодороги);

- разработка мастер-плана (презентация в июле 2022 года);

Промышленный парк «Большой Камень»

- спроектирована 1 очередь строительства инфраструктуры на территории в 200 га;

- получен инфраструктурой бюджетный кредит на сумму 1,2 млрд рублей;

- заключены предварительные соглашения с инвесторами (в том числе ССК «Звезда» и Технониколь) на сумму более 10 млрд рублей.

- начало строительства объектов инфраструктуры для инвесторов – осень 2022 года.

- к декабрю 2023 года закончить строительство.

Инфраструктурный бюджетный кредит

- проведена работа по разработке перечня объектов в Приморье для финансирования через механизм ИБК;

- методика утверждения проектов подразумевает финансовые модели, расчет налогового потока и финансовое обоснование;

- всю расчётную часть готовит КРПК: сейчас идет подготовка документов для подтверждения финансирования строительства дороги на ЖСК «Остров» и инфраструктуры на Аксаковской.

Строительство новых объектов социальной инфраструктуры в сфере образования благодаря применению механизма государственно-частного партнёрства (ГЧП).

Школы

- подана заявка в Минпросвящения на со финансирование строительства 7 школ в концессию

- все данные проекты были отработана при участии КРПК. Три из них были полностью разработаны и поданы дочерними обществами (созданными КРПК и Инвестагентством);

- по 6 из 7 получено предварительное подтверждение софинасирования;

- по 1 школе готовятся документы на ДВ концессию в Минвосток.

Детские сады

-в настоящий момент совместно с администрациями Владивосток и Уссурийская готовится конечный список детских садов;

- также созданы дочерние общества;

- в течение трех месяцев будут поданы частные концессионные инициативы, также подготовлен заявки на ДВ концессию в Минвосток.

Решение проблемы долгостроев

- за 2019 – 2021год на территории Приморского края введено в эксплуатацию 18 многоквартирных жилых объектов. Общая площадь – 204 531,81 кв. м. Восстановлены права – 2 937 дольщика/пайщика.

- в 2022 году КРПК предстоит ввести в эксплуатацию 13 жилых домов: дом №1 ЖК «Снеговая Падь», Грибоедова, 46, 8 МКД ЖСК «Остров», Иртышская, 24, Славянская, 17.

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в г. Артем 59 семей

Май

Расселение людей из ветхого и аварийного жилья в г. Артем по ул. Куйбышева-Горького в новострой (Тип-3 и Тип-5)

Июнь-июль

Расселение людей из ветхого и аварийного жилья в г. Артем по ул. Куйбышева-Горького в новострой (Тип 2.1)

Комплексное развития территорий

- часть улицы Володарского (морской фасад Владивосток;

- часть улицы Борисенко во Владивостоке.

Готовится документация.

Сопровождение крупных инвесторов в Приморье

- группа компаний ПИК (крупнейший застройщик жилья)

- ООО «Парк-отель «Бурдугуз» (дочерняя структура Олега Дерипаска)

Масштабные инвестиционные проекты по 90-кз

Привлечение частных инвесторов для завершения строительства долгостроев.

Подана 21 заявка на сумму 577 млн рублей.

Уже поступило более 40 млн рублей на счет, ведется строительство Хасанской, Крестьянской, Славянской.