| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.01.2012 |  |  |  | № | 10 |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Об отчете по результатам проверки отдельных вопросов, проведенной в городском округе ЗАТО город Фокино, представленном Контрольно-счетной палатой Приморского края |  |  |

Рассмотрев и обсудив отчет по результатам проверки отдельных вопросов, проведенной в городском округе ЗАТО город Фокино, представленный Контрольно-счетной палатой Приморского края, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению отчет по результатам проверки отдельных вопросов, проведенной в городском округе ЗАТО город Фокино, представленный Контрольно-счетной палатой Приморского края.

2.Отметить, что:

1)несвоевременная выплата заработной платы работникам администрации городского округа ЗАТО город Фокино (задолженность по состоянию на 18 ноября 2011 года числится в сумме 844,29 тыс. рублей) вызвана приостановлением операций по расходованию средств на всех лицевых счетах администрации  г. Фокино, которое связано с неисполнением администрацией г. Фокино требований исполнительного документа, выданного Арбитражным судом Приморского края (по состоянию на 23 ноября 2011 года задолженность администрации г. Фокино по исполнительному документу перед взыскателем ООО "В.К.Т. – трейдинг" составляет 84 989,49 тыс. рублей);

2)администрация городского округа ЗАТО город Фокино провела конкурс и заключила муниципальный контракт по строительству объекта "Спортивный модуль с мастерскими для гимназии № 259 в г. Фокино" (далее – объект) с нарушением Бюджетного кодекса Российской Федерации, а именно без финансового обеспечения всего объема работ (бюджетные ассигнования на строительство объекта – 71 621,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 67 621,0 тыс. рублей, из местного бюджета – 
4 000,0 тыс. рублей; первоначальная стоимость строительства объекта – 
74 144,52 тыс. рублей, общая стоимость строительства с учетом удорожания – 93 357,1 тыс. рублей);

3)срок завершения строительных работ по строительству объекта нарушен, объект не введен в эксплуатацию.

3.Рекомендовать главе городского округа ЗАТО город Фокино рассмотреть вопрос о возможности привлечения главы администрации городского округа ЗАТО город Фокино к дисциплинарной ответственности за нарушение должностных обязанностей в рамках вопросов, отраженных в материалах проверки Контрольно-счетной палаты Приморского края.

4.Рекомендовать главе администрации городского округа ЗАТО 
город Фокино:

принять действенные меры по завершению строительства объекта "Спортивный модуль с мастерскими для гимназии № 259 в г. Фокино" для скорейшего ввода объекта в эксплуатацию;

соблюдать пункт 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации при проведении конкурсов и заключении муниципальных контрактов;

принять меры по снижению задолженности администрации городского округа ЗАТО город Фокино по исполнительным документам.

5.Направить материалы Контрольно-счетной палаты Приморского края по проведению проверки отдельных вопросов, проведенной в городском округе ЗАТО город Фокино, в прокуратуру Приморского края для проверки и принятия мер прокурорского реагирования.

6.Направить настоящее решение в администрацию городского округа ЗАТО город Фокино, Контрольно-счетную палату Приморского края и прокурору Приморского края.

Председатель комитета                                                                        Г.Ц. Ахоян