## Приложение 3

## к Закону

## Приморского края

## "Приложение 3

к краевой целевой программе

"Дороги края (2007-2017 годы)"

"Методика

оценки эффективности 
реализации краевой целевой программы

"Дороги края (2007-2017 годы)"

Настоящая методика определяет порядок оценки эффективности хода реализации краевой целевой программы "Дороги края (2007-
2017 годы)" (далее - Программа).

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

ДИ=(Фп/Пп+ Пд/Фд)*100%/2, где:

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов оценки эффективности реализации Программы;

Фп - фактическое значение индикатора Программы (прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию) за рассматриваемый период;

Пп - плановое значение индикатора Программы (прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию) за рассматриваемый период;

Фд - фактическое значение индикатора Программы (доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения) за рассматриваемый период;

Пд - плановое значение индикатора Программы (доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения) 
за рассматриваемый период;

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы, представленные в приложении 2 к Программе. Определение фактических значений индикаторов оценки эффективности реализации Программы определяется следующим образом:

1)прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационному состоянию, определяется по данным статистического ежегодника "Приморский край: социально-экономические показатели", комплексного доклада "Приморье: день за днем";

2)доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения рассчитывается по следующей формуле:

Dd=Dp/Do*100 %, где:

Dd - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям (процент);

Dp - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям (км);

Do - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения (км).

Достижение целевых показателей определяется по итогам деятельности 
в отчетном году.