| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.04.2013 |  |  |  | № | 248 |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Об отчете о проведении контрольного мероприятия по проверке исполь-зования средств, выделенных из краевого бюджета на реализацию краевой долгосрочной целевой программы "Доступное жилье – жите-лям Приморского края" на 2010-2015 годы, представленном Контрольно-счетной палатой Примор-ского края |  |  |

Рассмотрев и обсудив отчет о проведении контрольного мероприятия по проверке использования средств, выделенных из краевого бюджета на реализацию краевой долгосрочной целевой программы "Доступное жилье - жителям Приморского края" на 2010-2015 годы, представленный Контрольно-счетной палатой Приморского края, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению отчет о проведении контрольного мероприятия по проверке использования средств, выделенных из краевого бюджета на реализацию краевой долгосрочной целевой программы "Доступное жилье - жителям Приморского края" на 2010-2015 годы, представленном Контрольно-счетной палатой Приморского края.

2.Отметить:

1)на реализацию мероприятий краевой долгосрочной целевой программы "Доступное жилье - жителям Приморского края" на 2010-2015 (далее - Краевая программа) в краевом бюджете на 2011 год предусмотрены средства в размере 99161,27 тыс. рублей, на 2012 год - 50000,0 тыс. рублей.

Заявку на участие в Краевой программе подали в 2011 году и 2012 году три муниципальных образования: Владивостокский городской округ, Уссурийский городской округ, ЗАТО город Фокино.

По результатам конкурсных отборов комиссией приняты решения об участии двух муниципальных образований в реализации мероприятий краевой программы: в 2011 году - Уссурийский городской округ, в 2012 году - Владивостокский и Уссурийский городские округа;

2)из краевого бюджета департаменту градостроительства Приморского края (далее - Департамент), выделены субсидии: в 2011 году - 
99161,27 тыс. рублей (100 процентов), в 2012 году - 44775,99 тыс. рублей (89,6 процентов);

3)департамент предоставил субсидии Уссурийскому городскому округу в 2011 году в размере 99161,27 тыс. рублей на строительство монолитного 80-ти квартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Уссурийск, проезд Новоникольский,10.

В 2012 году Уссурийскому городскому округу - 26003,65 тыс. рублей на строительство двух 20-ти квартирных домов по адресу: г. Уссурийск,                             ул. Новоникольское шоссе, дома № 28/1 и № 28а/1.

Владивостокскому городскому округу в 2012 году - 18772,34 тыс. рублей, на строительство 55-ти квартирного жилого дома по адресу: г. Владивосток,                      ул. Глинки, дом 24;

4)из представленных муниципальными образованиями отчетов о целевом использовании субсидий за 2011, 2012 годы, полученные субсидии из краевого бюджета использованы в полном объеме, остатков неиспользованных субсидий у двух округов нет.

По Уссурийскому городскому округу отсутствие остатка за 2011 год подтверждается и бюджетной отчетностью;

5)по результатам проверки Уссурийского городского округа выявлено, что из 80-ти квартир в жилом доме по адресу: г. Уссурийск, проезд  Новоникольский, дом № 10, только 65 квартир предоставлены малоимущим  гражданам, проживающим в Уссурийском городском округе и нуждающимся в улучшении жилищных условий, то есть бюджетные средства использованы по назначению в сумме 90947,20 тыс. рублей.

В связи с предоставлением малоимущим гражданам 65 квартир вместо 80, на которые были выделены бюджетные средства, Уссурийскому городскому округу следовало возвратить в 2012 году в доход краевого бюджета средства в сумме 17332,21 тыс. рублей, фактически средства не возвращены;

6)в марте 2012 года 15 квартир (19740,56 тыс. рублей) включены в муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением их к служебным помещениям. По состоянию на 01.02.2013 квартиры не распределены, постановление администрации Уссурийского городского округа Приморского края об их распределении отсутствует;

7)включение пункта 1.2. в Соглашение на 2012 год об использовании в 2012 году неиспользованного остатка субсидии за 2011 год, который не имеет подтверждения в отчетности Уссурийского городского округа за 2011 год, является необоснованным.

Соглашение на 2012 год с Уссурийским городским округом заключено с превышением потребности в бюджетных средствах на сумму 
11450,55 тыс. рублей, которые были возвращены в доход краевого бюджета в январе 2013 года;

8)по результатам встречной проверки в Уссурийском городском округе выявлены нарушения на общую сумму 3246,82 тыс. рублей, из которых возврату в доход краевого бюджета подлежат 268,15 тыс. рублей;

9)по Соглашению № 55 Владивостокскому городскому округу на строительство 55-ти квартирного жилого дома не выделены средства из местного бюджета в сумме 4397,52 тыс. рублей, не предоставлена субсидия из краевого бюджета в сумме 5224,01 тыс. рублей.

Следует отметить, что краевая долгосрочная целевая программа "Доступное жилье - жителям Приморского края" на 2010-2015 годы утратила силу с 01.01.2013 в связи с изданием постановления Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 398-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013-2017 годы".

3.Главам муниципальных образований Уссурийского и Владивостокского городских округов:

обратить внимание на необходимость недопущения нарушений в части использования бюджетных средств в целях комплексного решения проблемы развития жилищной сферы в Приморском крае, создания условий увеличения объемов жилищного строительства, обеспечивающих доступность жилья для граждан Российской Федерации, проживающих на данных территориях Приморского края;

рекомендовать повысить ответственность за результативность использования субсидий.

4.Главе Уссурийского городского округа усилить контроль за своевременностью и полнотой представляемых документов и отчетов об использовании указанных бюджетных средств.

5.Рекомендовать директору департамента градостроительства Приморского края усилить контроль за соблюдением муниципальными образованиями Приморского края условий, установленных при предоставлении субсидий из краевого бюджета.

6.Рекомендовать Администрации Приморского края рассмотреть возможность принятия в краевую собственность 14 квартир и использования  их для работников учреждений здравоохранения Уссурийского городского округа в качестве служебного жилья.

7.Направить настоящее решение в Администрацию Приморского края, главе города Владивостока, главе Уссурийского городского округа и Контрольно-счетную палату Приморского края.

Председатель комитета                                                                        Г.Ц. Ахоян